PROGRAMAS TECNOLÓGICOS PARA EL USO Y ADOPCIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA INDUSTRIA CHILENA FORMULARIO DE POSTULACIÓN GERENCIA DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS 2026

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA POSTULACIÓN

| NOMBRE DEL PROGRAMA | PTEC-BITÁCORA: “Línea de Vida de un Activo Inmobiliario: Plataforma de IA para la Gestión Integrada del Ciclo de Vida en la Construcción” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DE LA BENEFICIARIA O GESTOR TECNOLÓGICO | DTE Consulting & Development SpA |  |  |  |
| RUT DE LA BENEFICIARIA O GESTOR TECNOLÓGICO | 77.826.369-6 |  |  |  |
| REPRESENTANTE LEGAL BENEFICIARIA O GESTOR TECNOLÓGICO | NOMBRE: Carmen Gloria Zúñiga de Kartzow |  |  |  |
|  | DIRECCIÓN: Isabel La Católica 4394 of. 813 Las Condes, Stgo. |  |  |  |
|  | E-MAIL: czuniga@consultoradte.cl |  |  |  |
|  | TELÉFONO: +56 9 9499 9472 |  |  |  |
| DIRECTOR/A DEL PROGRAMA | NOMBRE: Jorge Ignacio Prieto Cifuentes |  |  |  |
|  | E-MAIL: jorgeignacio.prieto@gmail.com |  |  |  |
|  | TELÉFONO: +56 9 4614 9191 |  |  |  |
| DIRECTOR/A ALTERNO/A DEL PROGRAMA | NOMBRE: Carmen Gloria Zúñiga de Kartzow |  |  |  |
|  | E-MAIL: czuniga@consultoradte.cl |  |  |  |
|  | TELÉFONO: +56 9 9499 9472 |  |  |  |
| NOTIFICADOR/A | NOMBRE:Carmen Gloria Zúñiga de Kartzow |  |  |  |
|  | E-MAIL:czuniga@consultoradte.cl |  |  |  |
|  | TELÉFONO:+56 9 9499 9472 |  |  |  |
| TAMAÑO DE EMPRESA BENEFICIARIA (CLASIFICACIÓN SEGÚN VENTAS SII) (marcar con una x) | x | MICRO no registra ventas |  |  |
|  |  | PEQUEÑA |  |  |
|  |  | MEDIANA |  |  |
|  |  | GRANDE |  |  |
| CUENTA CON EL SELLO DE IMPLEMENTACIÓN DE LEY N°21.561 DE REDUCCIÓN DE JORNADA LABORAL VIGENTE (marcar con una x) |  | SI |  |  |
|  | X | NO |  |  |
| REGIÓN(ES) DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA (Donde se realizarán las principales actividades del programa) | Región Metropolitana (sede del Programa y desarrollo tecnológico); pilotos en las regiones de Coquimbo (La Serena) y Ñuble (Chillán) |  |  |  |
| REGIÓN(ES) DE IMPACTO DEL PROGRAMA (Donde se ubican los beneficiarios del programa) | Todas las regiones del país (alcance nacional: sector construcción, vivienda con subsidio e infraestructura) |  |  |  |
| DURACIÓN DEL PROGRAMA (EN NÚMERO DE MESES) | 60 meses (Etapa 1: 36 meses; Etapa 2: 24 meses) |  |  |  |
| SEÑALAR EL SECTOR PRIORIZADO DE LA PROPUESTA(marcar con una X) | X | CONSTRUCCIÓN |  |  |
|  |  | SILVOAGROPECUARIO |  |  |
|  |  | ACUÍCOLA |  |  |
|  |  | TURISMO |  |  |
| COSTO DEL PROGRAMA | COSTO TOTAL |  | $ 5.000.000.000 | 100% |
|  | SUBSIDIO CORFO |  | $ 3.000.000.000 | 60,00% |
|  | APORTE TOTAL DE LAS ENTIDADES PARTICIPANTES |  | $ 2.000.000.000 | 40,00% |
|  | APORTE PECUNIARIO ENTIDADES PARTICIPANTES |  | $ 1.045.000.000 | 20,90% |
|  | APORTE VALORIZADO ENTIDADES PARTICIPANTES |  | $ 955.000.000 | 19,10% |
| TRANSCRIPCIÓN COMPLETA Y LITERAL DEL OBJETO SOCIAL O FINALIDAD DE LA BENEFICIARIA | i) Actividades de arquitectura, de planificación territorial, ingeniería y otras actividades técnicas; ii) La prestación de toda clase de asesorías, consultorías y servicios, materiales o inmateriales, por cuenta de clientes o bien por cuenta propia, en el ámbito del objeto social incluyendo actividades de arquitectura, ingeniería o diseño industrial, planificación territorial, sostenibilidad, la dictación de cursos de capacitación o de instrucción, seminarios o charlas, remunerados o no, a clientes y público en general, que digan relación a las actividades constitutivas del objeto de la Sociedad. iii) La inversión en valores mobiliarios y efectos de comercio y la administración de los mismos e inversión de sus frutos; la inversión y/o explotación en o de toda clase de bienes muebles o inmuebles, activos derechos reales o personales, acciones, bonos, debentures, cuotas de fondos de inversión, cuotas de fondos mutuos u otros instrumentos de inversión, cualquiera sea su naturaleza o denominación, efectos de comercio, letras, pagarés, libranzas, privilegios, patentes, marcas, licencias, royalties, procesos industriales o de servicios y concesiones de cualquier naturaleza; iv) La inversión y participación en toda clase de sociedades, sean industriales, comerciales, civiles o agrícolas, o cualquiera sea su naturaleza jurídica, sea mediante su formación o incorporación a ellas a través de la compra o venta de derechos sociales, acciones o participaciones en sociedades, y, en general, la formación, modificación y/o participación en sociedades, comunidades y asociaciones; v) Cualquier otra actividad que acuerden los Accionistas; |  |  |  |

2.- RESUMEN – EXPOSICIÓN SINTÉTICA DEL PROGRAMA TECNOLÓGICO (Describa en un máximo de 12 líneas el Programa Tecnológico que postula)

La industria de la construcción experimenta un cambio de paradigma impulsado por la adopción de analítica predictiva, diseño generativo y gemelos digitales; sin embargo, las soluciones existentes operan de forma insular y carecen de adaptación al complejo marco normativo y regulatorio local. Frente a este desafío, "Línea de Vida de un Activo" se consolida como un Programa Tecnológico integral estructurado sobre la articulación sinérgica de cuatro proyectos interconectados: P1 Búsqueda de Terrenos, P2 Optimización del Proyecto, P3 Integración de Especialistas "Zapatilla" y P4 Mantenimiento. El objetivo general del programa es transformar radicalmente la productividad, eficiencia y sostenibilidad del sector mediante el despliegue de una plataforma asociativa con Inteligencia Artificial y Big Data que unifique la gestión y gobernanza de la información a lo largo de las tres etapas del ciclo de vida inmobiliario (50 a 70 años): Pre-Inversión, Construcción y Explotación. Al concluir la ejecución del programa, el mercado dispondrá de un ecosistema interoperable escalable bajo un modelo de servicios (SaaS/PaaS) que elimina la pérdida de datos entre etapas y garantiza una trazabilidad normativo-operativa sin precedentes. La solución será validada bajo condiciones operacionales industriales reales en desarrollos habitacionales de alta exigencia pública, así como en activos clave de mandantes públicos y privados (SERVIU, MOP y sectores Multifamily, Industrial y Minero). Este despliegue generará un impacto cuantitativo directo en la competitividad de la industria, reduciendo en un 15% el CÁPEX inicial, un 20% el ÓPEX operativo y un 40% los tiempos de factibilidad y tramitación, lo que constituye un motor concreto para el avance en la agenda ESG del sector y la consecución directa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas: ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles) y ODS 12 (Producción y Consumo Responsables).

3.- DIAGNÓSTICO, JUSTIFICACIÓN Y OPORTUNIDADES DEL PROGRAMA TECNOLÓGICO.

DIAGNÓSTICO Ciclo de vida y línea base del sector Un activo inmobiliario vive en Chile entre 50 y 70 años, repartidos en tres etapas: pre-inversión y diseño, construcción, y operación y postventa. En cada una interviene una sucesión de especialistas que casi nunca comparten información. En la pre-inversión, el propietario necesita certeza normativa, jurídica, ambiental, energética y económica antes de comprar un terreno, y esa certeza está repartida entre organismos y consultores que no usan el mismo lenguaje ni formato; en el diseño, los efectos de cada decisión sobre el CAPEX, el OPEX y los plazos se conocen tarde; en la construcción, cada especialidad planifica y registra en su propio sistema y el reproceso es constante; y en la operación, la memoria técnica generada en las etapas anteriores se pierde, por lo que el mantenimiento predictivo casi no existe. La construcción representa cerca del 6% del PIB (MM$ 13.800.000) y el 9% del empleo nacional (840.000 personas, 98% en pymes) y es un sector habilitante de vivienda e infraestructura. Sin embargo, arrastra brechas de productividad por sobrecostos, retrasos, fragmentación de la cadena de valor y baja digitalización, tal como describe la Guía Técnica de la convocatoria. La superficie autorizada en permisos de edificación de obra nueva cayó 11,7% en 2025, a 8,8 millones de m², el nivel más bajo desde 1992, y solo se autorizaron 69.058 viviendas, 47,7% menos que el promedio de 2000 a 2024 (INE, 2026), mientras el déficit habitacional llega a cerca de 980.000 viviendas (CChC, 2026). Los tiempos de tramitación de permisos en las Direcciones de Obras Municipales bajaron de 322,5 días en el primer semestre de 2025 a 147,2 días en el de 2026 (La Tercera-Pulso, 2026), en parte por la Ley 21.718 de agilización de permisos, pero siguen entre cinco y diez veces sobre el plazo legal de 15 o 30 días (OGUC, art. 1.4.10). El cuello de botella está en la pre-inversión, el diseño y la materialización de proyectos, justamente donde hoy no se usa información integrada. Estado del arte de las tendencias tecnológicas La digitalización ya demostró su efecto: la adopción de BIM elevó 21% la productividad laboral promedio del sector (CChC / Transforma Construye 2025). Pero las herramientas vigentes cubren tramos aislados: BIM modela el objeto cuando ya fue concebido; REVI revisa el cumplimiento normativo del permiso ya formulado; RITMO coordina especialidades en obra; BauData (In-Data) y los portales de terrenos entregan datos retrospectivos o listados sin evaluación normativa. En el mundo, el diseño generativo para factibilidad (TestFit, Autodesk Forma, Archistar, Architechtures), la verificación normativa automática (UpCodes, CORENET X de Singapur), los estándares openBIM (IFC 4.3, IDS, BCF) y los gemelos de información para mantención (Autodesk Tandem, IBM Maximo, Planon) muestran que estas categorías son maduras comercialmente, pero ninguna incorpora el marco regulatorio chileno (OGUC, PRC, PRI, DS49/DS19), predice los plazos de tramitación ni da continuidad a los datos entre etapas. El detalle de referentes nacionales e internacionales por proyecto se presenta en la sección de propiedad intelectual. Contexto regulatorio Las soluciones operan sobre la LGUC y la OGUC (incluida la reglamentación térmica del art. 4.1.10, vigente desde noviembre de 2025), los instrumentos de planificación territorial (PRC, PRI y planes seccionales), las circulares DDU, los programas DS49 y DS19 y resoluciones como la Res. Ex. N° 9/2026 de la SEREMI MINVU RM sobre localización DS49, la Ley 20.703 (revisores independientes), la Ley 20.016 (garantías de 3, 5 y 10 años), la Ley 21.442 (copropiedad), el SEIA y, en datos e IA, la Ley 21.719 de protección de datos personales (vigente desde diciembre de 2026), la Ley 21.663 de ciberseguridad y el proyecto de ley de IA (Boletín N° 16.821-19). Las barreras que estas normas imponen y el plan para abordarlas se detallan en la sección de marcos regulatorios. Brechas y desafíos que aborda el Programa Brecha de la Guía Técnica; Causa en el sector construcción; Cómo la aborda el Programa. a) Escasa incorporación de IA con fines productivos; Información dispersa y no estructurada (normativa, permisos, costos, registros de obra y postventa); falta de infraestructura de datos interoperable y de capital humano especializado; desconocimiento del retorno de la IA.; Capa común de datos con estándares abiertos (P0); motor normativo con NLP y predictor de plazos y costos (P1); optimización con IA del diseño (P2); homologación semántica de datos de obra (P3); predicción de fallas (P4); 300 personas capacitadas.. b) Falta de integración entre las necesidades del sector y la oferta de IA; La oferta tecnológica opera después de la decisión de compra o de diseño, no incorpora la normativa chilena y no conversa entre sí; los usuarios reingresan datos a mano.; Co-desarrollo con usuarios en la Mesa de Usuarios; pilotos en entorno real con protocolo y línea base; cada proyecto liderado por un coejecutor con base instalada en su tramo (Impulso e In-Data, Geister, ONDAC y Calidad Cloud).. c) Oportunidad de desarrollar y adaptar soluciones de IA; Existen plataformas y bases de datos en operación (Terrenos DS49, BauData, Manual de Precios de ONDAC, registros de más de 8.000 proyectos de Calidad Cloud, modelos BIM de Geister) que hoy no se conectan.; Adaptar e integrar esas tecnologías en una suite comercial (SaaS/PaaS) y una especificación abierta de datos propuesta al INN como norma chilena (bien club para todo el sector).. Línea base general y situación inicial de cada proyecto La línea base del Programa se formaliza al inicio de la ejecución con registros reales (carta Gantt de 48 actividades del proyecto DS49 Chillán y proyectos La Serena I y II de DTE, estudio de interrelación entre especialistas de Geister, precios unitarios de ONDAC, registros de calidad y postventa de Calidad Cloud y permisos de In-Data). La situación inicial de cada proyecto es la siguiente: Proyecto; Situación inicial (línea base); IRL inicial; Meta al cierre. P1 Evaluación del activo; Plataforma Terrenos DS49 en producción: elegibilidad (≈10 criterios con fuentes oficiales), ingesta de terrenos, cabida (más de 148 comunas y 12.000 zonas PRC) y rentabilidad. Una tipología (DS49); sin predicción de plazos y costos; evaluación de terreno basada en el conducto regular del caso Chillán.; 5; Cuatro tipologías; predictor de plazos y costos en producción; al menos 40% menos tiempo de evaluación; anteproyectos traspasados a P2 (IRL 8).. P2 Desarrollo y optimización del proyecto; Coordinación BIM de especialidades en operación comercial (Geister: más de 130 proyectos y gemelos digitales de 34 sedes de Duoc UC); estudio de interrelación de tiempos entre especialistas; costos con precios unitarios de ONDAC; evaluación TIR/VAN en planillas, sin IA ni simulación integrada de CAPEX y OPEX.; 5; Plataforma de optimización integrada a IFC; entre 5% y 15% menos CAPEX en proyectos optimizados (IRL 8).. P3 “Zapatilla”; Software de obra en operación con integraciones bilaterales (Calidad Cloud con Procore y Woken; software y bases de precios de ONDAC); no existe capa de homologación semántica ni estándar común de datos de obra: las constructoras reingresan datos o los cruzan con Power BI.; 5; Capa de interoperabilidad comercial; entre 20% y 40% menos reingreso y reprocesos; especificación abierta propuesta al INN (IRL 8).. P4 Mantenimiento predictivo; Módulo de propietarios y postventa de Calidad Cloud en operación (más de 8.000 proyectos) y registros de garantías; sin continuidad de datos desde el diseño y la obra ni modelos de predicción de fallas para edificación residencial y pública.; 5; Predicción de fallas en 10 activos; entre 5% y 15% menos OPEX de operación y mantención (IRL 8)..

JUSTIFICACIÓN El Programa responde a las tres brechas que la Guía Técnica define para la convocatoria y al alcance que fija para el sector construcción: planificación y diseño de proyectos, gestión inteligente de obras, optimización de costos, plazos y recursos, plataformas interoperables de datos, modelos predictivos y gemelos digitales para gestionar la infraestructura a lo largo de su ciclo de vida. Esa es, precisamente, la línea de vida del activo que el portafolio recorre de punta a punta. Características técnicas que resuelven las brechas • Continuidad de la información (P0 y capa común de datos): un esquema de datos común basado en estándares abiertos (IFC/ISO 16739, ISO 19650, OGC) y un identificador único del activo, para que el dato generado en una etapa llegue a la siguiente y vuelva como aprendizaje. • Certeza temprana en la pre-inversión (P1): motor normativo versionado con procesamiento de lenguaje natural sobre PRC, PRI, OGUC, circulares DDU y dictámenes, con fuente citada y revisión humana, más un predictor de plazos y costos de estudios y permisos entrenado con proyectos reales. • Costo total de propiedad a la vista en el diseño (P2): integración BIM de las especialidades, costeo con precios unitarios de ONDAC, modelo de interrelación de tiempos entre especialistas y optimización multiobjetivo de CAPEX, OPEX, plazos, agua, energía y residuos. • Fin de los silos en obra (P3): capa de interoperabilidad que homologa con IA datos heterogéneos (planillas, libros de obra, reportes de ITO/IFO y software de costos, calidad y planificación) a un modelo común y genera el as-built digital. • Mantenimiento predictivo con memoria completa (P4): modelos de confiabilidad y aprendizaje automático sobre registros de postventa, garantías y operación para anticipar fallas y optimizar planes de mantención. Elementos financieros y de gestión El Programa moviliza $5.000 millones, con 40% de aporte de los participantes ($1.045 millones pecuniarios), y se gestiona con una Unidad de Gestión del Programa, Consejos Estratégico y Técnico, revisiones stage-gate trimestrales y un tablero de control con valor ganado. Cada proyecto es liderado por el coejecutor con experiencia y base instalada en su tramo, lo que reduce el riesgo tecnológico y comercial. Adicionalidad y justificación como Programa Tecnológico Sin el Programa, cada empresa seguiría desarrollando herramientas aisladas para su propio tramo: ninguna tiene incentivos para asumir sola el costo de un estándar de datos común ni de la base normativa trazable, que benefician a todo el sector. El portafolio supera esa falla de coordinación y genera externalidades para masas críticas relevantes: una especificación abierta de datos del activo (bien club propuesto al INN), una base normativa computable, capital humano capacitado y evidencia publicada del impacto de la IA. Es complementario y no duplica iniciativas públicas: se conecta con REVI y DOM en Línea al cierre de la pre-inversión, con Planbim y el Estándar BIM para Proyectos Públicos en diseño y obra, y con la Política Nacional de IA y la hoja de ruta Transforma Construye 2025. Ningún participante tiene proyectos con cofinanciamiento público en ejecución sobre esta materia (Anexo 1).

OPORTUNIDADES ECONÓMICAS / OPORTUNIDADES DE MERCADO El mercado abarca todo el ecosistema de la edificación y la infraestructura en Chile, cuya demanda se organiza en tres grandes grupos que comparten la necesidad de optimizar el costo global del activo en su vida útil: • Mandantes públicos (MINVU-SERVIU, MOP, municipios y servicios de salud), que necesitan acelerar la entrega de vivienda e infraestructura social, reducir los plazos de tramitación y evitar sobrecostos y la invalidación de permisos. • Mandantes y operadores privados (desarrolladores inmobiliarios, entidades patrocinantes, operadores multifamily y fondos de renta, redes de salud, industria y minería), para quienes el OPEX de la etapa de operación determina la rentabilidad desde la pre-inversión. • Proveedores de la cadena de valor (oficinas de arquitectura e ingeniería, revisores independientes, constructoras, ITO/IFO, administradores de activos y proveedores de software), usuarios directos de P2, P3 y P4 e integradores de la especificación abierta. Valor económico que captura cada proyecto Etapa; Ineficiencia actual; Beneficio esperado (metas del cuadro 5.2). Pre-inversión (P1); Meses de evaluación manual de terrenos; costo financiero del suelo en estudio; riesgo de invalidación de permisos.; Al menos 40% menos tiempo de evaluación de terrenos; hasta 10% menos plazo total de factibilización y tramitación por obra.. Diseño (P2); Sobrecostos detectados tarde; cambios del mandante sin visibilidad de su efecto en CAPEX, OPEX y plazos.; Entre 5% y 15% menos CAPEX en proyectos optimizados y menor consumo proyectado de energía y agua.. Construcción (P3); Reingreso manual de datos entre software; reprocesos y atrasos por información desconectada.; Entre 20% y 40% menos horas de reingreso y reprocesos; as-built digital disponible para la operación.. Operación (P4); Mantenimiento reactivo y pérdida de la memoria técnica del activo.; Entre 5% y 15% menos OPEX de operación y mantención en los activos que usen P4.. Escalabilidad y modelo de ingresos El desarrollo parte de un prototipo funcional validado en vivienda social DS49 (La Serena, 512 viviendas, y Chillán, cerca de 384 viviendas, con calefacción distrital y generación fotovoltaica), pero el núcleo de software no queda amarrado a esa tipología: sin rediseñarse, se extiende a equipamiento comercial, servicios, infraestructura (incluidos data centers), industria y minería. Se comercializa como suite SaaS/PaaS por módulos (pago por evaluación, suscripción por usuario, proyecto, obra o activo, y licencias institucionales), con canales de venta de los propios coejecutores, que ya atienden a constructoras y mandantes en Chile y Latinoamérica. Las metas comerciales (50 empresas externas usuarias y ventas de UF 10.000 anuales al término del Programa) equivalen a un ingreso medio cercano a UF 17 mensuales por cliente, coherente con los precios de lista del modelo de negocios. Beneficios para el país Además del valor privado, el Programa reduce los plazos de entrega de vivienda con subsidio a familias vulnerables, disminuye la huella energética, hídrica y de residuos de los activos y genera empleo especializado, con aporte medible a los ODS 8, 9, 11 y 12 a los criterios ESG de los participantes.

4.- OBJETIVOS.

4.1.- Objetivo general del programa tecnológico

Transformar la eficiencia, competitividad y sostenibilidad de la industria de la construcción nacional mediante el despliegue de una plataforma tecnológica asociativa e interoperabilidad basada en Inteligencia Artificial y Big Data, que permita unificar la gestión del ciclo de vida del activo inmobiliario (proyecto), desde la pre-inversión hasta la explotación; reduciendo los costos de inversión (CÁPEX), los costos operacionales (ÓPEX) y los tiempos de procesamiento normativo, para elevar la productividad laboral del sector e impulsar la adopción de procesos sostenibles y de baja huella ambiental.

4.2.- Objetivos específicos del programa tecnológico (Los objetivos específicos deben estar completamente relacionados con el objetivo general, los cuales deben ser adecuados al alcance de éste).

| 1 | Poner en marcha y gestionar el Programa como una plataforma colaborativa de innovación, con gobernanza, Unidad de Gestión, sistema de gestión de calidad y medición de impacto operando, convenios de coejecución y Acuerdo de PI firmados y un esquema de datos común aprobado por todos los proyectos. |
| --- | --- |
| 2 | Reducir entre 40% y 60% el tiempo de evaluación de terrenos o ideas de proyecto en la pre-inversión, con certeza normativa, jurídica, ambiental, energética y económica, mediante un motor de IA que integre la normativa territorial y prediga plazos y costos de estudios y permisos para cuatro tipologías de activos. |
| 3 | Optimizar con IA el diseño de proyectos (CAPEX, OPEX, plazos de diseño y rentabilidad medida por TIR y VAN) integrando la información BIM de las especialidades, con una reducción de CAPEX de entre 5% y 15% en los proyectos optimizados y metas de agua, energía y residuos, hasta un proyecto “listo para construir”. |
| 4 | Interconectar mediante una capa de interoperabilidad con IA (“Zapatilla”) los softwares de obra de planificación, costos, calidad, BIM e inspección (ITO/IFO), reducir entre 20% y 40% el reingreso de información y los reprocesos, y proponer al INN una especificación abierta de datos de obra como norma chilena. |
| 5 | Pasar del mantenimiento reactivo al predictivo, usando la memoria del activo (diseño, obra, garantías y postventa) y sus datos de operación para anticipar fallas y reducir entre 5% y 15% el OPEX de operación y mantención de los activos que usen la solución. |
| 6 | Transferir y escalar comercialmente los desarrollos mediante un modelo de negocios SaaS/PaaS, gestión de la propiedad intelectual y alianzas, hasta alcanzar 50 empresas externas usuarias y ventas anuales de UF 10.000 al término del Programa. |
| 7 | Fortalecer las capacidades del sector y del ecosistema: 100 personas capacitadas (al menos 30% mujeres), un programa de partners con proveedores locales y protocolos técnicos y éticos para el uso de IA en la línea de vida del activo. |

5.- RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS DEL PROGRAMA TECNOLÓGICO.

5.1. Resultados esperados en base a abordar las brechas y/o desafíos de la convocatoria

| Resultados | Objetivo(s) específicos relacionados | ¿Cómo contribuye al cumplimiento de los objetivos y a la disminución de la incertidumbre técnica del Programa? | Brechas y desafíos a los que da respuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| Programa operando como plataforma colaborativa: gobernanza, Unidad de Gestión, convenios y Acuerdo de PI, esquema de datos común, sistema de calidad y tablero de impacto. | OE 1 | Instala la gobernanza, la infraestructura digital común y las reglas de datos y PI desde el inicio. Reduce la incertidumbre de gestión y de integración entre cinco coejecutores y cuatro proyectos. | b) Falta de integración entre las necesidades del sector y la oferta de IA. Brecha sectorial: fragmentación de la cadena de valor. |
| Plataforma de evaluación del activo (P1) en producción: motor normativo versionado, predictor de plazos y costos, cuatro tipologías y anteproyectos traspasados a P2. | OE 2 | Convierte la evaluación de terrenos en un proceso sistemático y trazable. Reduce la incertidumbre técnico-jurídica y de plazos de la pre-inversión; el predictor se valida con proyectos que no participaron del entrenamiento. | a) y b). Brecha sectorial: búsqueda manual y dispersa, inseguridad jurídica y plazos excesivos de pre-inversión. |
| Plataforma de optimización del proyecto (P2) validada: integración IFC, costeo con precios unitarios y optimización multiobjetivo de CAPEX, OPEX y plazos, probada en pilotos. | OE 3 | Muestra al mandante el efecto de cada decisión de diseño sobre el costo total de propiedad. Reduce la incertidumbre económica y ambiental antes de construir. | c) Oportunidad de soluciones adaptadas. Brecha sectorial: evaluación tardía de costos y sobrecostos. |
| Capa de interoperabilidad “Zapatilla” (P3) operando en obras y especificación abierta de datos de obra propuesta al INN. | OE 4 | Homologa y conecta datos heterogéneos de obra en un modelo común. Reduce la incertidumbre operativa: menos reingreso manual, errores de interpretación y atrasos. | a) Escasa incorporación de IA en procesos clave. Brecha sectorial: operación en silos y pérdida de trazabilidad. |
| Bitácora del activo con mantenimiento predictivo (P4) en uso en activos piloto y comerciales. | OE 5 | Da continuidad a la memoria técnica del activo. Reduce la incertidumbre de la operación al anticipar fallas y costos de mantención. | a) y c). Brecha sectorial: pérdida de continuidad de datos y desvalorización del activo. |
| Modelo de negocios SaaS/PaaS, política de PI y estrategia de transferencia operando, con canales de los coejecutores, plan de negocios y preparación para la inversión. | OE 6 | Asegura que los desarrollos lleguen al mercado durante y después del Programa. Reduce la incertidumbre comercial y de escalamiento. | b) y c). Brecha sectorial: débiles modelos de transferencia y de gobernanza de datos. |
| Capacidades del sector fortalecidas: 100 personas capacitadas, programa de partners, guías abiertas de IA responsable y especificación abierta de datos. | OE 7 | Masifica la adopción al cerrar brechas de competencias en empresas, proveedores y organismos. Reduce la incertidumbre de adopción. | a) Escasez de capital humano especializado en datos e IA. |

Nota: si tiene más resultados e impactos, agregar a la tabla las filas que sean necesarias.

5.2.- Indicadores de resultados e impacto esperado del programa tecnológico

| Indicador/es asociados a productos y servicios Incluir Indicador(es) de impacto | Metodología de cálculo | Medio de verificación | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reducción del tiempo de evaluación de un terreno con P1 (%) | (T base − T actual) / T base; T base = conducto regular del caso Chillán DS49. | Registro de fechas de inicio y cierre de cada evaluación en la plataforma; trimestral. | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% |
| Reducción del plazo total de factibilización y tramitación por obra (%) | Plazo desde la evaluación del terreno hasta el permiso, frente a la línea base de los pilotos. | Registros de hitos de pilotos y de la DOM; anual. | 0% | 0% | 5% | 8% | 10% |
| Reducción de CAPEX en proyectos optimizados con P2 (%) | (CAPEX alternativa base − CAPEX optimizado) / CAPEX base, con precios unitarios de ONDAC. | Presupuestos pre y post optimización validados por el mandante; por proyecto. | 0% | 0% | 2% | 4% | 5% |
| Reducción de horas de reingreso de información y reprocesos en obra con P3 (%) | Horas-persona de reingreso y reprocesos frente a la línea base de la obra. | Registros de obra y encuestas de tiempo; semestral. | 0% | 0% | 10% | 15% | 25% |
| Reducción del OPEX de operación y mantención en activos con P4 (%) | Costo anual de mantención correctiva y preventiva frente al histórico del activo. | Registros de mantención y contables del usuario; anual. | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% |
| Obras operando con la “Zapatilla” (N° acumulado) | Conteo de obras con integración activa. | Contratos o acuerdos de piloto y registros de integración. | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 |
| Activos con mantenimiento predictivo P4 (N° acumulado) | Conteo de activos con el módulo en uso. | Contratos o acuerdos de piloto y registros de la plataforma. | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 |
| Indicador/es asociados a la gestión | Metodología de cálculo | Medio de verificación | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| Sesiones del Consejo Estratégico y del Consejo Técnico (N° por año) | 2 sesiones ordinarias del Consejo Estratégico y 4 del Consejo Técnico por año. | Actas firmadas, convocatorias y registro de asistencia. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Hitos de integración cumplidos (%) | Hitos cumplidos / hitos programados en el año en la carta Gantt. | Tablero de control y actas del Consejo Técnico. | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% |
| Alianzas formalizadas para desarrollo y escalamiento (N° acumulado) | Cartas de intención, convenios o memorandos firmados. | Documentos firmados. | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Estrategia de transferencia y modelo de negocios (versiones aprobadas) | Versión inicial, actualización para el informe de continuidad y plan de cierre. | Documentos aprobados por el Consejo Estratégico. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Indicador/es Económicos | Metodología de cálculo | Medio de verificación | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| Inversión privada movilizada adicional a los aportes del Programa (MM$ acumulados) | Coinversión de clientes y socios comerciales en implementaciones y pilotos, y capital privado levantado en la Etapa 2. | Contratos, comprobantes y actas de inversión; anual. | 0 | 50 | 100 | 150 | 250 |
| Empleo directo nuevo (N° acumulado; % mujeres) | Personas contratadas para el Programa por el beneficiario y los coejecutores (16 cargos nuevos). | Contratos, liquidaciones y cotizaciones; anual. | 5 | 8 | 12 | 14 | 16 (≥40%) |
| Empleo indirecto proyectado (N°) | Estimación de empleos generados en la cadena de valor por la adopción. | Informe de impacto y encuestas a empresas usuarias; anual. | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Otro/s Indicador/es | Metodología de cálculo | Medio de verificación | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| Empresas y entidades no integrantes que adoptan las soluciones (N° acumulado) | Clientes con licencia, suscripción o contrato vigente. | Contratos y facturación; semestral. | 0 | 3 | 10 | 25 | 50 |
| Ventas anuales derivadas de la tecnología (UF) | Ingresos por licencias, suscripciones, implementación y capacitación. | Facturas del gestor y de los canales de venta; anual. | 0 | 50 | 1.000 | 5.000 | 10.000 |
| Personas capacitadas (N° acumulado; % mujeres) | Participantes que aprueban cursos o talleres del Programa. | Registros de cursos; semestral. | 20 | 60 | 120 | 200 | 300 (≥40%) |

5.3.- Identificación y descripción de los sistemas de seguimiento y monitoreo de los resultados intermedios y finales, así como de los impactos ex – post.

1. Seguimiento técnico-financiero durante la ejecución (resultados intermedios y finales) El control lo ejerce la Unidad de Gestión del Programa (P0), radicada en DTE, con gestión por hitos y valor ganado (EVM) sobre la carta Gantt del Programa. Los líderes de P1 a P4 cargan mensualmente en un tablero en línea el avance físico y financiero, los indicadores del cuadro 5.2, el nivel de madurez (IRL) y la ejecución de los aportes pecuniarios y valorizados. El avance tecnológico se controla con revisiones stage-gate trimestrales del Consejo Técnico y con los hitos de integración del portafolio. La madurez se mide con la escala IRL (KTH) en sus seis dimensiones: se parte de IRL 5, el paso a la Etapa 2 exige IRL 7 (validación en entorno operacional real) y los proyectos cierran con IRL 8. El área de administración y finanzas concilia trimestralmente los aportes y revisa las rendiciones, y un tercero independiente revisa anualmente los estados del Programa. • Consejo Técnico (trimestral): avance de prototipos, calidad del software y de los modelos (métricas de error y precisión), interoperabilidad, gobernanza de datos y resultados de pilotos; decide el avance stage-gate. • Consejo Estratégico (semestral): hitos de transferencia y comerciales, alianzas, aportes y riesgos altos; prepara el escalamiento y la relación con fondos de inversión. • Corfo: informes de avance, informe de continuidad al cierre de la Etapa 1 e informe final. 2. Metodología de medición de causalidad e impacto Para aislar el efecto del Programa de otras variables del sector se combinan: (i) línea base, levantada al inicio, de plazos de evaluación y tramitación, CAPEX/m², horas de reingreso y reprocesos, costos de mantención y consumos proyectados, en proyectos reales de los participantes; (ii) comparación antes-después con protocolo en cada piloto; y (iii) diferencias en diferencias entre usuarios y un grupo de comparación de no usuarios de características similares, emparejados por puntaje de propensión (tipología, región y tamaño). El detalle de indicadores, técnicas y métricas se presenta en el modelo de medición de resultados e impacto. 3. Evaluación de impactos ex post Concluido el cofinanciamiento, el seguimiento continúa con recursos del modelo de negocios: telemetría de uso y ventas de la plataforma, OPEX real de los activos con P4, empresas externas que adoptan la “Zapatilla” y encuestas de capital humano y género. Una evaluación de impacto independiente se realiza al cierre del Programa, con mediciones ex post a los 12 y 24 meses.

6.- DESCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES.

6.1. Beneficiario o Gestor Tecnológico. Describa y fundamente:

| DTE Consulting & Development SpA 77.826.369-6 | - Identificación y descripción de su vinculación con el ámbito empresarial del sector productivo y/o económico priorizado. DTE Consulting & Development SpA es una empresa chilena de gestión, diseño y desarrollo de proyectos inmobiliarios con fines productivos, especializada en vivienda con subsidio (DS49) y en el modelo de energía distrital. Articula de extremo a extremo la cadena de valor de un proyecto: localización y evaluación del terreno; gestión normativa, legal, social, técnica, ambiental y energética; calificación ante SERVIU; diseño de arquitectura y coordinación de especialidades; coordinación de la entidad patrocinante, la constructora y el proveedor de energía; y fiscalización de la ejecución. En ese modelo asume a la vez los roles de gestor, diseñador, articulador y fiscalizador, lo que la sitúa como nexo técnico entre propietarios, entidades patrocinantes, constructoras, proveedores de energía y organismos públicos (SERVIU, SEREMI MINVU y Direcciones de Obras Municipales). Esa posición explica por qué DTE es el gestor natural del Programa: vive en su trabajo diario la desconexión de información entre etapas que BITÁCORA busca resolver y tiene relación directa con quienes serán sus usuarios. Su equipo directivo proviene de la industria y del sector público de la construcción: la Gerenta General y Directora alterna del Programa fue Directora de Obras Municipales y Directora de SECPLA; el Director del Programa suma 28 años en construcción y más de diez desarrollando software para constructoras, es consejero nacional de la Cámara Chilena de la Construcción y preside su Comité de Especialidades; y el Gerente de Diseño y Desarrollo dirigió la Unidad de Vivienda de la Municipalidad de La Reina, donde encabezó el proyecto DS49 “Condominio Aldea del Encuentro” para 320 familias. |
| --- | --- |
|  | - Experiencia de trabajo con instituciones y empresas relevantes del ámbito u otras, en particular en relación con desarrollo tecnológico con fines productivos y su escalamiento comercial, que le otorguen pertinencia para abordar el programa. DTE tiene un historial verificable de proyectos bajo este modelo, desarrollados en alianza con una entidad patrocinante, una empresa constructora y un proveedor de energía sustentable: Proyecto; Alcance; Componente tecnológico. La Serena, Etapa 1 (DS49); 3 condominios, 416 viviendas; Calefacción distrital y generación fotovoltaica. La Serena, Etapa 2 (casas); 2 condominios, 96 viviendas; Calefacción distrital y generación fotovoltaica. Chillán (DS49); 3 condominios, cerca de 384 viviendas; Calefacción distrital y generación fotovoltaica; carta Gantt de 48 actividades que sirve de línea base de P1. Casablanca (en desarrollo); Proyecto con CREAR Asociados como entidad patrocinante; Caso de pilotaje propuesto para P1 a P4, sujeto a acuerdo de piloto. Sobre esa experiencia DTE desarrolló y opera en producción la plataforma Terrenos DS49, que convierte su conocimiento normativo en un producto digital: motor de elegibilidad (≈10 criterios verificados con fuentes oficiales de MINEDUC, MINSAL e INE), ingesta de terrenos (portales, dibujo y archivos KML, KMZ, Shapefile y GeoJSON), motor de cabida (más de 148 comunas y 12.000 zonas de planes reguladores) y módulo de rentabilidad, con trazabilidad de cada dato y un agente de investigación normativa con revisión humana. Es el prototipo funcional sobre el cual se construye P1 y la base de su escalamiento a otras tipologías. |
|  | - Descripción de las capacidades técnicas (recurso humano y/o infraestructura), financieras, y experiencia en gestión y/o ejecución de proyectos-programas de base tecnológica-productiva e innovación empresarial en las materias a ejecutar en el sector productivo y/o económico priorizado, que pone a disposición del programa. Recurso humano: núcleo experto en normativa urbana, tramitación ante la DOM, planificación territorial (SECPLA y planes reguladores), diseño DS49 y gestión de proyectos públicos y privados, que codifica y valida las reglas del motor normativo; dirección del Programa con experiencia en desarrollo y comercialización de software para la construcción. Infraestructura: plataforma Terrenos DS49 en la nube, base normativa estructurada, agente de vigilancia normativa y bases de datos de sus proyectos DS49, que se ponen a disposición del Programa como activos previos. Capacidad financiera: DTE aporta $995.000.000 al Programa ($845.000.000 pecuniarios y $150.000.000 valorizados). Los aportes se ejecutan según el calendario de la planilla de presupuesto, con conciliación trimestral de aportes y revisión anual por un tercero independiente. Gestión y ejecución de proyectos de base tecnológico-productiva: desarrollo y puesta en producción de Terrenos DS49; gestión integral de los proyectos DS49 con energía distrital; y, a nivel del Programa, la articulación de cinco coejecutores, dos asociados y un interesado en torno a un portafolio con hitos, stage-gates y tablero de control. |
|  | - Experiencia y capacidades para la materialización de alianzas estratégicas. DTE ha materializado alianzas con entidades patrocinantes, constructoras y proveedores de energía para desarrollar sus proyectos DS49, y con CREAR Asociados para el proyecto Casablanca. Para este Programa convocó y formalizó el compromiso de cinco coejecutores tecnológicos que cubren toda la línea de vida del activo (Impulso Estratégico, In-Data, Geister, ONDAC y Calidad Cloud), de dos asociados (ANRI y Molina Matta & Asociados) y de un interesado (CREAR Asociados). Su Director del Programa aporta relaciones gremiales en la Cámara Chilena de la Construcción. El plan de redes y alianzas del Programa suma gremios, organismos públicos, centros de IA y referentes internacionales. |
|  | - Experiencia y capacidades para la definición e implementación de estrategias de transferencia tecnológica y de escalamiento de desarrollos tecnológicos-productivos. DTE transformó su conocimiento experto en un producto digital operativo (Terrenos DS49), con procesos automatizados diarios, versionado de reglas y revisión humana, lo que demuestra capacidad para llevar un desarrollo desde el prototipo a la operación. El Director del Programa aporta más de diez años llevando software para constructoras y proveedores desde su desarrollo hasta su adopción comercial (Inqsol, desde 2015). Para el Programa, DTE asigna la gestión de la PI y de la transferencia tecnológica a un profesional de su equipo (Mauricio Pruzzo, quien desarrolló Terrenos DS49), gestiona la política de PI con mandato exclusivo de comercialización y ejecuta la estrategia de transferencia y escalamiento con los canales comerciales de los coejecutores. |
|  | - Identificación del equipo de trabajo que el beneficiario pondrá a disposición del programa, señalando sus capacidades técnicas y experiencia relevante en el ámbito del programa (desarrollo, gestión, transferencia, difusión y escalamiento de tecnologías). Integrante; Rol en el Programa; Capacidades y experiencia relevante. Jorge Ignacio Prieto Cifuentes; Director del Programa y del proyecto de gestión (P0); Ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile (1998), con mención en Gestión de la Construcción y diplomado en Administración de Negocios (PUC). 28 años en la industria: jefe de oficina técnica y gerente de la zona sur de PERI Chile, subgerente general de INGESUR (obras portuarias, marítimas, puentes y caminos), gerente técnico y comercial de PERI Perú (apertura de los mercados peruano y colombiano), gerente general de VENTEKO-Kömmerling Chile y asesor de constructoras en optimización de recursos en obra (INNMARQ). Cofundador de Inqsol (2015), que desarrolla software para constructoras y proveedores, y de Evoque Energy (2013), dedicada a energías renovables y eficiencia energética. Consejero nacional de la CChC desde 2021 y presidente de su Comité de Especialidades (2024 a 2026); fue primer vicepresidente de su Laboratorio de Construcción Digital (2019 y 2020). Mentor de emprendedores de la Fundación Simón de Cirene desde 2020.. Carmen Gloria Zúñiga de Kartzow (RUT 12.023.727-6); Directora alterna del Programa y subdirectora de P0; Gerenta General y representante legal; Arquitecta de la Pontificia Universidad Católica de Chile (ICA 7991), diplomada en Derecho Urbanístico (Universidad de los Andes), con más de 20 años en organismos públicos y privados. Fue Directora de Obras Municipales de Huechuraba (2005 a 2013) y de Conchalí (2018 a 2021), Directora de la Secretaría Comunal de Planificación de Lo Barnechea y de Ñuñoa, asesora de la modificación del Plan Regulador de Ñuñoa y arquitecta revisora de la Dirección de Obras de Ñuñoa; en esos cargos aplicó e interpretó la LGUC, la OGUC y los planes reguladores y tramitó permisos y proyectos de inversión. Es secretaria del Comité de Leyes del Colegio de Arquitectos de Chile desde 2021, socia asesora de una revisora independiente de arquitectura desde 2016 y fue docente de Legislación Arquitectónica (UNIACC). En el Programa actúa como validadora experta (humano en el circuito) de los criterios normativos y económicos con que se validan los resultados de la IA antes de llegar al usuario.. Andrés Salgado Henríquez (RUT 16.093.776-9); Coordinación del portafolio y secretario técnico del Consejo Técnico; Arquitecto de la Universidad Tecnológica Metropolitana (premio al Mejor Rendimiento de su generación), con 15 años en diseño, coordinación y planificación de proyectos. Gerente de Diseño y Desarrollo de DTE. Como Jefe de la Unidad de Vivienda de La Reina lideró el proyecto DS49 “Condominio Aldea del Encuentro” (320 familias, nueve comités) y fue representante técnico ante el SERVIU Metropolitano; antes fue arquitecto de SECPLAN (Programa de Mejoramiento Urbano de la SUBDERE), coordinador de especialidades del Teatro GAM Etapa 2 y coordinador de especialidades en Revit para la gran minería (Andina Fase 2, Quebrada Blanca y Los Pelambres).. Mauricio Pruzzo Gárate (RUT 19.323.238-8); PI y transferencia tecnológica; esquema de datos común y seguimiento del IRL; Arquitecto, magíster en Ciudad y Paisaje (Universidad del Desarrollo), especialista en normativa urbana y análisis de información geográfica (SIG). Desarrolló la plataforma Terrenos DS49 (motores de elegibilidad, cabida y rentabilidad sobre más de 148 comunas y 12.000 zonas normativas), que se incorpora a P1 como primer desarrollo. Vinculación internacional con iniciativas de desarrollo tecnológico a través de la International Federation of Landscape Architects (IFLA).. Nicolás Caro Zúñiga (RUT 17.960.342-K); Gestión administrativa y financiera, comunicaciones y medición ESG/ODS; Publicista con cerca de 10 años asesorando a empresas desde el origen de sus iniciativas en modelo de negocios, marca y sistemas administrativos de operaciones y ventas. Programador Full Stack Java (Programa Talento Digital de Duoc UC), lo que le permite especificar integraciones y dialogar con los equipos de desarrollo de los coejecutores en la automatización de datos y procesos.. Por contratar; Profesional de administración y rendiciones (dedicación exclusiva); Experiencia en rendiciones Corfo, control presupuestario, respaldo documental y adquisiciones.. |
|  | - Refiérase a la dedicación horaria de los integrantes del equipo de trabajo y especifique sus funciones y roles en el cumplimiento. Jornada completa de referencia: 173,3 horas al mes. Integrante; Dedicación (h/mes); Funciones principales. Jorge Prieto; 130 (75%); Dirige el Programa y P0; preside los Consejos; contraparte ante Corfo; prioriza el portafolio según su potencial comercial.. Carmen Gloria Zúñiga; 57 (32.9%); Subroga al Director; representación legal; transparencia administrativa y financiera; vínculo con organismos públicos y gremios; validación experta de criterios normativos.. Andrés Salgado; 68 (39.4%); Carta Gantt, hitos e interfaces entre P1 y P4; matriz de riesgos y sistema de gestión de calidad; casos de uso y datos para los modelos.. Mauricio Pruzzo; 69 (40%); PI y transferencia; esquema de datos común y trazabilidad de fuentes normativas y territoriales; seguimiento del IRL.. Nicolás Caro; 69 (40%); Presupuesto, informes de avance técnico-financiero, plan de comunicación y medición de impacto ESG/ODS.. Profesional de administración y rendiciones; 173 (100%); Rendiciones mensuales por proyecto y participante, respaldo documental y adquisiciones.. |

6.2.- Coejecutores. Describa y fundamente (repita este cuadro por cada coejecutor participante del programa):

| COEJECUTOR Impulso Estratégico CX SpA RUT 77.901.282-4 | - Descripción de sus capacidades técnicas y experiencia en las materias específicas a ejecutar, de forma colaborativa y participativa con el beneficiario (y otros coejecutores, si corresponde) y que quedan a disposición del programa, dando cuenta de la necesidad de su participación en el proyecto y cómo se complementa con las capacidades del beneficiario y de los demás coejecutores. Descripción de la infraestructura que se pondrá a disposición del proyecto, de corresponder. Trayectoria y capacidades. Impulso Estratégico CX & AI es una empresa de inteligencia artificial aplicada a la operación, fundada en 2024 y con presencia en Chile, Colombia y Latinoamérica. Construye agentes de IA, automatizaciones y software a medida sobre los procesos reales de sus clientes, con una metodología de cuatro pasos (Radiografía, Blueprint, Construcción y Adopción) cuyo objetivo es que la solución quede funcionando en producción y en manos del equipo del cliente. Ha construido cinco soluciones en cinco industrias: energía solar, ventas B2B y agroindustria, ya entregadas, y comercio especializado y head hunting, en curso. Experiencia en las materias a ejecutar. Su antecedente más cercano a P1 es el sistema de licitaciones que construyó para una empresa de energía solar: rastrea el mercado de forma continua, analiza cada oportunidad con los criterios del negocio, la ordena por prioridad y entrega un resumen diario. P1 aplica esa misma lógica a los terrenos: captura continua de la oferta, evaluación contra criterios normativos, económicos, ambientales y legales, y priorización. Su equipo directivo suma más de 45 años de experiencia combinada en dirección de proyectos tecnológicos, aseguramiento de calidad de software, desarrollo de negocios con IA y escalamiento de canales digitales (Sixbell, Binaria, INO GLOBAL, Apple, Tul y Coca-Cola FEMSA), incluido un marketplace B2B de materiales de construcción. Infraestructura y métodos que pone a disposición. Entorno de desarrollo en la nube, herramientas de construcción asistida por IA y automatización (Claude Code, n8n y Lovable) y su metodología de adopción, que termina con la solución operando en manos del usuario e incluye su capacitación. Con ellas el equipo itera rápido sobre la plataforma Terrenos DS49 y la convierte en un producto multicliente. Necesidad de su participación y complementariedad. DTE tiene en producción la plataforma piloto y el conocimiento normativo y de proyectos DS49 que la respalda, pero su equipo se especializa en arquitectura, gestión de proyectos y normativa. El paso de piloto a producto operable y multicliente, y su extensión a nuevas tipologías, requiere una capacidad de ingeniería de software e IA dedicada y sostenida en el tiempo. Impulso Estratégico aporta esa capacidad de construcción y dirige P1; DTE aporta el dominio, de modo que el desarrollo parte de reglas y datos reales del sector; In-Data aporta los datos históricos que entrenan el predictor; y Molina Matta valida la dimensión legal. Transferencia y escalamiento. Su gerente de negocios define estrategias de salida al mercado de soluciones de IA y su fundador dirige el desarrollo comercial y el ecosistema de partners de INO GLOBAL en Latinoamérica, capacidades que se aplican a la comercialización de P1 en Chile y en la región. |
| --- | --- |
|  | - Identificación del equipo de trabajo del coejecutor, señalando sus capacidades técnicas y experiencia relevante en el ámbito del programa (desarrollo, gestión, transferencia, difusión y escalamiento de las tecnologías obtenidas como resultado del programa). • Ariel Ahoner Sáez Caamaño, director de P1 (gestión y dirección técnica). Ingeniero civil informático (Universidad del Bío-Bío) y magíster en Tecnologías de la Información (Universidad Técnica Federico Santa María), con diplomados en Gestión de Calidad y en Gestión de Empresas (Universidad de Chile) y el programa de Gestión de la Innovación de Fundación Chile. Fundó Impulso Estratégico en 2024. Durante casi siete años en Sixbell dirigió proyectos de experiencia de cliente, contact center y soluciones cognitivas; en Binaria dirigió proyectos tecnológicos para el sector energético y creó el área de aseguramiento de calidad de software. Desde 2024 lidera el desarrollo comercial y el ecosistema de partners de INO GLOBAL en Latinoamérica. Certificado en Scrum Master y Design Thinking. • Federico Orduz Fandiño, gerente de desarrollo y construcción de modelos de IA (desarrollo y escalamiento). Administrador de empresas (CESA) y cofundador de Impulso Estratégico, con formación en automatización con inteligencia artificial. Construye soluciones de IA y automatización con Claude Code, n8n y Lovable, entre ellas una plataforma de comercio electrónico con CRM. En Coca-Cola FEMSA participó en llevar un canal digital B2B desde piloto a cobertura nacional sobre más de 100.000 tiendas; en Tul, marketplace B2B de materiales de construcción en Latinoamérica, fue responsable de la retención de clientes; y en Apple lideró el desempeño de los canales retail y carrier en Colombia. • Mauricio Chamorro Orellana, gerente de negocios especialista en IA (transferencia y difusión). Ingeniero en construcción civil (INACAP), diplomado en Ciencia de Datos (Universidad de los Andes) y certificado en modelos de lenguaje aplicados a negocios y en metodologías ágiles (Scrum Master, Product Owner y Trainer Scrum). Más de 25 años en telecomunicaciones, desarrollo de proyectos y gestión de equipos: es Director de Desarrollo de Negocios de Sixbell desde 2017, donde define la estrategia de salida al mercado de soluciones de IA, y fue gerente de operaciones de RGG SpA, a cargo de proyectos de telecomunicaciones, construcción civil y energías renovables (Metro de Santiago, Alto Maipo y Aeropuerto Arturo Merino Benítez, entre otros). • Tres técnicos en desarrollo y explotación de soluciones de IA, por contratar: programación, integración de servicios y datos, implementación de componentes de IA, pruebas, despliegue y monitoreo en producción. |
|  | - Refiérase a la dedicación horaria de los integrantes del equipo de trabajo y especifique sus funciones y roles en el cumplimiento de los objetivos. • La jornada completa de referencia es de 173,3 horas al mes. Ariel Sáez, Federico Orduz y Mauricio Chamorro dedican 52,0 h/mes (30%) en el primer año de P1, 26,0 h/mes (15%) en el segundo y el tercero y 17,3 h/mes (10%) en el cuarto y el quinto: la dedicación directiva disminuye a medida que el producto madura y su operación pasa a los técnicos. • Los tres técnicos de IA trabajan a jornada completa (173,3 h/mes): uno durante los 50 meses de P1, que además opera y evoluciona la solución en producción, y dos durante 25 meses cada uno, en las fases de mayor desarrollo. |

| COEJECUTOR In-Data (Consultores de Ingeniería In-Data Ltda.) RUT 77.725.995-4 | - Descripción de sus capacidades técnicas y experiencia en las materias específicas a ejecutar, de forma colaborativa y participativa con el beneficiario (y otros coejecutores, si corresponde) y que quedan a disposición del programa, dando cuenta de la necesidad de su participación en el proyecto y cómo se complementa con las capacidades del beneficiario y de los demás coejecutores. Descripción de la infraestructura que se pondrá a disposición del proyecto, de corresponder. Trayectoria y capacidades. Consultores de Ingeniería In-Data Limitada (Investigaciones & Datos) es una empresa chilena de Big Data inmobiliario. Su producto principal, BauData, es una plataforma web de inteligencia inmobiliaria que, mediante un robot y un proceso automatizado, recolecta cada mes los anteproyectos ingresados y los permisos de edificación aprobados por las principales municipalidades del país y los organiza en una base de datos consultable. Cada registro indica qué obra se construirá, dónde, de qué tipo, con qué superficie y cuántas viviendas, y quiénes son los arquitectos y mandantes asociados, y la información puede segmentarse por región, ciudad, tipo de obra, destino, superficie, inmobiliaria y arquitecto. La plataforma se ha mejorado con financiamiento de Corfo para incorporar las necesidades de los proveedores del sector construcción e inmobiliario. Experiencia en las materias a ejecutar. In-Data domina las tareas más difíciles de P1: la captura automatizada de información pública dispersa entre municipios, la normalización de formatos heterogéneos, el control de calidad del dato y su actualización periódica. Su histórico de anteproyectos y permisos permite medir los tiempos reales de tramitación por comuna, tipología y tamaño, que es la base para entrenar y validar el predictor de plazos y costos. Infraestructura que pone a disposición. La base histórica de BauData (anteproyectos y permisos por comuna), sus robots de captura, sus procesos de actualización mensual y su experiencia en entregar datos como servicio web. Necesidad de su participación y complementariedad. Ningún otro participante tiene datos históricos de permisos y anteproyectos a escala nacional. DTE aporta la normativa y los casos DS49; Impulso Estratégico, la ingeniería de software e IA; e In-Data, los datos de entrenamiento y validación y la experiencia en capturarlos. Por su dominio de la estructuración de datos, In-Data subdirige P1 y define los patrones y estándares de comunicación que usarán P2, P3 y P4 para intercambiar información con P1 en el esquema de datos común. Como BauData ya atiende a actores inmobiliarios y de la construcción, es además un canal natural para los nuevos módulos predictivos. |
| --- | --- |
|  | - Identificación del equipo de trabajo del coejecutor, señalando sus capacidades técnicas y experiencia relevante en el ámbito del programa (desarrollo, gestión, transferencia, difusión y escalamiento de las tecnologías obtenidas como resultado del programa). • Cristóbal Cámpora, subdirector de P1. Ingeniero de software experto en Big Data inmobiliario. Aporta su conocimiento de la plataforma BauData y de la captura, estructuración y calidad de los datos de permisos al desarrollo general de P1, y establece los patrones y estándares de comunicación que usarán P2, P3 y P4 con P1. |
|  | - Refiérase a la dedicación horaria de los integrantes del equipo de trabajo y especifique sus funciones y roles en el cumplimiento de los objetivos. • Cristóbal Cámpora dedica 52,0 h/mes (30% de la jornada de referencia de 173,3 h/mes) durante los 50 meses de P1: ingesta y calidad de los datos históricos, entrenamiento y validación del predictor y definición de los patrones de comunicación entre proyectos. |

| COEJECUTOR Geister Consultores Ltda. RUT 76.578.264-3 | - Descripción de sus capacidades técnicas y experiencia en las materias específicas a ejecutar, de forma colaborativa y participativa con el beneficiario (y otros coejecutores, si corresponde) y que quedan a disposición del programa, dando cuenta de la necesidad de su participación en el proyecto y cómo se complementa con las capacidades del beneficiario y de los demás coejecutores. Descripción de la infraestructura que se pondrá a disposición del proyecto, de corresponder. Trayectoria y capacidades. Geister Consultores es una oficina de arquitectura, ingeniería y BIM Management con 14 personas, más de 15 años de experiencia en modelación de proyectos y más de 10 en el uso de la metodología BIM. Coordina todas las especialidades de un proyecto (arquitectura, estructura, instalaciones y demás) en un modelo único, para que trabajen de forma colaborativa, ordenada y eficiente desde el diseño hasta la puesta en marcha. Su director ha liderado la implementación BIM en más de 130 proyectos en cinco países, con más de 5 millones de m² gestionados, modelados y coordinados, entre ellos la Concesión Vial Chillán-Collipulli (160 km), los hospitales Barros Luco (216.000 m²), de Coquimbo (140.000 m²), de Chillán (108.000 m²), de Curicó (102.000 m²) y de Linares (90.000 m²), el edificio Eco Egaña (165.000 m²), el Mall Plaza Bío Bío y el conjunto habitacional Altos de Labranza. Experiencia en las materias a ejecutar. Dos antecedentes hacen de Geister el líder natural de P2. Primero, promueve y coordina un estudio de interrelación de tiempos entre especialistas en las fases de diseño, arquitectura y pre-inversión, que mide cuánto demora cada fase y cómo se afectan entre sí las especialidades, con el fin de disminuir tiempos muertos, retrabajos y problemas de coordinación: es el insumo directo del modelo de plazos de diseño de P2. Segundo, desarrolló los gemelos digitales de las 34 sedes de Duoc UC (239.637 m² levantados en BIM) para construir un modelo predictivo y preventivo que optimice sus costos de mantenimiento, lo que le da experiencia en conectar el diseño con el OPEX, la misma relación que P2 optimiza y que P4 retroalimenta. Infraestructura que pone a disposición. Su plataforma de software BIM (Autodesk Revit para arquitectura, estructura e instalaciones, Navisworks, AutoCAD, 3ds Max y más de 20 programas del ecosistema contech), su capacidad de levantamiento con escaneo láser y su biblioteca de modelos y estándares BIM bajo ISO 19650. Necesidad de su participación y complementariedad. BIM es la plataforma con la que se comunican, ordenan y coordinan las especialidades de una obra; P2 necesita integrar esa información y saber cómo se afecta una especialidad al cambiar otra. DTE entrega desde P1 el anteproyecto con certeza normativa, ONDAC los precios unitarios para costear, ANRI la validación normativa y Geister la integración BIM y el conocimiento de la interrelación entre especialistas. Liderazgo sectorial y transferencia. Su director es Vicepresidente de la Mesa Nacional de Especialidades de la Cámara Chilena de la Construcción, fue presidente del Grupo de Trabajo BIM Nacional y representa a las especialidades en la Aceleradora BIM, un canal privilegiado para difundir y escalar los resultados entre oficinas de diseño y especialistas. Ha capacitado a más de 75 personas en BIM. |
| --- | --- |
|  | - Identificación del equipo de trabajo del coejecutor, señalando sus capacidades técnicas y experiencia relevante en el ámbito del programa (desarrollo, gestión, transferencia, difusión y escalamiento de las tecnologías obtenidas como resultado del programa). • Nicolás Geister Román, director de P2. Arquitecto de la Universidad Central de Chile, graduado con distinción máxima, y certificado en Facility Management por la Universidad Adolfo Ibáñez. Consultor senior BIM experto en BIM Management (ISO 19650), industrialización (DfMA), gemelos digitales y escaneo láser, con dominio avanzado de Revit, Navisworks, AutoCAD y 3ds Max. Vicepresidente de la Mesa Nacional de Especialidades de la CChC (2024 a 2026), expresidente del GT BIM Nacional (2021 a 2023) y ganador del premio ProChile 2012 por la internacionalización de la innovación. Ha sido expositor en Excon (Lima), Expo Camacol (Medellín) y CIDI (Lima) y participó en las misiones tecnológicas de la CChC a Londres (2024) y Singapur (2025). • Antonia Jiménez Varas, subdirectora de P2 (75% de la jornada). Arquitecta y magíster en Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con diplomado BIM en Arquitectura (PUC, 2025) y estudios en la Universidad de Navarra. Especialista en modelado 3D, documentación técnica y visualización (Revit, AutoCAD, SketchUp y Lumion). Participó en el concurso del Pabellón de Chile para la Expo Osaka 2025 con ProChile, coordinó el Censo 2024 del INE y su tesis de magíster abordó el diseño de espacios virtuales con Unreal Engine 5. Ejecuta el desarrollo, la integración BIM y la integración de P2 con P1 y P3. • Dos especialistas en IA y un especialista en evaluación de proyectos y modelación de negocios (TIR y VAN), por contratar. Para este último se evaluará contratar una oficina consultora experta en optimización económica de diseños, si aporta más experiencia y velocidad inicial que la contratación directa. |
|  | - Refiérase a la dedicación horaria de los integrantes del equipo de trabajo y especifique sus funciones y roles en el cumplimiento de los objetivos. • Nicolás Geister: 43 h/mes (25%) durante P2, con mayor intensidad en la definición del modelo de interrelación entre especialidades. • Antonia Jiménez: 130 h/mes (75%) durante los 50 meses de P2. • Especialistas en IA: 173,3 h/mes (100%) cada uno durante 36 meses, en el desarrollo de los modelos y los pilotos. Especialista en evaluación de proyectos: 173,3 h/mes (100%) durante 12 meses, en el desarrollo y la validación del modelo económico. |

| COEJECUTOR ONDAC SpA RUT 76.210.996-4 | - Descripción de sus capacidades técnicas y experiencia en las materias específicas a ejecutar, de forma colaborativa y participativa con el beneficiario (y otros coejecutores, si corresponde) y que quedan a disposición del programa, dando cuenta de la necesidad de su participación en el proyecto y cómo se complementa con las capacidades del beneficiario y de los demás coejecutores. Descripción de la infraestructura que se pondrá a disposición del proyecto, de corresponder. Trayectoria y capacidades. ONDAC es el referente de costos de construcción en Chile desde 1978, cuando lanzó el “Manual de Precios Unitarios”, una revista mensual que durante décadas fue la consulta obligada de constructoras y profesionales para calcular estructuras de costos, precios de insumos y rendimientos de mano de obra. Evolucionó de las publicaciones en papel a ser un pilar tecnológico del rubro: desarrolla soluciones en la nube y locales para crear, administrar, cubicar y controlar proyectos de construcción, como el software “Notrasnoches”, pionero en el país; el Manual de Precios Digital, con acceso en línea a análisis de precios unitarios (APU), costos de materiales de proveedores de todo el país y valores de mano de obra; la Guía de Obras, que reúne los proyectos en ejecución y en planificación; programas de presupuestos, programación de obra y de compras y órdenes de compra; y cursos de capacitación en inspección técnica de obra (ITO), planes de aseguramiento de calidad y BIM. Desde 2022 forma parte del grupo francés Accumin a través de su marca Tinsa y comparte la propiedad con su gerente general, Francisco Elizalde. Experiencia en las materias a ejecutar. P3 exige conocer cómo fluye la información de costos, compras, programación y avance entre los sistemas que usa una constructora. ONDAC desarrolla y mantiene varios de esos sistemas y sus bases de datos, conoce los formatos y los códigos de partidas del mercado chileno y lleva casi cinco décadas vinculada a las empresas constructoras. Esa combinación de conocimiento técnico y comercial reduce el riesgo de construir una capa de interoperabilidad que el mercado no adopte. Infraestructura que pone a disposición. Sus bases de datos de precios unitarios, insumos y mano de obra, la Guía de Obras, sus plataformas de software de presupuestos y control, su plataforma de capacitación y el equipo de ingenieros programadores que hoy administra ese Big Data. Necesidad de su participación y complementariedad. P3 es un desarrollo muy específico para el mercado constructor y necesita un líder experto en él. ONDAC dirige P3 y aporta, además, los precios unitarios con que P2 costea las alternativas de diseño y los costos de reparación con que P4 valoriza las fallas; Calidad Cloud complementa con los datos de calidad y postventa y la normalización de protocolos. Canal comercial. Su relación con constructoras, inmobiliarias, proveedores y subcontratistas es el canal de venta directo de la “Zapatilla” y de los módulos de costos de la suite. |
| --- | --- |
|  | - Identificación del equipo de trabajo del coejecutor, señalando sus capacidades técnicas y experiencia relevante en el ámbito del programa (desarrollo, gestión, transferencia, difusión y escalamiento de las tecnologías obtenidas como resultado del programa). • Carlos Zambrano, director de P3. Ingeniero programador y desarrollador senior de ONDAC. Gestiona el Big Data de precios y de software de obra que administra la empresa y dirige la arquitectura del software, la identificación de variables críticas, el análisis de factibilidad y la especificación abierta de datos de obra. • Erick Díaz, subdirector de P3. Profesional de ONDAC asignado a la arquitectura de datos del proyecto. Diseña y gestiona el Big Data de los software que se conectan y la arquitectura de datos de la capa de interoperabilidad. • Dos especialistas en IA y dos profesionales con experiencia en administración de obra, por contratar: uno con experiencia en vivienda y otro en infraestructura, idealmente ex administradores de obra, para asegurar que la integración sea útil en terreno. |
|  | - Refiérase a la dedicación horaria de los integrantes del equipo de trabajo y especifique sus funciones y roles en el cumplimiento de los objetivos. • Carlos Zambrano y Erick Díaz: 86,7 h/mes (50%) cada uno durante los 50 meses de P3. • Especialistas en IA: 173,3 h/mes (100%) cada uno durante 30 meses, en el desarrollo del motor de homologación, los conectores y los pilotos. Profesionales de obra: 86,7 h/mes (50%) cada uno durante 24 meses, en el levantamiento de variables, el diseño y los pilotos. |

| COEJECUTOR Calidad Cloud (CCLOUD S.A.) RUT 76.411.851-0 | - Descripción de sus capacidades técnicas y experiencia en las materias específicas a ejecutar, de forma colaborativa y participativa con el beneficiario (y otros coejecutores, si corresponde) y que quedan a disposición del programa, dando cuenta de la necesidad de su participación en el proyecto y cómo se complementa con las capacidades del beneficiario y de los demás coejecutores. Descripción de la infraestructura que se pondrá a disposición del proyecto, de corresponder. Trayectoria y capacidades. Calidad Cloud es una empresa chilena de software para la construcción fundada en 2011 para resolver un problema histórico de las obras: la desconexión informática, el papeleo y la lentitud para reportar fallas desde el terreno a las oficinas en tiempo real. Su plataforma en la nube funciona en línea y sin conexión, y sus módulos cubren todo el proceso constructivo, desde las excavaciones hasta la postventa: control de calidad en terreno (listas de chequeo y protocolos de enfierradura, hormigonado y recepción de partidas), gestión de hormigón (ensayos, cubicaciones, guías de despacho y resistencias), propietarios y postventa (actas de entrega y seguimiento de reclamos y reparaciones) e integración BIM de las observaciones de terreno sobre planos y gemelos digitales. La usan inmobiliarias, constructoras, inspecciones técnicas, gerenciadoras y mandantes en proyectos residenciales, comerciales, mineros y de obras civiles, y ha participado en más de 8.000 proyectos en Latinoamérica. Mantiene relación con empresas de software globales como Procore (Estados Unidos) y AltoQi (Brasil) y fue reconocida por CEMEX como una de las empresas revelación a nivel mundial. Experiencia en las materias a ejecutar. Uno de sus focos comerciales y de desarrollo es el módulo de propietarios y postventa, y ya avanza hacia el control del mantenimiento de los proyectos construidos, que es exactamente el alcance de P4. Sus registros históricos de calidad, no conformidades, garantías y reclamos de postventa son la base para entrenar los modelos de predicción de fallas, y su equipo técnico incorpora IA en sus desarrollos desde hace más de un año. Infraestructura que pone a disposición. Su plataforma en operación y su base histórica de proyectos, el equipo de programadores existente, oficinas, sistemas computacionales con sus licencias y los demás recursos de oficina asociados al proyecto. Necesidad de su participación y complementariedad. P4 necesita historiales de calidad y postventa para entrenar la predicción y un canal hacia propietarios y administradores; Calidad Cloud aporta ambos. En P3 normaliza con ONDAC los protocolos de intercambio de datos entre software, lo que asegura que el as-built de la obra llegue a P4. Canal comercial. Su equipo comercial en varios países de Latinoamérica le da al Programa un socio con capacidad real de llevar el producto final al mercado. |
| --- | --- |
|  | - Identificación del equipo de trabajo del coejecutor, señalando sus capacidades técnicas y experiencia relevante en el ámbito del programa (desarrollo, gestión, transferencia, difusión y escalamiento de las tecnologías obtenidas como resultado del programa). • Robinson Fuentes Valenzuela, director de P4. Ingeniero civil, con experiencia en ejecución de obras de construcción, cofundador de Calidad Cloud y su gerente general (CEO) por más de diez años. Lideró la expansión internacional de la empresa, generó su relación con empresas de software globales como Procore (Estados Unidos) y AltoQi (Brasil) y gestionó el reconocimiento de CEMEX a Calidad Cloud como empresa revelación a nivel mundial. Dirige la estrategia y el desarrollo de la plataforma de mantenimiento predictivo. • Ricardo León Vidal, subdirector de P4 y representante legal de Calidad Cloud. Especialista en facility management, datos de postventa y normalización de protocolos; gestiona el Big Data que hoy administra la empresa, define la arquitectura del software y las variables críticas y conduce el análisis de factibilidad. • Franz Joseph Fahrenkrog Petermann. Especialista en facility management, postventa y protocolos de intercambio de datos; apoya la gestión del Big Data de postventa y la normalización de protocolos con P3. • Equipo técnico de Calidad Cloud: más de 40 personas, entre ellas más de 10 ingenieros programadores expertos en Big Data, bases de datos, soluciones en la nube y operación en terreno. • Dos especialistas en IA y dos ingenieros o constructores con experiencia en obra, por contratar: uno en vivienda y otro en infraestructura, idealmente ex administradores de obra. |
|  | - Refiérase a la dedicación horaria de los integrantes del equipo de trabajo y especifique sus funciones y roles en el cumplimiento de los objetivos. • Robinson Fuentes (director de P4): 31,3 h/mes (18,1%) durante los 50 meses de P4. Ricardo León y Franz Fahrenkrog: 43,3 h/mes (25%) cada uno durante P4, que incluye la normalización de protocolos con P3. • Especialistas en IA: 173,3 h/mes (100%) cada uno durante 30 meses, en el desarrollo del prototipo, el MVP y los pilotos. Profesionales de obra: 86,7 h/mes (50%) cada uno durante 20 meses, en la definición de variables, el desarrollo y la validación comercial. |

6.3.- Asociados. Describa y fundamente (repita este cuadro por cada asociado participante):

| ANRI A.G. Asociación Nacional de Revisores Independientes de Arquitectura RUT 75.561.900-0 | - Identificación y descripción del asociado, fundamentando las razones del interés y pertinencia de su participación en el programa. Gremio que agrupa a los revisores independientes inscritos en el Registro Nacional (Ley 20.703), profesionales habilitados para verificar que los proyectos de edificación cumplan la normativa, y que es consultado habitualmente por el MINVU en materia normativa. Presidido por Iris Liliana Vergara Flores. Su interés es disponer de herramientas de IA que reduzcan imprevistos, plazos y errores en el diseño y abrir oportunidades para sus asociados en normativa térmica, acústica, copropiedad inmobiliaria y humedales. |
| --- | --- |
|  | - Detallar su contribución al desarrollo del programa. Aporte valorizado de $29.000.000 en 725 horas profesionales de revisores independientes (UF 1 por hora), distribuido entre P1 ($7.000.000), P2 ($8.000.000), P3 ($7.000.000) y P4 ($7.000.000), para asesorar a los desarrolladores en la aplicación y actualización normativa de cada tipología abordada. Valida las reglas normativas del motor de evaluación de terrenos (P1), de la optimización del diseño (P2), de las modificaciones de proyecto en obra (P3) y de la operación y mantención de los activos (P4); integra la Mesa de Usuarios, representa a los asociados en el Consejo Estratégico y es canal de capacitación y adopción entre revisores. Contraprestación no pecuniaria: capacitación para sus asociados y acceso a la plataforma según perfil de usuario. |

| Molina Matta & Asociados (Molina Matta Abogados SpA) RUT 76.930.371-5 | - Identificación y descripción del asociado, fundamentando las razones del interés y pertinencia de su participación en el programa. Estudio jurídico (pequeña empresa) con abogados expertos en diversas áreas del derecho. Su interés es aplicar IA a la gestión preventiva de riesgos legales, ambientales y financieros desde la búsqueda de terrenos y la evaluación de iniciativas, reduciendo imprevistos, plazos y errores en las decisiones de inversión. |
| --- | --- |
|  | - Detallar su contribución al desarrollo del programa. Aporte valorizado de $27.000.000 en 337,5 horas profesionales de abogados (UF 2 por hora), distribuido entre P1 ($8.000.000), P2 ($6.400.000), P3 ($6.400.000) y P4 ($6.200.000), para la aplicación y actualización normativa permanente. Valida la dimensión legal de la evaluación de terrenos en P1 (dominio vigente, gravámenes y servidumbres), revisa las condiciones de uso de la plataforma en P2, los acuerdos de intercambio de datos y la licencia abierta de la especificación en P3 y el tratamiento de datos de propietarios y las garantías en P4, revisa el marco legal de uso de datos de terceros y de protección de datos personales y apoya la revisión legal de la gobernanza de datos del Programa. Contraprestación proporcional al aporte valorizado y/o acceso a la plataforma según perfil de usuario. |

6.4.- Interesados. Describa y fundamente (repita este cuadro por cada interesado participante):

| CREAR Asociados (Serey y Otros Asociados Limitada) RUT 76.026.827-5 | - Identificación y descripción del interesado en el programa, presentando antecedentes que justifiquen su interés en los resultados de este. Entidad patrocinante acreditada por el MINVU que desarrolla proyectos habitacionales con subsidio con una mirada integral de diseño, gestión, ingeniería y construcción. Su interés abarca P1 a P4 y se centra en el potencial de la IA para determinar la demanda habitacional, gestionar la adquisición de suelo, desarrollar las especialidades y acompañar el proyecto hasta su fin de vida. Integra la Mesa de Usuarios, asiste con voz al Consejo Estratégico y ofrece proyectos para pilotaje (p. ej., Casablanca, con DTE), como primer adoptante potencial. No realiza aportes. |
| --- | --- |

6.5.- De acuerdo con las Bases de Programas Tecnológicos, “La propuesta podrá contemplar, en su postulación, que durante la ejecución del proyecto, el beneficiario (o gestor tecnológico) pueda solicitar ser reemplazado en dicha calidad por uno de los coejecutores”. Indique si considera o no la posibilidad de que el beneficiario sea reemplazado durante la ejecución del proyecto por uno de los coejecutores. Si responde “SÍ”, por favor indique a continuación el/los nombre/s y RUT de el/los coejecutor/es que podrían reemplazar al beneficiario. Si no lo considera, sólo responda “NO” *.(*La pertinencia de estos será evaluada, de proceder, durante la ejecución del proyecto, de acuerdo con lo establecido en las bases del instrumento).:

NO.

6.6.- De acuerdo con las Bases de Programas Tecnológicos, “La propuesta podrá  contemplar, en su postulación, la constitución de una nueva persona jurídica que asuma la calidad de beneficiario”. Indique si considera o no en esta postulación la posibilidad de que se conforme una nueva persona jurídica. Responda "SÍ” o "NO" Según corresponda*. (*La pertinencia de esta conformación será evaluada, de proceder, durante la ejecución del proyecto, de acuerdo con lo establecido en las bases del instrumento).:

SÍ.

7.- DEFINICIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS Y ETAPAS DEL PROGRAMA.

7.1.- Definición del portafolio de proyectos del programa.

| N° | NOMBRE DEL PROYECTO | N° OBJETIVO(S) ASOCIADOS AL PROGRAMA | OBJETIVO DEL PROYECTO | RESULTADOS ESPERADOS | PARTICIPANTES (NOMBRES) |  |  |  | DURACIÓN (MESES) | MES INICIO | APORTE CORFO MM$ | COSTO TOTAL MM$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | GESTOR TECNOLÓGICO (SI/NO) | COEJECUTOR(ES) | ASOCIADO(S) | INTERESADO(S) |  |  |  |  |
| 0 | Gestión y administración del Programa | 1, 6 y 7 | Gestionar el Programa, la capa común de datos, la transferencia y la medición de impacto. | Convenios y Acuerdo de PI; esquema de datos común; continuidad con IRL 7; 300 personas capacitadas. | SÍ | DTE | ANRI y Molina Matta | CREAR | 60 | 1 | 897 | 1.492 |
| 1 | Evaluación del activo y búsqueda de terreno con IA | 2 | Reducir entre 40% y 60% el tiempo de evaluación de terrenos con IA normativa y predicción de plazos y costos. | Predictor en producción; cuatro tipologías; anteproyectos traspasados a P2. | SÍ | Impulso Estratégico e In-Data | ANRI y Molina Matta | CREAR | 50 | 4 | 530 | 1.006 |
| 2 | Desarrollo y optimización del proyecto | 3 | Optimizar con IA el diseño: CAPEX, OPEX, plazos y rentabilidad, hasta RTB. | MVP integrado a IFC; pilotos validados; entre 5% y 15% menos CAPEX. | SÍ | Geister | ANRI y Molina Matta | CREAR | 50 | 4 | 530 | 859 |
| 3 | Integración de especialistas en obra (“Zapatilla”) | 4 | Interconectar con IA los software de obra bajo un estándar abierto. | MVP; 6 obras integradas; entre 20% y 40% menos reingreso; propuesta al INN. | SÍ | ONDAC | ANRI y Molina Matta | CREAR | 50 | 4 | 528 | 828 |
| 4 | Mantenimiento predictivo y línea de vida del activo | 5 | Anticipar fallas con la memoria completa del activo. | Prototipo y MVP; 10 activos; entre 5% y 15% menos OPEX. | SÍ | Calidad Cloud | ANRI y Molina Matta | CREAR | 50 | 4 | 515 | 815 |
|  | TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  | 3.000 | 5.000 |

Nota: Si tiene más proyectos, incorpore todas las filas que sean necesarias.

7.2.- Etapas del programa tecnológico. Recuerde que: Las etapas tienen como objetivo el ordenamiento en la evaluación y seguimiento de los proyectos que integran cada una, debiendo ser consecutivas. Cada etapa podrá tener una duración máxima de 4 (cuatro) años y, en su conjunto, no podrán superar el plazo que determina la convocatoria. De este modo, si el Programa considera una sola etapa para su ejecución, éste podrá tener una duración máxima de 4 (cuatro) años.

| NOMBRE ETAPA N°1: Desarrollo, integración y validación en entorno operacional real (meses 1 a 36) |  |
| --- | --- |
| DURACIÓN (MESES) | 36 meses |
| PROYECTO(S) QUE LA INTEGRAN | P0: Proyecto de Gestión y Administración del programa |
|  | P1: Evaluación del activo y búsqueda de terreno con IA |
|  | P2: Desarrollo y optimización del proyecto (CAPEX, OPEX y plazos) |
|  | P3: Integración de especialistas en obra (“Zapatilla”) |
|  | P4: Mantenimiento predictivo y línea de vida del activo |
| PRINCIPALES RESULTADOS | R1: Convenios de coejecución y Acuerdo de PI, confidencialidad y datos firmados por todos los participantes. |
|  | R2: Gobernanza operando: Consejo Estratégico y Consejo Técnico (con representante de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño), Unidad de Gestión, comité de coordinación del portafolio y Mesa de Usuarios. |
|  | R3: Línea base del Programa y de cada proyecto aprobada y esquema de datos común aprobado por los cuatro proyectos. |
|  | R4: P1 con predictor de plazos y costos en producción, siete dimensiones de evaluación y dos tipologías activas; 20% menos tiempo de evaluación de terrenos. |
|  | R5: Prototipo funcional de P4 y MVP de P2, P3 y P4 con pruebas de intercomunicación en el esquema común. |
|  | R6: Pilotos en entorno operacional real con protocolo y línea base: proyectos en diseño (P2), una obra con la “Zapatilla” (P3) y 3 activos con P4; validación comercial independiente con SERVIU, mandantes privados, constructoras, administradores de propiedades y el Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria. |
|  | R7: 10 empresas externas usuarias y ventas de UF 1.000 en el año 3; 80 personas capacitadas (al menos 30% mujeres). |
|  | R8: Sistema de gestión de seguridad de la información (ISO/IEC 27001) implementado y sistema de gestión de calidad e IA alineado con ISO 9001 e ISO/IEC 42001. |
|  | R9: Especificación abierta de datos de obra v0 publicada para consulta e informe de estado de la técnica y libertad de operación. |
|  | R10: Informe de continuidad con IRL 7 verificado, valorización tecnológica, plan de negocios actualizado y portafolio de la Etapa 2. |
| NOMBRE ETAPA N°2: Empaquetamiento, escalamiento comercial y transferencia al sector (meses 37 a 60) |  |
| DURACIÓN (MESES) | 24 meses |
| PROYECTOS(S) QUE LA INTEGRAN | P0: Proyecto de Gestión y Administración del programa |
|  | P1: Evaluación del activo y búsqueda de terreno con IA |
|  | P2: Desarrollo y optimización del proyecto (CAPEX, OPEX y plazos) |
|  | P3: Integración de especialistas en obra (“Zapatilla”) |
|  | P4: Mantenimiento predictivo y línea de vida del activo |
| PRINCIPALES RESULTADOS | R1: Suite integrada “Bitácora del activo” lanzada y cuatro tipologías activas en P1, incluida infraestructura Data Center con sitios evaluados. |
|  | R2: Anteproyectos de cabida y factibilidad traspasados de P1 a P2; primer cliente independiente de P2 y de P3; integración de P4 con P2 probada; IRL 8. |
|  | R3: 6 obras con la “Zapatilla”, 10 activos con P4 y especificación abierta propuesta al INN como norma chilena. |
|  | R4: 50 empresas externas usuarias y ventas de UF 10.000 anuales; acuerdos de co-venta con los canales de los coejecutores y programa de partners operando. |
|  | R5: Certificación ISO/IEC 27001 y preparación para la inversión privada con el apoyo del Consejo Estratégico. |
|  | R6: 100 personas capacitadas (al menos 30% mujeres), evaluación de impacto independiente e informe final. |

8.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PORTAFOLIO

8.1.- Proyecto de gestión y administración del programa.

| ANTECEDENTES PROYECTO P0 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | PROYECTO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA |  |  |  |
| OBJETIVO |  |  | Dirigir, coordinar y administrar el Programa como una sola cadena de valor, asegurando que los proyectos P1 a P4 avancen de IRL 5 a IRL 8 según lo planificado, compartan un esquema de datos común y transfieran y escalen sus resultados hacia la industria de la construcción, resguardando el buen uso de los recursos, la propiedad intelectual y el uso responsable de la inteligencia artificial. |  |  |  |
| DURACIÓN (MESES) |  |  | 60 meses |  |  |  |
| OTROS PROYECTOS DEL PORTAFOLIO CON LOS CUALES SE VINCULA |  |  | P1: Evaluación del activo y búsqueda de terreno con IA P2: Desarrollo y optimización del proyecto (CAPEX, OPEX y plazos) P3: Integración de especialistas en obra (“Zapatilla”) P4: Mantenimiento predictivo y línea de vida del activo |  |  |  |
| IDENTIFICACIÓN DE SINERGIAS CON LOS PROYECTOS VINCULADOS |  |  | El proyecto de gestión y administración P0 es el punto de integración del portafolio. Sus sinergias con P1 a P4 son: • Esquema de datos común: P0 administra sus versiones para que P2, P3 y P4 hereden la información que genera P1, sin volver a levantarla. • Tablero único de indicadores e IRL: todos los proyectos se reportan en el mismo formato, lo que permite al Consejo Técnico decidir el cumplimiento de hitos con evidencia comparable. • Traspasos entre etapas del activo: P0 coordina el paso de la decisión de terreno (P1) al desarrollo del proyecto (P2), a la integración de especialistas en obra (P3) y a la operación y mantenimiento (P4). • No duplicación: P0, como oficina de gestión de proyectos (PMO), asigna cada tarea a un solo participante y se encarga, para todos los proyectos a la vez, de la propiedad intelectual, las comunicaciones, la calidad y la transferencia. |  |  |  |
| BRECHAS POR ABORDAR |  |  | • Escasa incorporación de inteligencia artificial con fines productivos en el sector construcción. En la industria existe un bajo nivel de adopción de IA por falta de infraestructura digital interoperable, escasez de capital humano especializado y desconocimiento del retorno económico real que generan las herramientas predictivas e integradas de IA en la eficiencia de obras e infraestructura. • Desconexión entre las necesidades reales del sector productivo y la oferta de tecnología de IA. Existe un vacío entre los problemas concretos de la industria (tiempos excesivos de tramitación, reprocesos en obra y pérdida de información en postventa) y las soluciones informáticas disponibles, que no están adaptadas al marco regulatorio chileno ni integradas entre sí. • Oportunidad no capturada en el desarrollo y la adaptación de soluciones de IA para las necesidades sectoriales. Faltan plataformas escalables que aprovechen grandes volúmenes de datos (Big Data) e IA para transformar los modelos operativos de la cadena de valor de la construcción, desde la pre-inversión hasta la explotación de largo plazo. |  |  |  |
| APORTE CORFO ($) |  |  | $ 897.000.000 |  |  |  |
| APORTE ENTIDADES DEL PROYECTO ($) |  |  | $ 595.000.000 |  |  |  |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO ($) |  |  | $ 1.492.000.000 |  |  |  |
| RECURSOS HUMANOS |  |  |  |  |  |  |
| Nombre, RUT y Entidad |  | Funciones |  | Capacidades técnicas | Dedicación horaria (h/mes) | Valor Hora |
| Nombre del director/a: Jorge Ignacio Prieto Cifuentes RUT: 12.245.960-8 Entidad: DTE Consulting & Development SpA |  | Dirige el Programa y es la contraparte ante Corfo. Preside los Consejos Estratégico y Técnico y decide la continuidad de P1 a P4 en cada revisión de hito. Dirige la Unidad de Gestión del Programa (UGP) por su experiencia en el desarrollo de software para la industria de la construcción y prioriza los productos del portafolio con mayor potencial comercial. Desde sus 28 años de experiencia en la industria de la construcción y el software, asegura que los desarrollos de P1 a P4 sean adoptados por la industria. |  | Ingeniero civil UC, mención Gestión de la Construcción, y diplomado en Administración de Negocios (PUC); 28 años en la industria de la construcción. Cofundador de Inqsol (2015): más de 10 años desarrollando software para constructoras. Consejero nacional de la CChC y presidente de su Comité de Especialidades (2024 a 2026); primer vicepresidente del Laboratorio de Construcción Digital (2019 y 2020). Emprendedor y empresario. | 130 (75%) | $25.000 |
| Nombre del subdirector/a: Carmen Gloria Zúñiga de Kartzow RUT: 12.023.727-6 Entidad: DTE Consulting & Development SpA |  | Subroga al Director y representa legalmente al beneficiario ante Corfo y los coejecutores. Resguarda la transparencia administrativa y financiera del Programa. Vincula el portafolio con organismos públicos y gremios del sector. Con más de 20 años de experiencia en organismos públicos y privados, actúa como validadora experta (humano en el circuito) de los criterios normativos y económicos con que se validan los resultados de la IA en todo el portafolio antes de llegar al usuario. |  | Arquitecta PUC (ICA 7991), con más de 20 años de experiencia; ex Directora de Obras Municipales de Huechuraba y Conchalí y ex Directora de SECPLA de Lo Barnechea y Ñuñoa. Diplomada en Derecho Urbanístico (Universidad de los Andes); secretaria del Comité de Leyes del Colegio de Arquitectos de Chile. | 57 horas/mes | $25.000 |
| EQUIPO (INTEGRANTES PRINCIPALES) |  |  |  |  |  |  |
| Nombre, RUT y Entidad |  | Funciones |  | Capacidades técnicas | Dedicación horaria (h/mes) | Valor Hora |
| Nombre: Andrés Salgado Henríquez RUT: 16.093.776-9 Entidad: DTE Consulting & Development SpA |  | Coordinación integral del portafolio: administra la carta Gantt, el control de hitos y las interfaces entre los proyectos P1 a P4, para asegurar coherencia en plazos, entregables y dependencias. Administra la matriz de riesgos y el sistema de gestión de calidad del portafolio, identificando amenazas en forma anticipada, definiendo medidas de mitigación y velando por el cumplimiento de los estándares. Es secretario técnico del Consejo Técnico: prepara los antecedentes para la toma de decisiones, registra los acuerdos y hace seguimiento a su cumplimiento. Traduce el proceso real de desarrollo de proyectos en casos de uso y conjuntos de datos estructurados que alimentan los modelos del portafolio, de modo que las herramientas de IA reflejen la práctica profesional y aporten valor operativo. |  | Arquitecto con 15 años de trayectoria en diseño, coordinación y planificación de proyectos en el sector público y privado, especializado en iniciativas habitacionales de distintas escalas en el marco de los programas MINVU y en la coordinación de proyectos mineros. Su enfoque combina criterios técnicos y experiencia en terreno con el uso estratégico de la inteligencia artificial como motor de validación y desarrollo de nuevas iniciativas. | 68 horas/mes | $25.000 |
| Nombre: Nicolás Caro Zúñiga RUT: 17.960.342-K Entidad: DTE Consulting & Development SpA |  | Coordina y apoya la operación administrativa y financiera: presupuesto y rendiciones a Corfo. Lleva la bitácora, la carta Gantt y los informes de avance técnico-financiero para los Consejos y Corfo. Lidera el plan comunicacional y de medición de impacto ESG/ODS y apoya el modelo de negocio de escalamiento comercial. Su formación Full Stack le permite especificar integraciones y dialogar directamente con los equipos de desarrollo de los coejecutores en la automatización de datos y procesos. |  | Publicista, con cerca de 10 años de experiencia en el asesoramiento a actores privados desde el origen de sus iniciativas, en la conformación de modelos de negocio, marca y sistemas administrativos de operaciones y ventas. Programador Full Stack Java por el Programa Talento Digital de Duoc UC. | 69 horas/mes | $18.750 |
| Nombre: Mauricio Pruzzo Gárate RUT: 19.323.238-8 Entidad: DTE Consulting & Development SpA |  | Gestiona la propiedad intelectual y la transferencia tecnológica del portafolio: registro de activos, vigilancia tecnológica y capacitación. Administra el esquema de datos común y la trazabilidad de las fuentes normativas y territoriales. Da seguimiento al IRL de P1 a P4 y estructura los datos normativos y territoriales que comparten los modelos del portafolio. |  | Arquitecto, magíster en Ciudad y Paisaje (UDD), especialista en normativa urbana y análisis de información geográfica (SIG). Desarrolló la plataforma “Terrenos DS49”, piloto que se incorpora a P1 como primer desarrollo. Vinculación internacional a través de IFLA (International Federation of Landscape Architects) con iniciativas de desarrollo tecnológico. | 69 horas/mes | $18.750 |
| Nombre: Por contratar RUT: Por definir Entidad: DTE Consulting & Development SpA Rol: Profesional de administración y rendiciones |  | Dedicación exclusiva a rendiciones y administración del Programa. Rendiciones mensuales por proyecto y participante, respaldo documental y adquisiciones. |  | Experiencia en rendiciones de proyectos con financiamiento público, control presupuestario y adquisiciones. | 173 horas/mes | $10.000 |
| METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO |  |  |  |  |  |  |
| El proyecto de gestión y administración tiene como principal objetivo poner en marcha el Programa en su totalidad, generando las condiciones necesarias para el correcto funcionamiento de los proyectos, su regulación (mediante un reglamento de funcionamiento) y su operatividad en los ámbitos técnico y financiero. En forma complementaria, busca potenciar los procesos de transferencia de conocimiento para generar una solución escalable que permita el funcionamiento y el ingreso al mercado de los productos desarrollados en el portafolio para la optimización de la industria de la construcción. Para abordar los objetivos del Programa, este proyecto desarrollará las siguientes actividades por dimensión: 1. Área estratégica y directiva • Implementación del modelo de gobernanza descrito en la presente propuesta, considerando las observaciones entregadas por Corfo. • Puesta en marcha del área estratégica y directiva mediante la conformación de los Consejos Estratégico y Técnico. Los profesionales que integren los Consejos asesorarán la ejecución del portafolio de proyectos y el ingreso al mercado para rentabilizar los productos del Programa. Ambos Consejos tendrán un reglamento que regule las decisiones que deben adoptar, su periodicidad, su modalidad de trabajo y la forma de tomar decisiones al sesionar. • Generación de un reglamento de operaciones que dé transparencia a los integrantes del Programa, con herramientas que aseguren la transparencia de la gestión técnica y financiera. 2. Área operativa • Área técnica: desarrollo de conocimiento, coordinación de los proyectos de desarrollo y generación de conocimiento en IA para el rubro de la construcción. Para un adecuado funcionamiento, se formalizarán convenios de colaboración entre los coejecutores y el gestor tecnológico, con un programa de monitoreo técnico y financiero. Además, se implementará un sistema de gestión de calidad para el manejo del portafolio de proyectos, con el fin de asegurar la calidad de los resultados; el plan de monitoreo contempla indicadores para medir el desempeño desde los puntos de vista económico, social, ambiental y productivo. • Área financiera: seguimiento financiero general del Programa y verificación de la consistencia de los gastos con las actividades desarrolladas. Es responsable de dar seguimiento a los parámetros establecidos en los convenios de coejecución con cada participante, tanto en lo técnico como en lo financiero. • Área de negocio: generación de alianzas estratégicas y convenios de colaboración para la sostenibilidad de los desarrollos una vez terminado el financiamiento. Se aplicará una metodología de evaluación comercial y financiera de los desarrollos para su empaquetamiento y comercialización, y un plan comunicacional para difundir los avances y resultados entre potenciales clientes mediante notas de prensa, medios digitales y actividades presenciales, entre otros. Las áreas operativas se articularán de manera de generar las capacidades necesarias para un modelo operativo eficiente, que responda a las necesidades de la construcción mediante soluciones tecnológicas con IA. 3. Capacidades El capital humano calificado en la generación de soluciones con IA para la construcción es escaso, por la baja digitalización del rubro y la baja retención de profesionales con este conocimiento, que no encuentran incentivos laborales ni de investigación frente a otros rubros. Por ello se realizará: • Un levantamiento de las capacidades del capital humano disponible a nivel territorial, para identificar brechas de formación y generar un entrenamiento especializado en módulos de formación en procesos productivos y de investigación. • Un trabajo colaborativo para evaluar las necesidades, los requerimientos y las condiciones operacionales de la industria que deben abordarse en el proceso productivo de la construcción. 4. Validación y escalamiento En el proyecto de gestión y administración se llevarán a cabo las actividades de evaluación y escalamiento productivo de los sistemas con IA y los protocolos de uso de los productos generados y validados por la industria. De forma complementaria, se elaborará un modelo de escalamiento que permita validar la cadena de valor y la sostenibilidad de la propuesta considerando el paquete completo. Bajo el acuerdo comercial, el Programa generará acuerdos de colaboración con empresas de la construcción para recibir e implementar los sistemas durante todo el ciclo del proyecto, junto con acuerdos para el escalamiento de la solución. |  |  |  |  |  |  |
| N° | PRINCIPALES ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |
| 1 | Administración • Elaboración del marco lógico del Programa, incluyendo cada proyecto, sus objetivos, resultados e indicadores de evaluación de impacto. • Elaboración de un plan de gestión de riesgos tecnológicos, de mercado y financieros, que permita identificar los posibles factores de riesgo para su mitigación. • Elaboración de un sistema de monitoreo para el seguimiento técnico y financiero, que dé garantía y transparencia a la gestión del Programa. • Creación y puesta en marcha de las áreas operativas del Programa (técnica, comercial, y de gestión, administración y logística). • Elaboración de informes de avance técnico y financiero para los Consejos y Corfo, que den cumplimiento al seguimiento del Programa y apoyen la toma de decisiones. |  |  |  |  |  |
| 2 | Gestión • Elaboración de un modelo comercial y estratégico para implementar una estrategia comercial sostenible de los productos de IA desarrollados en el portafolio para la industria de la construcción. • Generación de las condiciones habilitantes para el escalamiento productivo y la comercialización de los desarrollos con IA del Programa. • Elaboración del reglamento de propiedad intelectual, que deberá ser ratificado por los integrantes del Consejo Estratégico. • Elaboración e implementación de la estrategia comunicacional y del plan de difusión. • Generación de una estrategia de transferencia tecnológica y de conocimiento que incluya a los actores relevantes de la cadena de valor. |  |  |  |  |  |
| 3 | Gobernanza • Conformación del modelo de gobernanza y definición de los roles y responsabilidades de cada integrante del Programa. • Contratación de los profesionales para la ejecución del proyecto. • Acciones necesarias para incorporar un representante de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño al Consejo Estratégico y al Consejo Técnico. • Acciones necesarias para incorporar un representante de fondos de inversión al Consejo Estratégico. • Conformación e implementación de los Consejos Estratégico y Técnico. • Calendarización y convocatoria de las sesiones de ambos Consejos. • Elaboración y aprobación de las actas de ambos Consejos. |  |  |  |  |  |
| 4 | Coordinación y vinculación • Reuniones de gestión y coordinación entre los participantes para un proceso de desarrollo conjunto sobre una hoja de ruta común, que genere sinergia y colaboración en torno al conocimiento previo y al adquirido durante el Programa. • Prospección de empresas constructoras e inmobiliarias dispuestas a implementar la evaluación previa, la implementación en obra y la trazabilidad posterior. • Elaboración de un plan de alianzas vinculado al portafolio de proyectos y a la transferencia y comercialización de los resultados. • Desarrollo de la estrategia comercial y su validación mediante la venta de productos desarrollados a partir del portafolio del Programa. |  |  |  |  |  |
|  | PRINCIPALES RESULTADOS (corto, mediano y largo plazo) |  |  | INDICADORES |  |  |
| 1 | Modelo de gestión y operación del Programa |  |  | Informe del modelo de gestión validado por la gobernanza |  |  |
| 2 | Convenio de coejecución de cada proyecto firmado |  |  | Convenio de coejecución firmado entre las partes |  |  |
| 3 | Informes con el detalle de las actividades, los resultados y los reportes financieros aprobados por Corfo |  |  | Informes entregados |  |  |
| 4 | Matriz de marco lógico y matriz de riesgos |  |  | Matrices entregadas |  |  |
| 5 | Informe de cumplimiento en el manejo de datos |  |  | Informe entregado |  |  |
| 6 | Reglamento de PI |  |  | Reglamento de PI aprobado por la gobernanza |  |  |
| 7 | Alianzas estratégicas |  |  | Convenios de colaboración firmados |  |  |
| 8 | Estrategia de negocio con evaluación de costos CAPEX/OPEX con el uso de IA frente a la industria tradicional |  |  | Informe entregado |  |  |
| 9 | Informe del estado del arte actualizado, que evalúe las nuevas tendencias de los mercados nacionales e internacionales |  |  | Informe entregado |  |  |
| 10 | Protocolo de implementación y puesta en marcha de cada producto |  |  | Informe entregado |  |  |
| 11 | Valorización de la tecnología |  |  | Informe entregado |  |  |
| 12 | Acuerdo comercial con empresas de la cadena de valor |  |  | Acuerdo comercial firmado |  |  |

Inserte o elimine filas de acuerdo con la cantidad de actividades. * Comprometa un número de actividades o acciones permanentes a realizar por el gestor tecnológico, que sean fácilmente identificables y siempre medibles en cuanto a su cumplimiento.

8.2.- Describir cada proyecto del portafolio.

| ANTECEDENTES PROYECTO N° P1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BRECHAS QUE ABORDARÁ |  |  | (a) Escasa incorporación de IA con fines productivos en la decisión de dónde y con qué reglas construir. Se reemplaza la revisión manual, comuna por comuna, por una evaluación normativa automatizada y versionada: cada regla aplicable a un terreno queda documentada con su fuente (decreto, fecha y origen), se actualiza cuando cambia la norma y pasa por revisión humana cuando proviene de una interpretación. (b) Desconexión entre las necesidades del sector y la oferta tecnológica. Hoy cada especialista (arquitecto, consultor ambiental, experto en suelos, financista y abogado) evalúa el terreno en su propio sistema; P1 reúne esas variables en un mismo flujo desde la sub-etapa inicial, antes de la decisión de compra. BIM, REVI, RITMO, BauData y los portales de terrenos operan después de esa decisión o de forma retrospectiva. (c) Oportunidad de desarrollar y adaptar soluciones de IA. Se parte de un caso validado en producción (DS49, más de 148 comunas) y se extiende el mismo motor a otras tipologías, identificando primero la variable que desbloquea su factibilización (localización en DS49; disponibilidad eléctrica en Data Center). |  |  |  |
| NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | Evaluación del activo y búsqueda de terreno con IA (piloto DS49) |  |  |  |
| OBJETIVO |  |  | Reducir entre 40% y 60% el tiempo de evaluación de un terreno o de una idea de proyecto en la pre-inversión, entregando al propietario, antes de la decisión de compra, una evaluación normativa, geoespacial, ambiental, legal, energética y económica con los plazos y costos esperados de estudios y permisos, y un anteproyecto de cabida y factibilidad para cuatro tipologías de activos. |  |  |  |
| DURACIÓN (MESES) |  |  | 50 meses |  |  |  |
| OTROS PROYECTOS DEL PORTAFOLIO CON LOS CUALES SE VINCULA |  |  | P0 (reporte de avance e indicadores); P2 (entrega del anteproyecto de cabida y factibilidad con acta y en el esquema común; recibe los plazos y observaciones reales del permiso); P3 (recibe los plazos reales de estudios y obra); P4 (recibe el OPEX real y los costos de mantención para evaluar la rentabilidad de nuevos terrenos). |  |  |  |
| IDENTIFICACIÓN DE SINERGIAS CON LOS PROYECTOS VINCULADOS |  |  | P1 define con In-Data los patrones de comunicación del esquema de datos común que usan P2, P3 y P4. Frontera con P2: P1 entrega el anteproyecto de cabida y factibilidad (volumetría, cuadro normativo, estudios requeridos con plazo y costo, y rentabilidad), base para solicitar la aprobación de anteproyecto en la DOM; P2 desarrolla el diseño de arquitectura y especialidades y lo optimiza hasta el proyecto listo para construir. La retroalimentación de P2, P3 y P4 re-entrena el predictor de plazos y costos y cierra el ciclo de vida. |  |  |  |
| APORTE CORFO ($) |  |  | $ 530.000.000 |  |  |  |
| APORTE ENTIDADES DEL PROYECTO ($) |  |  | $ 476.000.000 |  |  |  |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO ($) |  |  | $ 1.006.000.000 |  |  |  |
| IRL INICIAL DEL DESARROLLO |  |  | IRL 5. La plataforma Terrenos DS49 opera en producción con proyectos reales (motores de elegibilidad, ingesta, cabida y rentabilidad), el equipo está conformado y existen usuarios que validan la necesidad (DTE y CREAR Asociados); faltan el predictor de plazos y costos, nuevas tipologías y el modelo comercial multicliente. |  |  |  |
| IRL INTERMEDIO ESPERADO DEL DESARROLLO |  |  | IRL 7 (término de la Etapa 1): predictor en producción, siete dimensiones de evaluación, dos tipologías activas, usuarios externos con licencia y modelo de negocios verificado. |  |  |  |
| IRL FINAL ESPERADO DEL DESARROLLO |  |  | IRL 8 (cierre del proyecto): cuatro tipologías activas, módulo de alternativas de anteproyecto en producción, clientes pagando y producto empaquetado. |  |  |  |
| ODS ASOCIADOS |  |  | ODS 9 (motor normativo versionado y trazable, reutilizable por el sector); ODS 11 (la mejora de plazos y certeza llega primero a la vivienda con subsidio DS49). |  |  |  |
| RECURSOS HUMANOS |  |  |  |  |  |  |
| Nombre, RUT y Entidad |  | Funciones |  | Capacidades técnicas | Dedicación horaria (h/mes) | Valor Hora |
| Nombre del director/a: Ariel Ahoner Sáez Caamaño RUT: 14.214.347-K Entidad: Impulso Estratégico CX SpA |  | Dirige el frente tecnológico de P1: planificación de entregables, equipo de desarrollo e IA, riesgos y dependencias; contraparte de DTE para el alcance tecnológico. |  | Ingeniero civil informático (U. del Bío-Bío) y magíster en TI (UTFSM). Más de 15 años dirigiendo proyectos tecnológicos, calidad de software y transformación digital (Sixbell, Binaria); fundador de Impulso Estratégico. | Año 1: 52,0 (30%); años 2 y 3: 26,0 (15%); años 4 y 5: 17,3 (10%) | $26.000 |
| Nombre del subdirector/a: Cristóbal Cámpora RUT: 16.908.170-0 Entidad: Consultores de Ingeniería In-Data Ltda. |  | Aporta los datos históricos de permisos y anteproyectos para entrenar el predictor y define los patrones de comunicación de P2, P3 y P4 con P1. |  | Ingeniero de software experto en Big Data inmobiliario; captura y estructuración automatizada de permisos (BauData). | 52,0 (30%) durante P1 | $45.000 |
| EQUIPO (INTEGRANTES PRINCIPALES) |  |  |  |  |  |  |
| Nombre, RUT y Entidad |  | Funciones |  | Capacidades técnicas | Dedicación horaria (h/mes) | Valor Hora |
| Nombre: Federico Orduz Fandiño RUT: (CC) 1020789243 Entidad: Impulso Estratégico CX SpA |  | Diseño y construcción de los componentes de software y de los modelos de IA; arquitectura, integraciones y calidad técnica. |  | Administrador de empresas (CESA); construye soluciones de IA y automatización (Claude Code, n8n, Lovable); escaló un canal digital B2B de piloto a cobertura nacional (Coca-Cola FEMSA). | Año 1: 52,0 (30%); años 2 y 3: 26,0 (15%); años 4 y 5: 17,3 (10%) | $26.000 |
| Nombre: Mauricio Chamorro Orellana RUT: 14.192.194-0 Entidad: Impulso Estratégico CX SpA |  | Requerimientos del sector, priorización de casos de uso, propuesta de valor, validación con usuarios y evolución comercial de P1. |  | Ingeniero en construcción civil (INACAP), diplomado en Ciencia de Datos (U. de los Andes); más de 25 años en proyectos tecnológicos; Director de Desarrollo de Negocios de Sixbell. | Año 1: 52,0 (30%); años 2 y 3: 26,0 (15%); años 4 y 5: 17,3 (10%) | $26.000 |
| Nombre: Tres técnicos en desarrollo y explotación de IA (por contratar) Entidad: Impulso Estratégico CX SpA |  | Desarrollo de componentes, integraciones, pruebas, despliegue y monitoreo en producción. |  | Programación, datos, componentes de IA y operación de modelos (MLOps). | 173,3 (100%) cada uno: uno durante los 50 meses de P1 y dos durante 25 meses | $25.000 |
| METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJO |  |  |  |  |  |  |
| 1. Problema u oportunidad La pre-inversión es el tramo menos digitalizado de la línea de vida del activo. Antes de comprar un terreno, el propietario debe reunir información normativa, jurídica, ambiental, energética y económica que está repartida entre organismos y consultores con lenguajes, formatos y plazos distintos: el plan regulador comunal e intercomunal, las circulares de la División de Desarrollo Urbano (DDU), los dictámenes de Contraloría, los certificados de la Dirección de Obras, las factibilidades sanitaria y eléctrica, las capas de riesgo y de protección ambiental, el dominio y los gravámenes del predio y los precios de mercado. Con suerte, esa información se consolida en semanas; en la práctica, la decisión toma meses o años, y durante ese tiempo el suelo inmoviliza capital y se expone a que un cambio normativo o un hallazgo tardío deje el proyecto sin viabilidad. El costo de esta demora es alto y medible. Los permisos de edificación en las Direcciones de Obras Municipales demoraron en promedio 147 días en el primer semestre de 2026, entre cinco y diez veces el plazo legal, y a ello se suman los estudios previos (mecánica de suelos, factibilidades, estudios de impacto sobre el sistema de movilidad y, cuando corresponde, ingreso al SEIA). En vivienda con subsidio, además, la Res. Ex. N° 9/2026 de la SEREMI MINVU RM agregó exigencias de localización que hacen decisiva la verificación temprana de cada terreno. La línea base de P1 es el caso DS49 de Chillán, cuyo conducto regular de pre-inversión quedó documentado en una carta Gantt de 48 actividades: esa secuencia real es la referencia contra la que se medirá la reducción de tiempo. La oportunidad está en automatizar lo que es sistematizable (verificar criterios, calcular cabidas, cruzar capas y estimar plazos con datos históricos) y dejar a los especialistas lo que exige criterio, para que el propietario decida en días con una evaluación trazable y no en meses con información dispersa. 2. Estado del arte Las plataformas internacionales de factibilidad (TestFit, Autodesk Forma, Archistar, Deepblocks y Architechtures) generan alternativas de cabida y volumetría con gran rapidez, pero están construidas sobre las normas urbanísticas de sus propios mercados y no leen el marco regulatorio chileno: la OGUC, los planes reguladores comunales e intercomunales, las circulares DDU ni los programas habitacionales como el DS49 o el DS19. Las herramientas de verificación normativa automática (UpCodes en Estados Unidos o CORENET X en Singapur) revisan un proyecto ya formulado, no un terreno antes de comprarlo. La investigación sobre verificación automática de cumplimiento normativo (automated compliance checking) muestra que la extracción de reglas desde textos regulatorios con procesamiento de lenguaje natural es viable, y los modelos de lenguaje recientes la han hecho práctica, siempre que cada regla quede vinculada a su fuente y sujeta a revisión experta. En Chile, BIM, REVI y RITMO cubren el tramo central del ciclo (diseño, revisión del permiso y coordinación de obra); BauData y los portales inmobiliarios (Portal Inmobiliario, Toc-Toc y PortalTerreno) entregan datos retrospectivos o listados de oferta sin evaluación normativa; algunas plataformas locales estiman cabidas, y la Infraestructura de Datos Geoespaciales (IDE Chile) y los geoportales públicos entregan capas oficiales, pero sin integrarlas en una decisión. Ninguna herramienta disponible predice el plazo y el costo de la tramitación asociada a un terreno ni entrega, en un solo formato, la evaluación normativa, ambiental, legal, energética y económica que el propietario necesita antes de comprar. 3. Solución y estado actual La solución es un modelo computacional que reúne en un mismo flujo la información normativa, geoespacial, ambiental, legal, energética, económica y temporal y la entrega en un formato único durante la pre-inversión, en dos sentidos: si el usuario tiene un terreno, propone alternativas de desarrollo priorizadas por rentabilidad; si tiene una idea de proyecto, propone los terrenos más adecuados. El resultado es un “checklist con fecha” (qué se puede construir, cuánto demorará y cuánto costará tramitarlo) y un anteproyecto de cabida y factibilidad que P2 recibe como punto de partida del diseño. El desarrollo no parte de cero. La plataforma Terrenos DS49 de DTE opera hoy en producción con cuatro componentes: • C1 Elegibilidad: cerca de 10 criterios normativos verificados contra fuentes oficiales (MINEDUC, MINSAL e INE), incluida la localización exigida por la Res. Ex. N° 9/2026 de la SEREMI MINVU RM. • C2 Ingesta de terrenos: captura desde portales, dibujo en mapa o archivos KML, KMZ, Shapefile y GeoJSON, con filtro de zona urbana. • C3 Cabida: planes reguladores de más de 148 comunas y 12.000 zonas, con los mecanismos opcionales de los artículos 6.1.8 y 2.6.4 a 2.6.9 de la OGUC. • C4 Rentabilidad: prefactibilidad económica del proyecto DS49 con los montos de subsidio y los costos de referencia. Lo que falta, y que este proyecto desarrolla, es el predictor de plazos y costos de estudios y permisos, las dimensiones ambiental, legal y energética, la extensión del motor a nuevas tipologías (equipamiento, servicios, parques e infraestructura, incluido Data Center), el módulo de alternativas de anteproyecto y el paso de una herramienta de uso interno a un producto multicliente con licencias. 4. Metodología 4.1 Arquitectura y fuentes de datos La plataforma se construye como un conjunto de servicios en la nube que se comunican mediante API documentadas y comparten el esquema de datos común del Programa, con el ROL del SII como identificador único del activo. La información se organiza en tres capas: (i) una base geoespacial con las capas oficiales (planes reguladores, límites urbanos, riesgos, áreas protegidas, humedales urbanos, red eléctrica y equipamiento); (ii) un repositorio normativo versionado en el que cada regla es un objeto con su fuente, fecha de vigencia y estado de revisión; y (iii) un almacén de datos históricos de proyectos y trámites para entrenar los modelos. Las fuentes principales son IDE Chile y los geoportales de MINVU y de los municipios, el SII, el INE, MINEDUC y MINSAL, el SEA, el Ministerio del Medio Ambiente (humedales urbanos), SERNAGEOMIN y CONAF (riesgos), el Coordinador Eléctrico Nacional y la SEC (infraestructura eléctrica), la base de anteproyectos y permisos de BauData (In-Data), los proyectos ejecutados por DTE (Chillán y La Serena I y II) y, bajo convenio o política de datos con revisión legal, la oferta publicada en portales inmobiliarios. 4.2 Flujo de evaluación de un terreno Cada evaluación sigue siete pasos: (1) geocodificación y comuna, con el ROL SII como identificador del activo; (2) filtro de zona urbana; (3) criterios normativos de la tipología; (4) zona del plan regulador y normativa numérica aplicable (constructibilidad, ocupación de suelo, alturas, rasantes, distanciamientos y densidad), considerando las modificaciones en trámite; (5) cabida; (6) rentabilidad; y (7) plazos y costos esperados de estudios y permisos. Sobre ese flujo se agregan las dimensiones ambiental (napas, remoción en masa, inundación, incendio forestal y humedales, según los instrumentos de planificación intercomunal y regional), legal (dominio vigente, gravámenes y servidumbres, con validación de Molina Matta) y energética (reglamentación térmica del artículo 4.1.10 de la OGUC y disponibilidad eléctrica). 4.3 Técnicas de inteligencia artificial • Extracción de reglas con procesamiento de lenguaje natural. Un agente de investigación normativa lee ordenanzas de planes reguladores, circulares DDU y dictámenes, recupera los pasajes pertinentes desde el repositorio versionado y propone reglas estructuradas, cada una con su cita textual. Ninguna regla entra a producción sin revisión humana del equipo normativo de DTE, y las interpretaciones jurídicas se validan con Molina Matta. La calidad se mide contra un conjunto de comunas codificadas manualmente (precisión y exhaustividad de las reglas extraídas). • Análisis geoespacial. Superposición de capas, áreas de influencia, pendientes y distancias a equipamiento para verificar criterios de elegibilidad y restricciones, con registro de la versión de cada capa utilizada. • Motor de cabida y modelación volumétrica. Cálculo paramétrico de la envolvente máxima permitida y generación de alternativas de anteproyecto (unidades, superficies y rentabilidad) que cumplen la normativa del terreno, primero para DS49 y luego para cada tipología. • Predictor de plazos y costos. Modelos de aprendizaje automático supervisado: modelos de supervivencia para los plazos, porque muchos trámites siguen en curso y sus datos están censurados, y modelos de regresión basados en árboles para los costos. Las variables incluyen comuna y carga de la Dirección de Obras, tipología, superficie, destino, estudios exigidos (impacto sobre la movilidad, SEIA), factibilidades sanitaria y eléctrica y estacionalidad. Se entrena con el histórico de anteproyectos y permisos de BauData y los proyectos de DTE, y se valida con proyectos que no participaron del entrenamiento. Al usuario se le muestra un rango, no un número único, junto con los factores que más influyen en la predicción. • Prefactibilidad económica. Estimación de ingresos, costos y rentabilidad (TIR y VAN) con valores unitarios validados y las reglas de subsidio aplicables, para priorizar las alternativas. La automatización se aplica en tres niveles: automático, lo que es sistematizable y verificable contra una fuente oficial; con revisión humana, las interpretaciones y las predicciones; y manual, lo que exige una decisión del usuario. Para escalar, cada nueva tipología reutiliza el motor tras identificar su variable de desbloqueo, es decir, la condición que más limita su factibilidad (la localización en DS49; la disponibilidad eléctrica y el ingreso al SEIA en un Data Center). 4.4 Plan de trabajo por fases • Fase 1. Línea base y diseño. Levantamiento de la línea base (tiempo y costo del conducto regular del caso Chillán DS49), definición con P2, P3 y P4 del esquema de datos común y de la matriz de dimensiones por tipología, y resolución del marco de uso de datos de portales inmobiliarios mediante convenio o política de datos públicos con revisión legal y de protección de datos. • Fase 2. Desarrollo. Consolidación y versionado del motor normativo, integración de las dimensiones ambiental, legal y energética, parametrización de la prefactibilidad económica y desarrollo del predictor de plazos y costos. • Fase 3. Validación en entorno real. Pilotos en terrenos reales de DTE y de CREAR Asociados (por ejemplo, Casablanca), comparando la evaluación de la plataforma con el conducto regular en tiempo, completitud y exactitud, y ajuste de los modelos con esos resultados. • Fase 4. Escalamiento. Incorporación de nuevas tipologías con un método común, habilitación de la tipología Data Center, módulo de alternativas de anteproyecto, traspaso de anteproyectos a P2, conector con REVI y empaquetamiento como producto multicliente. 4.5 Validación y medición Cada piloto se evalúa con un protocolo común: el mismo terreno se analiza por el conducto regular y con la plataforma, y se comparan el tiempo total (días), la completitud de la evaluación (dimensiones cubiertas), las discrepancias con el Certificado de Informaciones Previas y con la revisión de la Dirección de Obras, y la satisfacción del usuario. El predictor se evalúa con el error medio absoluto en días y con la proporción de predicciones que caen dentro del rango informado. Los resultados se reportan al Consejo Técnico y alimentan los indicadores del Programa. 4.6 Gestión de riesgos técnicos • Acceso a datos de portales: convenio formal o uso exclusivo de datos públicos, con revisión legal; cese de toda captura no autorizada. • Heterogeneidad normativa entre comunas: reglas versionadas con fuente citada, revisión humana y reporte de discrepancias; la plataforma no reemplaza el pronunciamiento de la DOM. • Datos insuficientes para el predictor: se parte por las comunas y tipologías con más historia, se informan rangos de confianza y los modelos se re-entrenan con la retroalimentación de P2, P3 y P4. • Protección de datos personales: evaluación de impacto en privacidad y minimización de datos conforme a la Ley 21.719. 4.7 Usuarios, producto y entregables Los usuarios de P1 son las inmobiliarias y entidades patrocinantes que buscan terrenos, los propietarios de suelo que quieren saber qué pueden desarrollar, los fondos e inversionistas que evalúan carteras y los organismos públicos que necesitan priorizar terrenos para vivienda e infraestructura. Todos acceden a una aplicación web con mapa en la que seleccionan o dibujan un terreno, o describen su idea de proyecto, y reciben un informe estructurado con: (i) el cuadro normativo, con la fuente de cada regla; (ii) las alternativas de cabida con sus superficies, unidades y rentabilidad; (iii) las alertas ambientales, legales y energéticas; (iv) los estudios y permisos requeridos, con su plazo y costo esperados en rango; y (v) el nivel de confianza de cada resultado y los puntos que requieren la revisión de un especialista. El informe se exporta en PDF y en el esquema de datos común, de modo que P2 lo reciba sin volver a digitar información, y queda disponible mediante API para portales, fondos y organismos públicos. 5. Roles • Impulso Estratégico (coejecutor, dirige P1). Ariel Sáez dirige el frente tecnológico (planificación de entregables, arquitectura, calidad de software, riesgos y dependencias); Federico Orduz diseña y construye los componentes de software y los modelos de IA; Mauricio Chamorro levanta los requerimientos del sector, prioriza los casos de uso, valida con usuarios y conduce la evolución comercial; y los tres técnicos desarrollan, prueban, despliegan y operan la solución en producción. • In-Data (coejecutor, subdirige P1). Cristóbal Cámpora aporta los datos históricos de anteproyectos y permisos de BauData, conduce su ingesta y control de calidad, participa en el entrenamiento y la validación del predictor y define los patrones de comunicación de P2, P3 y P4 con P1. • DTE (beneficiario). Aporta el dominio (normativa de más de 148 comunas, proyectos DS49 ejecutados y sus datos), dirige el alcance funcional y valida las reglas y los resultados antes de que lleguen al usuario, con su equipo normativo y territorial y la validación experta de su directora alterna. • Molina Matta & Asociados (asociado). Valida la dimensión legal (dominio, gravámenes y servidumbres), el marco de uso de datos de portales y el cumplimiento de la protección de datos personales. • ANRI (asociado). Sus revisores independientes validan las reglas normativas del motor (planes reguladores, OGUC y requisitos de cada tipología) antes de que pasen a producción. • CREAR Asociados (interesado). Aporta terrenos y proyectos reales para los pilotos, como el caso Casablanca, y valida la plataforma como usuario. |  |  |  |  |  |  |
| N° | PRINCIPALES ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |
| 1 | Levantar la línea base (tiempo y costo del conducto regular del caso Chillán DS49, 48 actividades) y definir con P2, P3 y P4 el esquema de datos común y la matriz de dimensiones por tipología. |  |  |  |  |  |
| 2 | Resolver el marco de uso de datos para la ingesta desde portales inmobiliarios (convenio formal o política de datos públicos con revisión legal y de protección de datos). |  |  |  |  |  |
| 3 | Consolidar y versionar el motor normativo (elegibilidad y cabida): cada comuna con su plan regulador y ordenanza vigentes y cada regla con su fuente; actualizaciones detectadas por el agente de investigación y aplicadas tras revisión humana. |  |  |  |  |  |
| 4 | Integrar las dimensiones ambientales (napas, remoción en masa, inundación, incendio forestal y humedales), legal (dominio, gravámenes y servidumbres) y energética (art. 4.1.10 de la OGUC). |  |  |  |  |  |
| 5 | Parametrizar la prefactibilidad económica con variables operativas y valores unitarios validados. |  |  |  |  |  |
| 6 | Desarrollar el predictor de plazos y costos: depurar datos de proyectos ejecutados (Chillán, La Serena I y II y permisos de In-Data), entrenar y validar, y ponerlo en producción con revisión humana. |  |  |  |  |  |
| 7 | Incorporar nuevas tipologías con un método común (equipamiento, servicios, parques e infraestructura), validando cada una con un caso real. |  |  |  |  |  |
| 8 | Habilitar la tipología Data Center: capa eléctrica (subestaciones y capacidad), uso de suelo de infraestructura energética, ingreso al SEIA, ruido y seguridad eléctrica. |  |  |  |  |  |
| 9 | Desarrollar el módulo de modelación volumétrica y alternativas de anteproyecto (envolvente, unidades, superficies y rentabilidad), primero para DS49 y luego para cada tipología. |  |  |  |  |  |
| 10 | Generar el anteproyecto de cabida y factibilidad y traspasarlo a P2 con acta y en el esquema común; co-crear el conector con REVI. |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| N° | PRINCIPALES RESULTADOS (corto, mediano y largo plazo) |  |  | INDICADORES |  |  |
| 1 | Corto plazo: línea base de P1 aprobada (caso Chillán DS49) y estado inicial de dimensiones y tipologías. |  |  | Documento aprobado por el Consejo Técnico. |  |  |
| 2 | Corto plazo: marco de uso de datos de portales resuelto. |  |  | Convenio o política de datos aprobada. |  |  |
| 3 | Corto plazo: esquema de datos común y matriz de dimensiones aprobados por P2, P3 y P4. |  |  | Acta de aprobación de los líderes de los cuatro proyectos. |  |  |
| 4 | Mediano plazo: predictor de plazos y costos en producción. |  |  | Al menos 50% de los estudios con predicción; desviación promedio ≤35% en proyectos no usados para entrenar. |  |  |
| 5 | Mediano plazo: dimensiones ambiental, legal y energética integradas. |  |  | Siete dimensiones activas; al menos 70% de los terrenos evaluados con todas sus dimensiones. |  |  |
| 6 | Mediano plazo: nuevas tipologías incorporadas al motor. |  |  | Cuatro tipologías activas, cada una validada con un caso real. |  |  |
| 7 | Mediano plazo: tipología Data Center habilitada. |  |  | Capa eléctrica y criterios operativos activos; al menos 5 sitios evaluados. |  |  |
| 8 | Mediano plazo: módulo de alternativas de anteproyecto. |  |  | Al menos 3 alternativas por terreno, sin incumplimientos normativos en la revisión experta. |  |  |
| 9 | Largo plazo: anteproyectos de cabida y factibilidad traspasados a P2. |  |  | Al menos 6 anteproyectos con acta de traspaso. |  |  |
| 10 | Largo plazo: reducción del tiempo de evaluación de un terreno. |  |  | 20% al término de la Etapa 1 y 40% al cierre, frente a la línea base. |  |  |
| 11 | Largo plazo: adopción comercial de P1. |  |  | Clientes externos con licencia de P1, incluidos en las metas del cuadro 5.2. |  |  |

Nota: Repetir el cuadro por cada proyecto del portafolio propuesto.

| ANTECEDENTES PROYECTO N° P2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BRECHAS QUE ABORDARÁ |  |  | (a) Escasa incorporación de IA en el diseño. Cada especialista trabaja en distintos momentos y con distintas herramientas; BIM se usa sobre todo en proyectos grandes o por exigencia del mandante (cerca de 35% de adopción según la encuesta nacional BIM), y el coordinador BIM, cuando existe, no aplica IA para optimizar la integración de las especialidades. (b) Desconexión entre las necesidades del mandante y la oferta tecnológica. Los cambios de instrucciones del propietario obligan a rediseñar sin que nadie le muestre de inmediato cómo afectan los diseños, los plazos, el CAPEX y el OPEX del activo en su vida útil. (c) Oportunidad de desarrollar y adaptar soluciones de IA. Integrar BIM, precios unitarios, la interrelación entre especialidades y los datos de operación para que el mandante simule escenarios y decida con el costo total de propiedad a la vista. |  |  |  |
| NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | Desarrollo y optimización del proyecto (diseño, CAPEX, OPEX y plazos) |  |  |  |
| OBJETIVO |  |  | Desarrollar y validar una plataforma de IA que, a partir del anteproyecto de P1 y de la información BIM de las especialidades, apoye el diseño de arquitectura y especialidades y optimice en forma temprana el CAPEX, el OPEX, los plazos de diseño y la rentabilidad (TIR y VAN), con metas de agua, energía y residuos, hasta un proyecto listo para construir (RTB), logrando entre 5% y 15% menos CAPEX en los proyectos optimizados. |  |  |  |
| DURACIÓN (MESES) |  |  | 50 meses |  |  |  |
| OTROS PROYECTOS DEL PORTAFOLIO CON LOS CUALES SE VINCULA |  |  | P0 (reporte); P1 (recibe el anteproyecto de cabida y factibilidad y devuelve plazos y observaciones reales del permiso); P3 (entrega el proyecto RTB en IFC con presupuesto, programa y especificaciones); P4 (recibe el OPEX real y las fallas por componente para mejorar nuevos diseños). |  |  |  |
| IDENTIFICACIÓN DE SINERGIAS CON LOS PROYECTOS VINCULADOS |  |  | P2 es el diseño mismo, no solo su optimización: parte de la certeza normativa y económica de P1, costea con los precios unitarios de ONDAC, valida reglas normativas con revisores de ANRI y aprende de los datos de operación de P4 y de postventa de Calidad Cloud. Todo circula en el esquema de datos común. |  |  |  |
| APORTE CORFO ($) |  |  | $ 530.000.000 |  |  |  |
| APORTE ENTIDADES DEL PROYECTO ($) |  |  | $ 329.000.000 |  |  |  |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO ($) |  |  | $ 859.000.000 |  |  |  |
| IRL INICIAL DEL DESARROLLO |  |  | IRL 5. Se construye sobre prácticas y activos en operación comercial: coordinación BIM de especialidades de Geister (más de 130 proyectos y gemelos digitales de 34 sedes de Duoc UC), su estudio de interrelación de tiempos entre especialistas; hay demanda identificada (mandantes y oficinas de diseño). |  |  |  |
| IRL INTERMEDIO ESPERADO DEL DESARROLLO |  |  | IRL 7 (término de la Etapa 1): MVP integrado a IFC validado en proyectos en diseño en entorno real y validación comercial con mandantes. |  |  |  |
| IRL FINAL ESPERADO DEL DESARROLLO |  |  | IRL 8 (cierre del proyecto): producto empaquetado, primer cliente independiente e integración con P4 probada. |  |  |  |
| ODS ASOCIADOS |  |  | ODS 9 (primera plataforma de decisión del mandante con el costo total del activo); ODS 11 y 12 (menos rediseños, menor consumo de agua y menos residuos). |  |  |  |
| RECURSOS HUMANOS |  |  |  |  |  |  |
| Nombre, RUT y Entidad |  | Funciones |  | Capacidades técnicas | Dedicación horaria (h/mes) | Valor Hora |
| Nombre del director/a: Nicolás Geister Román RUT: 14.203.758-0 Entidad: Geister Consultores Ltda. |  | Estrategia y dirección del modelo de interrelación entre especialidades, supervisión del uso de BIM y conexión con la plataforma de IA. |  | Arquitecto (U. Central, distinción máxima); BIM Management (ISO 19650), DfMA y gemelos digitales; más de 130 proyectos BIM en 5 países; Vicepresidente de la Mesa Nacional de Especialidades de la CChC. | 43 (25%) durante P2 | $43.512 |
| Nombre del subdirector/a: Antonia Jiménez Varas RUT: 19.636.563-K Entidad: Geister Consultores Ltda. |  | Ejecución del desarrollo, integración BIM, integración de P2 con P1 y preparación de la interfaz con P3. |  | Arquitecta y magíster en Arquitectura (PUC), diplomado BIM en Arquitectura (PUC); modelado 3D y visualización (Revit, AutoCAD, SketchUp, Lumion). | 66 h/mes | $30.303 |
| EQUIPO (INTEGRANTES PRINCIPALES) |  |  |  |  |  |  |
| Nombre, RUT y Entidad |  | Funciones |  | Capacidades técnicas | Dedicación horaria (h/mes) | Valor Hora |
| Nombre: Dos especialistas en IA (por contratar) Entidad: Geister Consultores Ltda. |  | Programación y desarrollo de los modelos de costeo, predicción de plazos de diseño y optimización. |  | Ciencia de datos, optimización y desarrollo de software. | 173,3 (100%) cada uno, durante 36 meses | UF 0,63 ($25.200) |
| Nombre: Especialista en evaluación de proyectos y modelación de negocios (por contratar) Entidad: Geister Consultores Ltda. |  | Parámetros y modelo de evaluación económica (CAPEX, OPEX, TIR y VAN privados y sociales). |  | Evaluación de proyectos reales y modelación de negocios. | 173,3 (100%) durante 12 meses (desarrollo y validación del modelo económico) | UF 0,63 ($25.200) |
| METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJO |  |  |  |  |  |  |
| 1. Problema u oportunidad El diseño es el momento en que se decide la mayor parte del costo de un activo a lo largo de su vida, y también el momento en que cambiar algo es más barato. Sin embargo, es un período de intensa coordinación entre especialistas (arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas y de climatización, eficiencia energética y otras) que trabajan en tiempos y herramientas distintos y responden a un coordinador. BIM mejoró esa coordinación, pero no todos los especialistas trabajan en BIM (la adopción ronda el 35% de los proyectos según la encuesta nacional BIM) y la IA se usa, a lo sumo, como asistente de consulta. El resultado es conocido: los cambios del mandante obligan a rediseñar sin que nadie le muestre de inmediato su efecto sobre los plazos de diseño, el CAPEX y el OPEX; los sobrecostos se detectan cuando el proyecto ya está licitado o en obra; y las decisiones con efecto de largo plazo (elegir un equipo más barato con mayor costo de operación o uno más eficiente, incorporar generación fotovoltaica y su efecto en la estructura, o mejorar la envolvente térmica) se toman con información reunida a mano y evaluada en planillas. La oportunidad es poner el costo total de propiedad a la vista del mandante mientras todavía puede decidir. La relación entre el momento de una decisión y su costo está bien documentada en la gestión de proyectos: la capacidad de influir en el costo del activo es máxima en las etapas tempranas del diseño y cae a medida que el proyecto avanza, mientras el costo de introducir un cambio crece (curva de MacLeamy). A lo largo de la vida útil, además, los costos de operación, mantención y reposición suelen superar al costo de construcción, de modo que una solución elegida solo por su menor costo inicial puede resultar la más cara para el propietario. En la vivienda con subsidio y en la edificación pública, cuyos presupuestos están acotados por los montos de subsidio o por la ley de presupuestos, estas decisiones se toman además con plazos de diseño estrechos y con escasa información sobre el desempeño real de las soluciones usadas en proyectos anteriores. 2. Estado del arte Existen herramientas maduras para partes del problema: diseño generativo y análisis temprano de alternativas (Autodesk Forma, TestFit), cubicación y presupuesto desde modelos BIM (costeo 5D), detección de interferencias y coordinación (Navisworks, Solibri), simulación energética (EnergyPlus y OpenStudio) y metodologías normalizadas de costo de ciclo de vida (ISO 15686-5). La investigación en optimización multiobjetivo del diseño, con algoritmos evolutivos y modelos sustitutos entrenados con simulaciones, muestra que es posible explorar miles de combinaciones de materialidad, envolvente y sistemas y entregar al decisor el conjunto de soluciones de mejor compromiso entre costo, energía y plazo. Lo que falta en Chile es integrar esas piezas con los datos locales: los precios unitarios de la construcción chilena, la reglamentación térmica y acústica de la OGUC, las exigencias de los programas habitacionales y la dependencia real entre especialistas, que determina cuánto se atrasa el diseño cuando cambia una disciplina. El estándar BIM para proyectos públicos de Planbim ordena la entrega de información, pero no optimiza el diseño. En desempeño energético y ambiental, Chile cuenta con la Calificación Energética de Viviendas (CEV), la Certificación Edificio Sustentable (CES) y la reglamentación térmica del artículo 4.1.10 de la OGUC, y las herramientas de análisis de ciclo de vida (por ejemplo, One Click LCA) estiman impactos ambientales desde el modelo BIM. Todas ellas miden o certifican un diseño ya definido: ninguna propone al mandante la combinación de decisiones que mejor equilibra costo inicial, costo de operación y plazo, ni aprende del comportamiento real de los activos ya construidos, que es lo que P2 obtiene de P4 y de los registros de postventa de Calidad Cloud. 3. Solución y estado actual La solución es una plataforma que funciona como “mesa de control” del mandante durante el diseño, con cinco componentes: • Modelo de interrelación de tiempos entre especialidades: un grafo de dependencias basado en el estudio de Geister, que anticipa el efecto de cada cambio sobre los plazos de diseño. • Costeo automático del CAPEX: lectura del modelo IFC y valorización con los precios unitarios de ONDAC. • Costo de ciclo de vida y OPEX: proyección de consumos y costos de operación y mantención, con los datos de postventa de Calidad Cloud y, más adelante, los de P4. • Optimización multiobjetivo: búsqueda de las mejores combinaciones de variables de diseño con restricciones normativas validadas por ANRI. • Conectores para información fuera de BIM: planos, planillas y documentos homologados con IA al esquema de datos común. Hoy, Geister administra la coordinación BIM de proyectos de gran envergadura y es gestor del estudio de interrelación entre especialistas, y ONDAC mantiene la base de precios unitarios del país; los evaluadores de proyectos trabajan con planillas complejas y no con modelos predictivos. El componente de IA que conecta esas piezas es lo que este proyecto desarrolla. El mandante trabaja sobre una interfaz simple: recibe desde P1 el anteproyecto (o carga su propio proyecto), ve la línea base (CAPEX, OPEX anual, plazo de diseño, TIR y VAN, energía, agua y residuos), modifica una decisión, por ejemplo la materialidad de la envolvente o el sistema de agua caliente, y observa de inmediato su efecto sobre todos los indicadores y sobre las especialidades que deben rehacer trabajo. Cuando pide una optimización, la plataforma le devuelve un conjunto de alternativas comparables, cada una con su explicación, y la alternativa elegida queda registrada con su justificación en el esquema de datos común, lista para que P3 la reciba como proyecto listo para construir. 4. Metodología 4.1 Datos y modelo de información El punto de partida es el anteproyecto de cabida y factibilidad que entrega P1 y los modelos BIM de las especialidades en formato abierto IFC. La plataforma lee los modelos IFC, extrae cantidades por elemento y clasifica cada elemento según las partidas del análisis de precios unitarios de ONDAC, con apoyo de modelos de clasificación de texto para los elementos mal nombrados. La calidad de los modelos se verifica con especificaciones de requisitos de información (IDS), y los datos resultantes se guardan en el esquema de datos común, de modo que P3 reciba un proyecto listo para construir con presupuesto, programa y especificaciones. 4.2 Modelo de interrelación de tiempos El estudio de interrelación de Geister se transforma en una matriz de estructura de diseño que registra qué especialidad depende de cuál, cuánto demora cada una y con qué probabilidad un cambio obliga a rehacer trabajo. Con esa matriz se simula la duración del diseño (por ejemplo, mediante simulación de Monte Carlo) y se identifica la ruta crítica, de modo que el mandante sepa cuánto se atrasa el proyecto si cambia una decisión y qué especialidades se ven afectadas. El modelo se calibra con proyectos coordinados por Geister. 4.3 CAPEX, OPEX y rentabilidad El CAPEX se calcula con las cantidades del modelo y los precios unitarios vigentes de ONDAC, con rangos de incertidumbre. El OPEX se proyecta con un modelo de costo de ciclo de vida según ISO 15686-5, que considera consumo de energía (estimado con simulación o con cálculos simplificados según la reglamentación térmica), consumo de agua, mantención y reposición de componentes, esta última informada por los registros de postventa de Calidad Cloud y por P4. Con ambos se calculan la TIR y el VAN privados y, para proyectos públicos, sociales. 4.4 Optimización multiobjetivo Las variables de diseño incluyen materialidad y aislación de la envolvente, proporción de ventanas, sistemas de climatización y agua caliente, generación fotovoltaica, alternativas estructurales y terminaciones. Las restricciones son normativas (validadas por los revisores de ANRI), presupuestarias y de plazo. Se usan algoritmos evolutivos multiobjetivo con modelos sustitutos entrenados con simulaciones, lo que permite explorar muchas alternativas en poco tiempo. El resultado se presenta como un conjunto de soluciones de mejor compromiso entre CAPEX, OPEX, plazo, energía, agua y residuos, con la explicación de qué cambia en cada una, para que el mandante decida. 4.5 Plan de trabajo por fases • Fase 1. Variables críticas. Revisión y complemento del estudio de interrelación de tiempos entre especialistas e identificación y ponderación de las variables que afectan el diseño, la postventa y la mantención, con apoyo de ANRI. • Fase 2. Variables económicas y arquitectura. Definición de las variables de CAPEX, OPEX, TIR y VAN para proyectos públicos y privados, y diseño de la arquitectura de software y del modelo de datos alineado a IFC y al esquema común. • Fase 3. Modelos y MVP. Desarrollo del costeo desde IFC, del modelo de plazos de diseño y de la optimización multiobjetivo, e integración en un producto mínimo viable con pruebas de intercomunicación con P1 y P3. • Fase 4. Pilotos y validación comercial. Aplicación en al menos tres proyectos en diseño (de DTE, de CREAR Asociados o coordinados por Geister) y validación con SERVIU y mandantes privados. • Fase 5. Integración y empaquetamiento. Integración con P1, P3 y P4, perfeccionamiento de la interfaz del mandante y empaquetamiento como producto comercial. 4.6 Validación y medición En cada piloto se compara la alternativa base del proyecto con la alternativa optimizada, midiendo CAPEX, demanda de energía proyectada (kWh/m² al año), consumo de agua, residuos estimados y tiempo de diseño. El modelo de costeo se valida contra presupuestos reales (error porcentual medio) y el mandante firma un acta de validación. Como el número de pilotos es acotado, la evaluación se hace por estudio de casos con protocolo común, y los resultados alimentan los indicadores del Programa. 4.7 Gestión de riesgos técnicos • Baja adopción de BIM: conectores con IA para planos, planillas y documentos fuera de BIM y capacitación con ANRI y la CChC. • Modelos IFC de baja calidad: verificación con especificaciones IDS y reglas de corrección antes del costeo. • Volatilidad de precios: actualización periódica desde la base de ONDAC y presentación de rangos. • Adopción por el mandante: co-diseño de la interfaz en la Mesa de Usuarios y explicación de cada recomendación. 4.8 Arquitectura de software y operación de los modelos La plataforma se organiza en servicios independientes que se comunican mediante API documentadas: lectura y validación de modelos IFC (con bibliotecas abiertas como IfcOpenShell), clasificación de elementos, motor de costeo, motor de costo de ciclo de vida, simulación de plazos de diseño, optimización e interfaz del mandante. Los modelos de IA se versionan junto con los datos con que fueron entrenados, su desempeño se monitorea en uso y se re-entrenan cuando cambian los precios o la normativa o cuando llegan nuevos datos de operación desde P4. El despliegue se hace en la nube, con las prácticas de seguridad de la información del Programa y control de acceso por proyecto y por mandante, de modo que cada mandante vea solo sus proyectos y los datos agregados que el Programa autorice. 5. Roles • Geister Consultores (coejecutor, dirige P2). Nicolás Geister dirige la estrategia y el modelo de interrelación entre especialidades y supervisa el uso de BIM; Antonia Jiménez ejecuta el desarrollo, la integración BIM y la integración de P2 con P1 y P3; los dos especialistas en IA desarrollan los modelos de costeo, de plazos de diseño y de optimización; y el especialista en evaluación de proyectos construye el modelo económico (CAPEX, OPEX, TIR y VAN privados y sociales). • ANRI (asociado). Sus revisores independientes validan las reglas normativas (térmica, acústica, copropiedad y humedales) que restringen la optimización y apoyan la capacitación de oficinas de diseño. • Molina Matta & Asociados (asociado). Revisa las condiciones legales de uso de la plataforma por los mandantes y la protección de la información de los proyectos. • DTE (beneficiario). Conecta P2 con el anteproyecto de P1, valida los criterios normativos y económicos antes de que los resultados lleguen al usuario y administra el esquema de datos común. • Calidad Cloud (coejecutor P4) e In-Data (coejecutor P1). Calidad Cloud aporta los datos de postventa que informan el OPEX y, a través de P4, las fallas por componente; In-Data apoya los patrones de intercambio de datos con P1. • ONDAC (coejecutor P3). Aporta los análisis de precios unitarios, los costos de insumos y los rendimientos de mano de obra con que se costea cada alternativa, y apoya la clasificación de elementos por partida. • CREAR Asociados (interesado). Aporta la mirada del mandante y proyectos en diseño para los pilotos. |  |  |  |  |  |  |
| N° | PRINCIPALES ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |
| 1 | Revisar y completar el estudio de interrelación de tiempos entre especialistas; identificar y ponderar las variables críticas que afectan el diseño, la postventa y la mantención. |  |  |  |  |  |
| 2 | Definir las variables económicas y de ciclo de vida (CAPEX, OPEX, TIR y VAN privados y sociales) para proyectos públicos y privados. |  |  |  |  |  |
| 3 | Diseñar la arquitectura de software y el modelo de datos alineado a IFC y al esquema de datos común. |  |  |  |  |  |
| 4 | Desarrollar los modelos de IA (costeo desde IFC con precios unitarios, plazos de diseño y optimización multiobjetivo) y el MVP con pruebas de intercomunicación con P1 y P3. |  |  |  |  |  |
| 5 | Pilotear en proyectos en diseño con protocolo y línea base, validar reglas con ANRI y realizar la validación comercial con SERVIU y mandantes privados. |  |  |  |  |  |
| 6 | Integrar con P1, P3 y P4, perfeccionar la interfaz del mandante y empaquetar el producto. |  |  |  |  |  |
| N° | PRINCIPALES RESULTADOS (corto, mediano y largo plazo) |  |  | INDICADORES |  |  |
| 1 | Corto plazo: variables críticas y modelo de interrelación entre especialidades definidos. |  |  | Documento aprobado por el Consejo Técnico (línea base: estudio de interrelación de Geister). |  |  |
| 2 | Corto plazo: arquitectura de software y modelo de datos aprobados. |  |  | Informe aprobado por el Consejo Técnico. |  |  |
| 3 | Mediano plazo: MVP integrado a IFC. |  |  | Pruebas de intercomunicación exitosas con P1 y P3; modelos IFC de al menos tres softwares BIM leídos sin pérdida de información crítica. |  |  |
| 4 | Mediano plazo: proyectos optimizados en pilotos. |  |  | Al menos 3 proyectos con al menos 2% menos CAPEX frente a la alternativa base y menor demanda de energía proyectada. |  |  |
| 5 | Mediano plazo: validación comercial independiente. |  |  | Al menos 3 mandantes (SERVIU y privados) con carta de validación. |  |  |
| 6 | Largo plazo: adopción comercial. |  |  | Primer cliente independiente de P2; al menos 6 proyectos optimizados, con entre 5% y 15% menos CAPEX. |  |  |
| 7 | Largo plazo: integración de P4 con P2. |  |  | Datos de operación y fallas incorporados a la optimización. |  |  |

| ANTECEDENTES PROYECTO N° P3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BRECHAS QUE ABORDARÁ |  |  | (a) Escasa incorporación de IA en la construcción. Las constructoras usan software de calidad, seguridad, compras, logística, costos y planificación desarrollados por separado, sin una visión de industria ni un estándar común de datos; la IA recién entra en esos productos. (b) Desconexión entre necesidades y oferta tecnológica. Los sistemas no conversan entre sí: los profesionales de obra traspasan datos a mano o contratan especialistas para cruzarlos con Power BI, lo que convierte al software en un costo más que en un ahorro y frena la adopción. (c) Oportunidad de desarrollar y adaptar soluciones de IA. La IA permite homologar automáticamente datos heterogéneos a un modelo común y conectar los softwares existentes sin reemplazarlos, sobre un estándar abierto que se propone al INN. |  |  |  |
| NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | Integración de especialistas en obra (“Zapatilla”) |  |  |  |
| OBJETIVO |  |  | Desarrollar y validar una capa de interoperabilidad con IA que conecte los softwares de obra (planificación, costos, calidad, seguridad, BIM e inspección ITO/IFO) bajo una especificación abierta de datos, reduciendo entre 20% y 40% el reingreso de información y los reprocesos, generando el as-built digital para P4 y proponiendo al INN la especificación como norma chilena. |  |  |  |
| DURACIÓN (MESES) |  |  | 50 meses |  |  |  |
| OTROS PROYECTOS DEL PORTAFOLIO CON LOS CUALES SE VINCULA |  |  | P0 (reporte); P2 (recibe el proyecto RTB en IFC con presupuesto y programa); P4 (entrega el as-built: equipos, fichas, garantías, no conformidades y postventa); P1 (devuelve los plazos reales de estudios y obra). |  |  |  |
| IDENTIFICACIÓN DE SINERGIAS CON LOS PROYECTOS VINCULADOS |  |  | La obra concentra el mayor desembolso del proyecto, cuando corregir es más caro. P3 recibe información ya estandarizada de P2 y entrega a P4 la memoria técnica del activo; ONDAC y Calidad Cloud, con base instalada en constructoras, son los primeros integradores del estándar. |  |  |  |
| APORTE CORFO ($) |  |  | $ 528.000.000 |  |  |  |
| APORTE ENTIDADES DEL PROYECTO ($) |  |  | $ 300.000.000 |  |  |  |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO ($) |  |  | $ 828.000.000 |  |  |  |
| IRL INICIAL DEL DESARROLLO |  |  | IRL 6. Los componentes que se integran están en operación comercial (software y bases de precios de ONDAC; plataforma de calidad y postventa de Calidad Cloud, con integraciones con Procore y Woken) y la necesidad está validada por sus clientes constructores; la capa de homologación semántica es el componente nuevo y parte en nivel de concepto validado. |  |  |  |
| IRL INTERMEDIO ESPERADO DEL DESARROLLO |  |  | IRL 7 (término de la Etapa 1): MVP con ONDAC y Calidad Cloud integrados operando en una obra real y validación comercial con constructoras. |  |  |  |
| IRL FINAL ESPERADO DEL DESARROLLO |  |  | IRL 8 (cierre del proyecto): capa comercial con terceros integrados, 6 obras y especificación propuesta al INN. |  |  |  |
| ODS ASOCIADOS |  |  | ODS 9 (primera capa de interoperabilidad y estándar abierto de datos de obra en Chile); ODS 12 (menos reprocesos y residuos de construcción); ODS 8 (productividad en obra). |  |  |  |
| RECURSOS HUMANOS |  |  |  |  |  |  |
| Nombre, RUT y Entidad |  | Funciones |  | Capacidades técnicas | Dedicación horaria (h/mes) | Valor Hora |
| Nombre del director/a: Carlos Zambrano RUT: 12.669.451-2 Entidad: ONDAC SpA |  | Dirección y estrategia de la interconexión de los software, la especificación abierta y el MVP. |  | Ingeniero programador y desarrollador senior de ONDAC; gestiona el Big Data de precios y de software de obra de la empresa. | 50 horas/mes | $34.800 |
| Nombre del subdirector/a: Erick Díaz RUT: 16.711.215-3 Entidad: ONDAC SpA |  | Diseño y manejo del Big Data de los software que se conectan; arquitectura de datos. |  | Profesional de ONDAC asignado a la arquitectura de datos de la capa de interoperabilidad. | 70 horas/mes | $25.200 |
| EQUIPO (INTEGRANTES PRINCIPALES) |  |  |  |  |  |  |
| Nombre, RUT y Entidad |  | Funciones |  | Capacidades técnicas | Dedicación horaria (h/mes) | Valor Hora |
| Nombre: Dos especialistas en IA (por contratar) Entidad: ONDAC SpA |  | Motor de homologación semántica (modelos de lenguaje y representaciones vectoriales) y conectores. |  | Programación, datos e IA. | 173,3 (100%) cada uno, durante 30 meses | UF 0,63 ($25.200) |
| Nombre: Dos profesionales con experiencia en administración de obra (por contratar) Entidad: ONDAC SpA |  | Variables críticas de obra, usabilidad y validación en terreno (vivienda e infraestructura). |  | Administración de obras de vivienda e infraestructura. | 86,7 (50%) cada uno, durante 24 meses (variables, diseño y pilotos) | UF 0,63 ($25.200) |
| METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJO |  |  |  |  |  |  |
| 1. Problema u oportunidad La construcción es la etapa de mayor desembolso de un proyecto y aquella en que corregir un error es más caro. En los últimos años, las constructoras incorporaron sistemas digitales para calidad, seguridad, compras, logística, costos, planificación y control, y métodos de gestión como Lean y Last Planner, pero la productividad no mejoró en la misma medida: cada sistema fue desarrollado por separado, con su propio lenguaje y sus propios códigos, y no se comunica con los demás. Los profesionales de obra reingresan los mismos datos en varios sistemas o contratan especialistas para cruzarlos en Power BI, la inspección técnica (ITO/IFO) trabaja con informes que no conversan con el software del constructor y, al final de la obra, la información que necesita la operación del activo se entrega incompleta o se pierde. El software termina siendo un costo más que un ahorro, y eso frena su adopción. El problema tiene un costo directo y otro indirecto. Directo, porque las horas de profesionales de obra dedicadas a traspasar y conciliar datos no agregan valor; indirecto, porque la información que llega tarde o incompleta provoca errores de ejecución, reprocesos y atrasos que se pagan en materiales, mano de obra y plazo. En la inspección técnica, las observaciones de la ITO/IFO se registran en informes que el constructor vuelve a digitar en su sistema de calidad, y el seguimiento de su cierre depende de planillas. Al término de la obra, la carpeta que se entrega al propietario (planos as-built, fichas de equipos, garantías y manuales) se arma a mano, con información que ya existía en formato digital pero repartida entre sistemas, y esa pérdida es la que después impide a P4 predecir fallas. La oportunidad es conectar lo que ya existe en vez de reemplazarlo: una capa de interoperabilidad que funcione como una zapatilla eléctrica, un solo punto donde se enchufan todos los sistemas de la obra y a través del cual la información fluye una sola vez. 2. Estado del arte En el mundo, los estándares openBIM de buildingSMART (IFC para modelos, BCF para observaciones, IDS para requisitos de información y COBie para la entrega a la operación) y la serie ISO 19650 ordenan el intercambio de información de proyectos. Las plataformas de gestión de obra más usadas (Procore, Autodesk Construction Cloud y otras) ofrecen API e integraciones, pero dentro de sus propios ecosistemas y con formatos propietarios. La investigación en interoperabilidad semántica (ontologías, grafos de conocimiento y equivalencias entre esquemas) y, más recientemente, el uso de modelos de lenguaje para mapear automáticamente campos y códigos entre sistemas, muestran que la homologación automática es factible cuando se combina con revisión humana en los casos de baja confianza. En Chile no existe un estándar único de datos de obra. Hay integraciones bilaterales entre empresas de software (Calidad Cloud con Procore y Woken; iConstruye con Builder; Agilice y Adam de Inqsol) e intentos previos del Instituto de la Construcción, de la Corporación de Desarrollo Tecnológico y de la CChC, y en Alemania un encargo al Karlsruhe Institute of Technology (KIT), que no prosperaron por su costo y por el dilema de la propiedad intelectual. El Programa resuelve ambos: financia el bien común y publica la especificación con licencia abierta. Existen, por último, plataformas genéricas de integración de datos entre aplicaciones, que conectan sistemas mediante flujos configurables, pero no entienden la semántica de la construcción: no saben que dos códigos de partida distintos corresponden al mismo trabajo ni que una no conformidad afecta a la vez una partida, un recinto y un proveedor. Los sistemas de clasificación de la construcción (OmniClass y Uniclass) ofrecen un vocabulario común, pero en Chile cada empresa y cada software usa su propia estructura de partidas, lo que impide agregar datos y aprender de una obra a otra. Esa brecha semántica es la que resuelve el motor de homologación de P3. 3. Solución y estado actual La solución, llamada “Zapatilla”, tiene cinco componentes: • Especificación abierta de datos de obra: un diccionario de entidades (partida, actividad, recurso, avance, compra, no conformidad, inspección, garantía y documento) con sus atributos y relaciones, mapeado a IFC, BCF, IDS y COBie y alineado con el esquema de datos común del Programa. • Motor de homologación semántica con IA: traduce los códigos de partidas y materiales de cada sistema al diccionario común y extrae datos de planillas, documentos y libros de obra, con revisión humana en los casos de baja confianza. • Conectores y API: primero para los sistemas de ONDAC y Calidad Cloud y luego para terceros, mediante un programa de partners. • Tablero integrado: una sola vista de costos, avance, calidad e inspección para el constructor, la ITO/IFO y el mandante. • As-built digital: la memoria técnica del activo (equipos, fichas técnicas, garantías, no conformidades y postventa), organizada por recinto y componente para que P4 la reciba completa. Hoy los componentes que se integran están en operación comercial (el software y las bases de precios de ONDAC y la plataforma de calidad y postventa de Calidad Cloud, con sus integraciones) y la necesidad está validada por sus clientes constructores. La capa de homologación semántica y la especificación abierta son lo nuevo que desarrolla este proyecto. En una obra con la “Zapatilla”, una no conformidad detectada por la ITO se registra una sola vez y, a través de la capa, llega al sistema de calidad del constructor, se vincula a la partida y a su costo en el presupuesto, actualiza el avance y queda asociada al recinto y al componente en el as-built. Del mismo modo, una orden de compra o un ensayo de hormigón se cargan una vez y quedan disponibles para todos los sistemas conectados, con registro de quién los generó y cuándo. El profesional de obra deja de digitar y el mandante ve en un solo tablero lo que hoy recibe en informes separados. 4. Metodología 4.1 Especificación abierta de datos de obra La especificación se construye a partir del diagnóstico de los sistemas que se van a integrar (lenguaje, estructura de datos, API y licencias), de la revisión de experiencias internacionales de estandarización (buildingSMART, UK BIM Framework, NBIMS-US y KIT) y de las variables críticas que definen los expertos de obra. Se publica primero una versión para consulta pública y luego una versión consolidada con licencia abierta, que se presenta al INN como propuesta de norma chilena. Su gobierno (versiones, cambios y compatibilidad) queda a cargo del comité de coordinación del portafolio. 4.2 Motor de homologación semántica Cada registro que llega de un sistema (por ejemplo, una partida de un presupuesto o un material de una orden de compra) se representa como un vector a partir de su texto y sus atributos, se compara con el diccionario común y un modelo de lenguaje propone la equivalencia más probable con su nivel de confianza. Los casos de alta confianza se homologan automáticamente; los de baja confianza pasan a revisión humana, y cada corrección se usa para re-entrenar el modelo (aprendizaje activo). La calidad se mide con precisión y exhaustividad sobre un conjunto de registros etiquetados por expertos de ONDAC y Calidad Cloud. Para los documentos no estructurados (planillas, libros de obra e informes de inspección) se usa reconocimiento óptico de caracteres y extracción de datos con modelos de lenguaje, con validación de campos. 4.3 Conectores, seguridad y datos Los conectores usan API REST y notificaciones por eventos (webhooks), con una cola de mensajes que desacopla los sistemas, autenticación estándar, registro de auditoría de cada intercambio y control de acceso por roles. Cada organización conserva la propiedad de sus datos y autoriza qué comparte y con quién. Primero se conectan los sistemas de ONDAC y Calidad Cloud; luego, los de terceros que adhieran al programa de partners. 4.4 Tablero integrado y as-built digital El tablero muestra, en una sola vista, el avance físico y financiero, las desviaciones de costo y plazo, las no conformidades y el estado de las inspecciones, con alertas tempranas. Al cierre de la obra, la capa compila el as-built digital con la estructura que requiere P4 (equipos, fichas técnicas, garantías y postventa por recinto y componente). 4.5 Plan de trabajo por fases • Fase 1. Diagnóstico y referentes. Diagnóstico de los sistemas a integrar y revisión de experiencias internacionales de estandarización. • Fase 2. Variables críticas y especificación inicial. Definición con expertos de obra de las variables críticas y su jerarquía, y publicación de la especificación abierta para consulta, alineada con el esquema de datos común. • Fase 3. Motor, conectores y MVP. Desarrollo del motor de homologación semántica, de los conectores entre ONDAC y Calidad Cloud y del producto mínimo viable, con pruebas. • Fase 4. Pilotos y validación comercial. Aplicación en obras reales de clientes de ONDAC y Calidad Cloud (o de CREAR Asociados), con protocolo y línea base, y validación con constructoras. • Fase 5. Extensión y normalización. Integración de sistemas de terceros, publicación de la especificación consolidada con licencia abierta, presentación al INN e integración con P2 y P4. 4.6 Validación y medición En cada obra piloto se levanta una línea base de las horas de reingreso de información y de reprocesos (registros de los sistemas, encuestas de tiempo y observación en terreno) y se mide nuevamente con la “Zapatilla” operando. Se registran también el porcentaje de registros homologados correctamente, los errores de interpretación evitados y la satisfacción de los usuarios de obra. Los resultados se reportan al Consejo Técnico. 4.7 Gestión de riesgos técnicos • Resistencia de proveedores de software a abrir datos o API: especificación abierta, programa de partners con beneficios comerciales y promoción de formatos abiertos en las compras públicas. • Baja adopción en terreno: interfaz co-diseñada con administradores de obra, capacitación y beneficios visibles desde la primera semana (menos digitación). • Seguridad de la información: sistema de gestión de seguridad de la información, cifrado y registro de auditoría. • Fragmentación de estándares: alineación con openBIM e ISO 19650 en lugar de crear un formato aislado. 4.8 Gobierno de la especificación y ruta de normalización La especificación se gestiona como un producto abierto: tiene versiones numeradas, un registro público de cambios, reglas de compatibilidad con las versiones anteriores y un procedimiento de propuestas de cambio en el que participan los proveedores de software adheridos y la Mesa de Usuarios. Para su normalización se sigue el procedimiento del INN (propuesta, consulta pública y comité técnico con representantes del sector), de modo que pueda adoptarse como norma chilena y ser exigida en compras públicas y contratos privados. La titularidad y la licencia abierta de la especificación quedan definidas en el Acuerdo de PI del Programa. 4.9 Operación del motor de homologación El motor se versiona junto con los conjuntos de registros etiquetados con que se entrena. En operación se monitorea la proporción de registros enviados a revisión humana, que debe disminuir a medida que el modelo aprende, y la tasa de correcciones posteriores; ambas se reportan al Consejo Técnico. Cada nuevo sistema conectado parte con un período de revisión humana más intensa hasta que su homologación alcanza la precisión exigida. 4.10 Ruta de adopción La adopción parte por los clientes de ONDAC y Calidad Cloud, que ya usan sus sistemas y pueden conectarlos sin costo de cambio; sigue con los proveedores de software que adhieren al programa de partners, para que sus propios clientes accedan a la capa; y se consolida cuando mandantes públicos y privados exigen la especificación abierta en sus bases de licitación y contratos. En cada paso, el argumento comercial es el mismo: menos horas de digitación, menos reprocesos y un as-built completo al cierre de la obra. 5. Roles • ONDAC (coejecutor, dirige P3). Carlos Zambrano dirige la arquitectura del software, la identificación de variables críticas, el análisis de factibilidad y la especificación abierta; Erick Díaz diseña y gestiona el Big Data de los software que se conectan y la arquitectura de datos de la capa; los dos especialistas en IA desarrollan el motor de homologación y los conectores; y los dos profesionales de obra (vivienda e infraestructura) definen las variables críticas y validan en terreno. ONDAC aporta además sus sistemas, sus bases de datos y su relación con las constructoras. • Calidad Cloud (coejecutor P4). Normaliza con ONDAC los protocolos de intercambio de datos, aporta los conectores de calidad y postventa y su experiencia en integraciones con plataformas internacionales, y asegura que el as-built llegue completo a P4. • DTE (beneficiario). Asegura la alineación con el esquema de datos común, coordina las interfaces con P2 y P4 y gestiona la protección y licencia de la especificación. • Geister (coejecutor P2) e In-Data (coejecutor P1). Geister entrega desde P2 los modelos IFC del proyecto listo para construir y apoya la alineación con openBIM; In-Data apoya los patrones de intercambio de datos. • ANRI y Molina Matta & Asociados (asociados). ANRI valida que las modificaciones de proyecto registradas en obra mantengan el cumplimiento normativo; Molina Matta revisa los acuerdos de intercambio de datos entre proveedores de software y la licencia abierta de la especificación. • CREAR Asociados (interesado). Aporta la mirada del mandante y obras para los pilotos. |  |  |  |  |  |  |
| N° | PRINCIPALES ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |
| 1 | Diagnosticar los softwares a integrar (lenguaje, estructura, datos, API y licencias). |  |  |  |  |  |
| 2 | Revisar experiencias internacionales de estandarización (buildingSMART, UK BIM Framework, NBIMS-US y KIT). |  |  |  |  |  |
| 3 | Definir con expertos de obra las variables críticas y su jerarquía, y publicar para consulta la especificación abierta inicial, alineada al esquema de datos común. |  |  |  |  |  |
| 4 | Desarrollar el motor de homologación semántica, los conectores entre ONDAC y Calidad Cloud y el MVP con pruebas. |  |  |  |  |  |
| 5 | Pilotear en obras con protocolo y línea base y validar comercialmente con constructoras. |  |  |  |  |  |
| 6 | Extender a terceros (programa de partners), publicar la especificación consolidada con licencia abierta, presentarla al INN e integrar con P2 y P4. |  |  |  |  |  |
| N° | PRINCIPALES RESULTADOS (corto, mediano y largo plazo) |  |  | INDICADORES |  |  |
| 1 | Corto plazo: diagnóstico y mapa de integraciones. |  |  | Informe entregado. |  |  |
| 2 | Corto plazo: arquitectura y especificación abierta inicial. |  |  | Aprobadas por el Consejo Técnico y publicadas para consulta. |  |  |
| 3 | Mediano plazo: MVP con ONDAC y Calidad Cloud integrados. |  |  | Al menos 85% de los registros homologados correctamente en el conjunto de prueba. |  |  |
| 4 | Mediano plazo: obra piloto. |  |  | Al menos una obra con 10% menos horas de reingreso y reprocesos frente a su línea base. |  |  |
| 5 | Mediano plazo: validación comercial. |  |  | Al menos 3 constructoras con carta de validación. |  |  |
| 6 | Largo plazo: adopción comercial. |  |  | Primer cliente independiente; 6 obras integradas, con entre 20% y 40% menos reingreso y reprocesos. |  |  |
| 7 | Largo plazo: normalización y terceros. |  |  | Propuesta de norma ingresada al INN; al menos 2 proveedores de software externos integrados. |  |  |

| ANTECEDENTES PROYECTO N° P4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BRECHAS QUE ABORDARÁ |  |  | (a) Escasa incorporación de IA con fines productivos en el mantenimiento y la explotación del activo. Tras la postventa, regida por el mercado y por la Ley 20.016 (garantías de 3, 5 y 10 años para terminaciones, instalaciones y estructura), el activo sigue en uso por décadas; sin embargo, la mayoría de los equipos que administran edificios, condominios y edificios públicos opera con planillas o registros manuales, con poca previsión y sin capacidad de predecir fallas ni de atenuar sus costos. (c) Oportunidad de desarrollar y adaptar soluciones de IA. Existen plataformas de mantenimiento (las chilenas Fracttal y eGenya; Mansis, Tractian, Flix, Praxedo, IBM Maximo y Autodesk Tandem en el extranjero) y el mantenimiento predictivo es común en grandes corporaciones, pero no en edificios residenciales, comunidades o edificios públicos. Además, estas plataformas parten del modelo BIM de la obra o de cargas manuales, desconectadas de la construcción. La oportunidad es entregarles, o entregar al propio P4, un modelo con toda la historia del activo desde la búsqueda del terreno. |  |  |  |
| NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | Mantenimiento predictivo y línea de vida del activo |  |  |  |
| OBJETIVO |  |  | Desarrollar y validar comercialmente una plataforma de mantenimiento predictivo con IA, “Bitácora del activo”, que integre la historia completa del activo (terreno, diseño, construcción, garantías y postventa) y la normativa vigente durante su vida útil para anticipar fallas, identificar su causa y optimizar los planes de mantención, con reportes para el propietario y para quienes deciden nuevos terrenos y diseños, reduciendo entre 5% y 15% el OPEX de operación y mantención de los activos que la usen. |  |  |  |
| DURACIÓN (MESES) |  |  | 50 meses |  |  |  |
| OTROS PROYECTOS DEL PORTAFOLIO CON LOS CUALES SE VINCULA |  |  | P0 (reporta avance e indicadores; P0 lo coordina con los demás proyectos); P3 (vínculo directo: usa toda la información generada en la construcción, como as-built, calidad, no conformidades y postventa, para predecir fallas y analizar sus causas); P1 y P2 (recibe indirectamente la información del terreno y del diseño y les devuelve el comportamiento real del activo y sus costos de operación y de mantención). |  |  |  |
| IDENTIFICACIÓN DE SINERGIAS CON LOS PROYECTOS VINCULADOS |  |  | Las mayores sinergias son con P3 y P2. Con P3, todo lo que se genera en la obra es insumo directo de la mantención. Con P2, la información de operación mejora las decisiones de diseño y evita elecciones que parecen baratas al inicio y resultan costosas: si los flexibles de los baños fallan en muchos departamentos e inundan el piso inferior, P4 lo informa con el costo total demostrado para cambiar la especificación. La retroalimentación reduce la postventa, entrega información efectiva durante el período de garantía y sirve de respaldo ante compañías de seguros. |  |  |  |
| APORTE CORFO ($) |  |  | $ 515.000.000 |  |  |  |
| APORTE ENTIDADES DEL PROYECTO ($) |  |  | $ 300.000.000 |  |  |  |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO ($) |  |  | $ 815.000.000 |  |  |  |
| IRL INICIAL DEL DESARROLLO |  |  | IRL 6. El módulo de propietarios y postventa de Calidad Cloud opera comercialmente y la empresa ha participado en más de 8.000 proyectos en Latinoamérica, cuyos registros de construcción, calidad y postventa son la base para entrenar la predicción; Calidad Cloud ya avanza hacia el control del mantenimiento de los proyectos construidos y hay demanda de propietarios y administradores. El componente predictivo integrado con las etapas anteriores está por desarrollar. |  |  |  |
| IRL INTERMEDIO ESPERADO DEL DESARROLLO |  |  | IRL 7 (término de la Etapa 1): prototipo validado comercialmente con administradores de propiedades y el Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria, MVP integrado con P2 y P3 y 3 activos piloto con línea base de costos. |  |  |  |
| IRL FINAL ESPERADO DEL DESARROLLO |  |  | IRL 8 (cierre del proyecto): producto comercial en 10 activos, primer cliente independiente y un cliente que usó P1, P2, P3 y P4 en un mismo activo. |  |  |  |
| ODS ASOCIADOS |  |  | ODS 11 (al prevenir fallas con antelación disminuyen los trabajos ruidosos, caros e intempestivos, y cada activo pasa a ser un “vecino querido” y no un “vecino problemático”); ODS 12 y ODS 9. |  |  |  |
| RECURSOS HUMANOS |  |  |  |  |  |  |
| Nombre, RUT y Entidad |  | Funciones |  | Capacidades técnicas | Dedicación horaria (h/mes) | Valor Hora |
| Nombre del director/a: Robinson Fuentes Valenzuela RUT: 15.783.963-2 Entidad: CCLOUD S.A. |  | Dirección y estrategia del proyecto y de la plataforma de mantenimiento predictivo; relación con propietarios, administradores y socios de software. |  | Ingeniero civil con experiencia en obra; cofundador y CEO de Calidad Cloud por más de diez años; lideró su expansión internacional y sus alianzas con Procore y AltoQi. | 31.3 horas/mes | $34.800 |
| Nombre del subdirector/a: Franz Joseph Fahrenkrog Petermann RUT: 16.012.592-6 Entidad: CCLOUD S.A. |  | Diseño, estrategia y manejo del Big Data que proviene de P3 y de fuentes externas; arquitectura del software y variables críticas. |  | Representante legal de Calidad Cloud; facility management, postventa y normalización de protocolos. | 43,3 (25%) durante P4 | $20.724 |
| EQUIPO (INTEGRANTES PRINCIPALES) |  |  |  |  |  |  |
| Nombre, RUT y Entidad |  | Funciones |  | Capacidades técnicas | Dedicación horaria (h/mes) | Valor Hora |
| Nombre: Fernando Herrera Barria RUT: 16.163.365-8 Entidad: CCLOUD S.A. |  | Gestión del Big Data de postventa, análisis de factibilidad y protocolos de intercambio con P3. |  | Facility management, postventa y normalización de protocolos. | 43,3 (25%) durante P4 | $20.724 |
| Nombre: Dos especialistas en IA (por contratar) Entidad: CCLOUD S.A. |  | Programación y desarrollo de la plataforma de IA: modelos de predicción de fallas y costos y clasificación de reclamos con procesamiento de lenguaje natural. |  | Programación, ciencia de datos e IA. | 173,3 (100%) cada uno, durante 30 meses | UF 0,63 ($25.200) |
| Nombre: Dos administradores de obra o constructores (por contratar) Entidad: CCLOUD S.A. |  | Definen los parámetros que la plataforma debe considerar para informar al propietario y a los diseñadores de los próximos proyectos. |  | Experiencia comprobada en obra: uno en vivienda y otro en infraestructura. | 86,7 (50%) cada uno, durante 20 meses (variables, desarrollo y validación) | UF 0,63 ($25.200) |
| METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJO |  |  |  |  |  |  |
| 1. Problema u oportunidad Todo activo construido debe mantenerse para asegurar su funcionalidad y su operación durante 50 a 70 años. Esa tarea se delega en administradores de propiedades que rara vez estuvieron conectados con el diseño y la construcción del activo, y cuando cambia el administrador la historia del activo se pierde: el nuevo encargado desconoce qué se instaló, por qué, con qué garantía y qué falló antes. Durante la postventa, la Ley 20.016 fija plazos de garantía de 3 años para terminaciones, 5 para instalaciones y 10 para estructura, pero el activo está diseñado para durar mucho más, y después de esos plazos la mantención suele ser reactiva: se repara cuando algo falla, con trabajos ruidosos, caros e intempestivos que no estaban presupuestados y que pueden decidir entre una buena y una mala rentabilidad del negocio inmobiliario. A ello se suma un cambio en el entorno. La Ley 21.442 de Copropiedad Inmobiliaria elevó las exigencias a la administración de condominios, entre ellas la inscripción de los administradores en un registro nacional, lo que empuja al sector hacia una gestión más profesional y documentada. Los propietarios institucionales (fondos de renta residencial, operadores multifamily y organismos públicos que administran edificios) necesitan, además, proyectar con precisión sus costos de operación para valorizar sus activos, y hoy lo hacen con promedios históricos y no con el comportamiento esperado de cada activo y de cada componente. La oportunidad es pasar de una mantención reactiva a una predictiva usando la información que el propio Programa genera: el terreno y la normativa (P1), las decisiones de diseño y su costo (P2) y la memoria técnica de la obra (P3), sumadas a los registros de calidad y postventa que ya administra Calidad Cloud. 2. Estado del arte Existen en el mercado, desde hace menos de diez años, varios software que administran la mantención de propiedades e instalaciones (las chilenas Fracttal y eGenya; Mansis, Tractian, Flix y Praxedo en el extranjero) y plataformas de gestión de activos y gemelos digitales para operación (IBM Maximo, Autodesk Tandem). Los más recientes incorporan IA para predecir fallas, sobre todo en equipos industriales con sensores, siguiendo las prácticas de gestión de activos de la serie ISO 55000 y el formato COBie para recibir la información de la obra. En grandes grupos corporativos que administran propiedades el uso de estas herramientas es común, pero no en edificios residenciales, comunidades o edificios públicos, donde siguen predominando las planillas y los registros manuales. Su principal limitación es que carecen de la historia completa del proyecto: se alimentan, en el mejor caso, del modelo BIM de la construcción o de cargas manuales, desconectadas de las fases anteriores. Sin esa historia no pueden explicar la causa de una falla ni devolver aprendizaje a quienes diseñan y construyen el siguiente proyecto. En la gestión de activos físicos, el mantenimiento centrado en la confiabilidad y la serie ISO 55000 ordenan cómo priorizar intervenciones según riesgo y costo, y en los edificios de mayor tamaño los sistemas de gestión técnica y los medidores de consumo entregan datos de operación en tiempo real. Estas prácticas se han aplicado sobre todo a equipos críticos de alto valor; llevarlas a los componentes de edificios residenciales y públicos (instalaciones sanitarias, impermeabilizaciones, terminaciones, ascensores, bombas y climatización) exige modelos que aprendan de muchos activos similares, y no solo de los sensores de uno, que es precisamente lo que permite la base histórica de más de 8.000 proyectos de Calidad Cloud. 3. Solución y estado actual La solución es un desarrollo con IA que reúne toda la información del activo desde su origen, cuando era una idea del propietario, más las fuentes externas, en especial la normativa y las nuevas leyes que aparezcan durante su vida útil. Entrega dos tipos de reportes: • Para el dueño vigente del activo: la información relevante de costos, plazos y riesgos para anticipar las fallas, además de información comercial y contable del negocio inmobiliario, si procede. • Para quienes deciden nuevos terrenos y diseños: la historia del comportamiento del activo durante su operación, útil si el propietario quiere invertir en un proyecto similar. P4 tiene competencia, pero se diferencia por venir integrado a los proyectos anteriores: contar con la información completa desde el origen permite predecir mejor, encontrar la razón de la falla y optimizar la forma en que se carga la información. Mientras el mercado adopta las etapas previas, P4 también opera con los datos de construcción y postventa que ya administra Calidad Cloud, que ha participado en más de 8.000 proyectos y ya avanza hacia el control del mantenimiento de los proyectos construidos. Entre las funciones que la plataforma entrega al propietario y al administrador están el calendario de mantención preventiva por recinto y componente, las alertas de vencimiento de las garantías de la Ley 20.016 para hacerlas efectivas a tiempo, la proyección de costos de mantención y reposición para el presupuesto anual y la historia de cada intervención, que queda disponible para el siguiente administrador. Para la inmobiliaria y la constructora, la plataforma informa qué componentes, soluciones y proveedores concentran fallas y reclamos, información que vuelve a P2 como criterio de diseño y a P1 como costo de operación esperado. 4. Metodología 4.1 Modelo de datos del activo La información se organiza en un modelo de datos del activo alineado con ISO 55000, ISO 19650 y COBie, con el recinto y el componente como unidades básicas y el ROL del SII como identificador del activo en el esquema común del Programa. Se alimenta del as-built digital de P3, de los registros de calidad, no conformidades, garantías y reclamos de postventa de Calidad Cloud y, cuando exista, de los datos de operación del edificio. 4.2 Preparación de los datos Los registros históricos de postventa se depuran, se anonimizan conforme a la Ley 21.719 y se etiquetan por componente y causa de falla con apoyo de los expertos de obra. Los reclamos en texto libre se clasifican automáticamente con procesamiento de lenguaje natural (qué componente, qué tipo de falla, qué recinto), con revisión humana en los casos dudosos. 4.3 Modelos de predicción • Confiabilidad por componente: modelos de supervivencia que estiman la probabilidad de falla de cada tipo de componente en el tiempo, según materialidad, proveedor, condiciones de uso y características del proyecto. • Clasificación del riesgo de falla: modelos de aprendizaje automático que combinan la información de diseño, obra y postventa para identificar los activos y recintos con mayor riesgo. • Costo de la falla: valorización de la reparación y de los daños asociados con los costos de reparación de ONDAC. • Plan de mantención optimizado: priorización de intervenciones preventivas según costo y riesgo, con alertas para el administrador. Cada predicción se acompaña de su explicación (qué factores la explican), para que el administrador y el propietario puedan confiar en ella y actuar, y para que la causa de la falla vuelva como aprendizaje a P1 y P2. En los activos piloto se podrá incorporar sensorización de bajo costo cuando aporte información que los registros no capturan. 4.4 Plan de trabajo por fases • Fase 1. Competencia y variables. Análisis de los sistemas de mantenimiento predictivo existentes para identificar oportunidades de mejora y diferencias con P4, e incorporación de expertos en construcción para definir las variables importantes y críticas, su jerarquía y la arquitectura de software. • Fase 2. Prototipo funcional. Diseño y desarrollo del sistema de IA con sus pruebas, hasta un prototipo funcional entrenado con los datos de postventa de Calidad Cloud. • Fase 3. Validación comercial y MVP. Validación comercial independiente con administradoras de propiedades y el Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria (CGAI), y producto mínimo viable integrado con pruebas de intercomunicación con P2 y P3. • Fase 4. Pilotos y perfeccionamiento. Pilotos en activos en operación con protocolo y línea base, y perfeccionamiento del sistema a partir de la interconexión con P1, P2 y P3, mejorando la interfaz que ve el propietario hasta el cierre del proyecto. 4.5 Validación y medición Los activos piloto (postventa gestionada por Calidad Cloud, proyectos DS49 de DTE en período de garantía y activos de clientes interesados) cuentan con una línea base de costos de mantención correctiva y preventiva. Se miden la precisión de los modelos en un conjunto de validación (métrica F1), la anticipación lograda (fallas detectadas antes de ocurrir), la reducción del costo de mantención correctiva y la satisfacción de administradores y propietarios. La validación comercial se documenta con actas de al menos cuatro administradores de propiedades y del CGAI sobre las variables y parámetros críticos. 4.6 Gestión de riesgos técnicos • Dependencia de las etapas anteriores para comercializar: P4 opera también con los datos que ya administra Calidad Cloud, de modo que no espera a que el mercado adopte P1, P2 y P3. • Datos de postventa incompletos o heterogéneos: depuración y etiquetado con expertos, clasificación automática de reclamos y enriquecimiento con los datos de P3. • Privacidad de los datos de propietarios: anonimización, finalidad definida y evaluación de impacto en privacidad. • Adopción por administradores: co-diseño con el CGAI y reportes simples orientados a decisiones. 4.7 Arquitectura de software e integración P4 se construye como una extensión de la plataforma en operación de Calidad Cloud, con servicios que se comunican mediante API: recepción del as-built desde P3, almacenamiento de la historia del activo en el esquema de datos común, entrenamiento y ejecución de los modelos, e interfaz para el propietario y el administrador. La información de fallas y costos se devuelve a P1 y P2 por la misma vía. Los modelos se versionan con sus datos de entrenamiento, su desempeño se monitorea en los activos piloto y se re-entrenan a medida que se acumulan nuevas fallas y reparaciones. El acceso a la información de cada activo lo autoriza su propietario, y los datos personales de residentes no se usan para entrenar los modelos. 4.8 Ruta de adopción La plataforma se ofrece primero a los clientes actuales de Calidad Cloud que ya usan su módulo de propietarios y postventa, que podrán entregar a compradores y administradores el activo con su bitácora; luego a las administradoras de propiedades, con el apoyo del Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria; y finalmente a propietarios institucionales y organismos públicos que administran edificios. Esta secuencia permite vender P4 desde el inicio con datos que ya existen, sin esperar a que el mercado adopte P1, P2 y P3, y sumar valor a medida que esos proyectos entregan información. 5. Roles • Calidad Cloud (coejecutor, dirige P4). Robinson Fuentes, cofundador y CEO de Calidad Cloud, dirige P4 y conduce la estrategia y el desarrollo de la plataforma; Ricardo León Vidal define la arquitectura del software y las variables críticas y conduce el análisis de factibilidad; Franz Fahrenkrog gestiona el Big Data de postventa y los protocolos de intercambio con P3; los dos especialistas en IA desarrollan los modelos de predicción de fallas y costos y la clasificación de reclamos; y los dos profesionales de obra (vivienda e infraestructura) definen los parámetros que se informan al propietario y a los diseñadores. El equipo técnico de Calidad Cloud, de más de 40 personas, asegura la integración con su plataforma en operación y su equipo comercial lleva el producto al mercado. • ONDAC (coejecutor P3). Aporta los costos de reparación y reposición con que se valoriza cada falla y normaliza con Calidad Cloud, desde P3, la información que llega de la obra. • DTE (beneficiario). Integra P4 con P1 para que el costo de operación real informe la evaluación de nuevos terrenos, y aporta proyectos DS49 en período de garantía como activos piloto. • Geister (coejecutor P2). Lleva la retroalimentación de P4 al diseño en P2 y aporta su experiencia en gemelos digitales orientados a optimizar costos de mantenimiento. • ANRI y Molina Matta & Asociados (asociados). ANRI valida los requisitos normativos de operación y mantención (copropiedad inmobiliaria e instalaciones); Molina Matta revisa el tratamiento de datos de propietarios y residentes y los aspectos legales de las garantías de la Ley 20.016. • CREAR Asociados (interesado). Aporta la mirada del mandante y valida la utilidad de los reportes para quienes deciden nuevos proyectos. |  |  |  |  |  |  |
| N° | PRINCIPALES ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |
| 1 | Analizar la competencia en mantenimiento predictivo para identificar oportunidades de mejora y las diferencias con P4. |  |  |  |  |  |
| 2 | Incorporar a los expertos en construcción para definir las variables importantes y críticas y su jerarquía, y la arquitectura de software de la plataforma, alineada al esquema de datos común. |  |  |  |  |  |
| 3 | Diseñar y desarrollar el sistema de IA con sus pruebas hasta el prototipo funcional, entrenado con los datos de postventa de Calidad Cloud. |  |  |  |  |  |
| 4 | Realizar la validación comercial independiente con administradoras de propiedades y el CGAI, y desarrollar el MVP integrado con pruebas de intercomunicación con P2 y P3. |  |  |  |  |  |
| 5 | Pilotear en activos en operación con protocolo y línea base y perfeccionar el sistema a partir de la interconexión con P1, P2 y P3, mejorando la interfaz del propietario. |  |  |  |  |  |
| N° | PRINCIPALES RESULTADOS (corto, mediano y largo plazo) |  |  | INDICADORES |  |  |
| 1 | Corto plazo: arquitectura de software, criterios, parámetros y variables críticas definidos. |  |  | Variables clave de la construcción que afectan la mantención y arquitectura del software (modelo conceptual, tablas, lenguaje, plataforma de IA y costos) aprobadas por el Consejo Técnico. |  |  |
| 2 | Corto plazo: prototipo funcional de predicción de fallas. |  |  | Prototipo operando con los datos de postventa de Calidad Cloud. |  |  |
| 3 | Mediano plazo: validación comercial de P4. |  |  | Al menos 4 administradores de propiedades y el CGAI validan las variables y los parámetros críticos (actas). |  |  |
| 4 | Mediano plazo: MVP integrado. |  |  | Pruebas exitosas de intercomunicación con P2 y P3; F1 ≥0,65 en el conjunto de validación. |  |  |
| 5 | Mediano plazo: activos piloto. |  |  | 3 activos con al menos 2% menos costo de mantención correctiva frente a su línea base. |  |  |
| 6 | Largo plazo: adopción comercial. |  |  | Primer cliente independiente; 10 activos, con entre 5% y 15% menos OPEX de operación y mantención. |  |  |
| 7 | Largo plazo: información al propietario a lo largo de la línea de vida. |  |  | Al menos un cliente que usó P1, P2, P3 y P4 en un mismo activo. |  |  |

9.- REPRESENTE DE MANERA GRÁFICA LA VINCULACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS PROYECTOS QUE CONFORMAN EL PORTAFOLIO DEL PROGRAMA (Incluyendo el proyecto de gestión y administración).

Lógica del portafolio. El Programa organiza sus cuatro proyectos tecnológicos sobre la línea de vida de un activo inmobiliario (50 a 70 años), de modo que cada proyecto resuelve una etapa de ese ciclo y entrega al siguiente la información que hoy se pierde en cada cambio de especialista. El proyecto de gestión y administración (P0) articula el conjunto y todos los proyectos comparten una capa común de datos. De ello resultan tres tipos de vinculación: (i) secuencial, el producto de un proyecto es insumo del siguiente; (ii) de retroalimentación, los datos reales de construcción y operación re-entrenan los modelos de las etapas tempranas; y (iii) transversal, servicios comunes de gestión, gobernanza, propiedad intelectual, calidad, difusión y medición de impacto, sobre un único modelo de datos. Cada proyecto es liderado por el coejecutor especialista en su tramo y todos usan el mismo esquema de datos: P1 lo dirige Impulso Estratégico junto a DTE, con In-Data en la subdirección y el asociado Molina Matta & Asociados; P2, Geister Consultores, con el asociado ANRI y el apoyo de ONDAC en costos; P3, ONDAC, con el apoyo de Calidad Cloud en la normalización de protocolos; y P4, Calidad Cloud, con el apoyo de ONDAC. Según la carta Gantt, P0 se ejecuta durante los 60 meses del Programa y P1 a P4 durante 50 meses. Figura 1. Vinculación entre los proyectos del portafolio (P0 a P4), sus entidades líderes, la capa común de datos, los hitos de integración y las etapas del Programa. Los números identifican los vínculos descritos en la Tabla 1. Tabla 1. Vínculos, información transferida y sinergias entre los proyectos del portafolio N°; Vínculo; Qué se transfiere; Sinergia para el portafolio. 1; P0 → P1, P2, P3 y P4; Planificación y control por hitos; directrices del Consejo Estratégico y supervisión del Consejo Técnico; convenios de coejecución con los cinco coejecutores; política de PI, gobernanza de datos y sistema de gestión de calidad; vigilancia tecnológica; difusión; medición de impacto.; Economías de escala y de ámbito: un equipo de gestión, un repositorio, un marco ético y de datos y un plan de difusión para los cuatro desarrollos; decisiones stage-gate con visión de portafolio.. 2; P1 → P2; Terreno o idea de proyecto evaluado: zona y normativa aplicable (PRC, PRI, OGUC) con su fuente, cabida y envolvente, estudios requeridos con plazo y costo estimados, rentabilidad (“checklist con fecha”) y anteproyecto ingresable a la DOM, traspasado con acta y en el esquema de datos común.; P2 parte de un anteproyecto con certeza normativa y económica: evita rediseños, acota el espacio de optimización y acorta la sub-etapa de diseño.. 3; P2 → P3; Proyecto optimizado “listo para construir” (RTB): modelo BIM/IFC, presupuesto CAPEX con precios unitarios de ONDAC, programa de obra, especificaciones técnicas y metas de consumo de agua, energía y residuos.; La “Zapatilla” recibe información estructurada en el modelo de datos común, lo que reduce reprocesos de coordinación entre especialidades y el reingreso manual de datos.. 4; P3 → P4; Registro as-built: equipos e instalaciones, fichas técnicas, garantías (Ley 20.016: 3, 5 y 10 años), no conformidades, registros de calidad y postventa, y libro de obra integrados.; P4 inicia la operación con la memoria técnica del activo; sin ese dato el mantenimiento predictivo actúa “a ciegas”.. 5; P2 y P3 → P1 (retroalimentación); Plazos y observaciones reales de la tramitación del permiso de edificación (P2) y plazos reales de estudios y obra (P3), por comuna, organismo y tipología de proyecto.; Re-entrena el predictor de plazos y costos de P1 con datos observados y mejora su precisión en cada ciclo.. 6; P4 → P1 y P2 (retroalimentación); OPEX real, consumos de agua y energía, frecuencia, causa y costo de fallas por componente.; Mejora la optimización CAPEX/OPEX de nuevos diseños (P2) y la evaluación de rentabilidad de nuevos terrenos (P1): se cierra el ciclo de vida.. 7; Capa común de datos (P1 a P4); Esquema de datos común, con versiones aprobadas por los cuatro proyectos, basado en estándares abiertos (IFC/ISO 16739, ISO 19650, GeoJSON/OGC), diccionario de datos, API, identificador único del activo (p. ej., ROL SII) y servicios de MLOps. In-Data define los patrones de comunicación de P2, P3 y P4 con P1.; Evita que los desarrollos del propio Programa se conviertan en nuevos silos y habilita el producto integrado “Bitácora del activo”, comercializable por módulos o como suite.. Hitos de integración y decisiones de avance (stage-gate) La integración del portafolio se controla con hitos verificables, derivados de los planes de trabajo de cada proyecto y revisados trimestralmente por el Consejo Técnico. Partiendo del IRL mínimo de 5 que exige la convocatoria, el avance de etapa requiere un IRL 7 (tecnologías validadas en entorno operacional real y modelo de negocio verificado con usuarios) y los proyectos cierran con IRL 8 (productos empaquetados, con clientes y licencias). Tabla 2. Hitos de integración del portafolio, por etapa Etapa; Proyectos; Hito de integración; Criterio de verificación. Etapa 1; P0, P1 a P4; Convenios de coejecución y Acuerdo de PI, confidencialidad y datos firmados por todos los participantes.; Convenios y acuerdo firmados.. Etapa 1; P1; Línea base de P1 aprobada (caso Chillán DS49, 48 actividades) y marco de uso de datos de portales inmobiliarios resuelto.; Documento de línea base versionado; convenio o política de datos aprobada.. Etapa 1; P1 a P4; Esquema de datos común v1 y matriz de dimensiones por tipología aprobados por los líderes de los cuatro proyectos.; Documento versionado y acta de aprobación.. Etapa 1; P2, P3, P4; Arquitectura de software, variables críticas y criterios de interoperabilidad definidos; prototipo funcional de P4 operando con datos de postventa.; Informe de arquitectura aprobado por el Consejo Técnico.. Etapa 1; P1 a P4; MVP de P2, P3 y P4 con pruebas de intercomunicación; P1 con dos tipologías activas, estudios con predicción de plazo y costo y 20% menos tiempo de evaluación de terrenos.; Registro de pruebas de integración; catálogo de tipologías; tablero de indicadores.. Etapa 1; P2, P3, P4; Validación comercial independiente con SERVIU, mandantes privados, constructoras y administradores de propiedades (P4, con el Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria).; Actas de reuniones y retroalimentación documentada.. Etapa 1; P1; Predictor de plazos y costos en producción (al menos 50% de cobertura y desviación ≤35%) y siete dimensiones de evaluación activas.; Predicciones contrastadas con cierres reales.. Cierre de la Etapa 1; Programa; Decisión stage-gate de continuidad: tecnologías validadas en entorno operacional real (IRL 7).; Informe de continuidad aprobado por Corfo.. Etapa 2; P1 → P2; Módulo de alternativas de anteproyecto en producción; al menos 6 anteproyectos ingresables traspasados a P2; tipología Data Center con al menos 5 sitios evaluados.; Actas de traspaso y comprobantes de ingreso a la DOM.. Cierre de P1 a P4; P1 a P4; Cierre de proyectos: primer cliente independiente de P2 y de P3; integración de P4 con P2 probada; 40% menos tiempo de evaluación de terrenos; IRL 8.; Contratos, pruebas de integración e indicadores del tablero.. Cierre del Programa; P0; Escalamiento comercial, transferencia al sector e informe final.; Plan de negocios, informe final e informe de impacto.. Ruta crítica. Esquema de datos común v1 → MVP de P2, P3 y P4 con pruebas de integración → predictor de plazos y costos de P1 en producción y validación comercial de P2 a P4 → anteproyectos ingresables de P1 traspasados a P2 → P4 operando sobre datos as-built de P3 y retroalimentando a P1 y P2. Las holguras se concentran en actividades no críticas (difusión, nuevas tipologías y certificaciones) y toda desviación de un hito crítico activa un plan de recuperación aprobado por el Consejo Técnico. Etapas. En la Etapa 1 del Programa (meses 1 a 36) los cuatro proyectos desarrollan, integran y pilotean sus soluciones en entorno operacional real, con P1 como proyecto ancla, pues hereda la plataforma “Terrenos DS49” que DTE ya opera en producción (motores de elegibilidad, ingesta, cabida sobre más de 148 comunas y 12.000 zonas normativas, y rentabilidad). En la Etapa 2 (meses 37 a 60) los desarrollos se empaquetan, escalan comercialmente a nuevas tipologías y regiones y se transfieren al sector. El paso entre etapas se decide con el informe de continuidad, sobre la base de los resultados verificados por el Consejo Técnico. Economías de escala y de ámbito. El portafolio comparte: (i) una sola Unidad de Gestión del Programa para cinco coejecutores; (ii) una infraestructura digital común (nube, repositorio, MLOps y capa de datos) en lugar de cuatro; (iii) las bases de datos de los participantes (normativa de más de 148 comunas de DTE, permisos de edificación de In-Data, precios unitarios de ONDAC, registros de calidad y postventa de Calidad Cloud y modelos BIM de Geister), que alimentan a más de un proyecto; (iv) especialistas transversales (equipo normativo-territorial de DTE, revisores independientes de ANRI y abogados de Molina Matta) que validan reglas para P1 a P4; y (v) una Mesa de Usuarios, un plan de difusión y una estrategia comercial únicos para toda la suite. Sinergias externas. El portafolio se conecta con iniciativas existentes para no duplicar esfuerzos: con la revisión automatizada de permisos (REVI) y DOM en Línea al cierre de la pre-inversión; con la metodología BIM impulsada por Planbim, el Estándar BIM para Proyectos Públicos y la Aceleradora BIM de la CChC en diseño y construcción; con la coordinación entre especialidades (RITMO) en obra; y con las capacidades nacionales de IA (CENIA) y de normalización (INN). La Política Nacional de Inteligencia Artificial y la hoja de ruta Transforma Construye 2025 orientan sus prioridades.

10.- REPRESENTE DE MANERA GRÁFICA LA VINCULACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA

Estructura asociativa. El Programa reúne a nueve entidades que cubren la cadena de valor completa de la línea de vida del activo: un beneficiario y gestor tecnológico (DTE Consulting & Development SpA), cinco coejecutores tecnológicos (uno o dos por proyecto), dos asociados que aportan conocimiento experto valorizado (ANRI y Molina Matta & Asociados) y un interesado que representa la demanda (CREAR Asociados). La Figura 2 muestra los vínculos contractuales, los flujos de datos y conocimiento y los mecanismos de validación; la Tabla 3 detalla el rol de cada participante. Figura 2. Vinculación entre los participantes del Programa: convenios, aportes, flujos de datos y conocimiento, gobernanza y validación de resultados. Tabla 3. Rol, proyecto y vinculación de cada participante Participante (categoría); Proyecto(s); Rol y capacidades que aporta; Vinculación con otros participantes. DTE Consulting & Development SpA Beneficiario y gestor tecnológico RUT 77.826.369-6; P0 (lidera); P1 a P4; Dirección del Programa (Jorge Prieto), dirección alterna del Programa y representación legal (Carmen Gloria Zúñiga), coordinación del portafolio (Andrés Salgado), PI, transferencia tecnológica y esquema de datos común (Mauricio Pruzzo) y gestión administrativa, comunicaciones y ESG (Nicolás Caro). Aporta la plataforma “Terrenos DS49” en producción y los datos de sus proyectos DS49 (La Serena I y II, Chillán).; Suscribe el convenio con Corfo y los convenios de coejecución; administra la capa común de datos, la PI y el tablero de control; co-desarrolla P1 con Impulso Estratégico e In-Data.. Impulso Estratégico CX SpA Coejecutor RUT 77.901.282-4; P1 (dirige); Desarrollo de software e IA: predictor de plazos y costos, automatización de la ingesta de terrenos y extensión del motor a nuevas tipologías. Equipo: Ariel Sáez (director de P1), Federico Orduz y Mauricio Chamorro, más tres técnicos en desarrollo y explotación de IA.; Construye con DTE el producto conjunto de P1; integra los datos de In-Data; incorpora la validación legal de Molina Matta; entrega a P2 el anteproyecto en el esquema común.. In-Data (Consultores de Ingeniería In-Data Ltda.) Coejecutor RUT 77.725.995-4; P1 (subdirige); Big Data inmobiliario: plataforma Bau-data, que recolecta de forma automatizada los permisos de edificación y proyectos a nivel nacional. Equipo: Cristóbal Cámpora (subdirector de P1).; Provee datos históricos para entrenar el predictor de P1 y define los patrones y estándares de comunicación de P2, P3 y P4 con P1.. Geister Consultores Ltda. Coejecutor RUT 76.578.264-3; P2 (dirige); Coordinación BIM de especialidades: su director ha liderado la implementación BIM en más de 130 proyectos (más de 5 millones de m² en 5 países) y la oficina desarrolló gemelos digitales de las 34 sedes de DuocUC; estudio de interrelación de tiempos entre especialistas. Equipo: Nicolás Geister (director de P2), Antonia Jiménez (arquitecta BIM, 75% de la jornada), especialistas en IA y evaluación de proyectos.; Recibe de P1 el anteproyecto; costea con precios unitarios de ONDAC; valida reglas con revisores de ANRI; entrega a P3 el proyecto RTB en IFC; recibe de P4 datos de operación.. ONDAC SpA Coejecutor RUT 76.210.996-4; P3 (dirige); apoya P2 y P4; Referente de costos de construcción desde 1978: Manual de Precios Unitarios (APU), software “Notrasnoches”, Guía de Obras y capacitación (ITO, PAC y BIM). Equipo: Carlos Zambrano (director de P3), Erick Díaz (subdirector de P3), especialistas en IA y profesionales de obra.; Integra los software de obra en la “Zapatilla”; aporta precios, presupuestos y programación de compras a P2, P3 y P4; canal comercial hacia constructoras.. Calidad Cloud (CCLOUD S.A.) Coejecutor RUT 76.411.851-0; P4 (dirige); apoya P3; Software de control de calidad en obra y postventa, presente en más de 8.000 proyectos en Latinoamérica, con más de 40 personas y más de 10 ingenieros de software. Equipo: Robinson Fuentes (director de P4), Ricardo León (subdirector de P4), Franz Fahrenkrog, especialistas en IA y profesionales de obra.; Aporta registros de calidad y postventa para entrenar la predicción de fallas; normaliza con ONDAC los protocolos de intercambio (P3); canal comercial regional.. Molina Matta & Asociados (Molina Matta Abogados SpA) Asociado RUT 76.930.371-5; P1 a P4; Horas profesionales de abogados expertos en diversas áreas del derecho (aporte valorizado) para la aplicación y actualización normativa permanente y la gestión preventiva de riesgos legales y ambientales desde la búsqueda de terrenos.; Valida la dimensión legal de cada proyecto: evaluación de terrenos (P1), condiciones de uso de la plataforma (P2), acuerdos de datos y licencia abierta (P3) y tratamiento de datos de propietarios y garantías (P4); usuario de los resultados en todo el ciclo.. ANRI A.G. Asociado RUT 75.561.900-0; P1 a P4; Horas profesionales de revisores independientes (aporte valorizado) para asesorar la aplicación y actualización normativa permanente (térmica, acústica, copropiedad inmobiliaria y humedales) en cada tipología abordada.; Valida las reglas normativas de cada proyecto (motor de evaluación, optimización del diseño, modificaciones en obra y operación del activo); canal de capacitación y adopción entre revisores independientes; representa a los asociados en el Consejo Estratégico.. CREAR Asociados (Serey y Otros Asociados Ltda.) Interesado RUT 76.026.827-5; P1 a P4; Entidad patrocinante acreditada por el MINVU que desarrolla proyectos habitacionales con subsidio, con una mirada integral de diseño, gestión, ingeniería y construcción.; Integra la Mesa de Usuarios y asiste con voz al Consejo Estratégico; ofrece proyectos para pilotaje (p. ej., Casablanca, con DTE); primer adoptante potencial.. Mecanismos formales de vinculación. (i) Convenio de subsidio entre Corfo y DTE; (ii) convenios de coejecución entre DTE y cada coejecutor, con plan de trabajo, presupuesto, entregables y reglas de PI y de datos; (iii) Acuerdo de PI, confidencialidad y datos suscrito por todos los participantes; (iv) convenios de colaboración con los asociados, con aportes valorizados y contraprestación en acceso a la plataforma y capacitación; (v) acuerdos de intercambio de datos entre coejecutores bajo el esquema común; y (vi) participación de coejecutores, asociados y del interesado en los órganos de gobernanza y en la Mesa de Usuarios. Representatividad sectorial y territorial. Los participantes cubren todos los eslabones de la cadena: pre-inversión y normativa (DTE, In-Data, Impulso Estratégico y Molina Matta), diseño y revisión (Geister y ANRI), construcción (ONDAC y Calidad Cloud), operación y postventa (Calidad Cloud) y vivienda con subsidio (CREAR Asociados). Su alcance es nacional: la base normativa de DTE cubre más de 148 comunas, In-Data registra permisos de edificación de todo el país, ONDAC es referente nacional de precios de construcción desde 1978, ANRI agrupa a los revisores independientes del registro nacional y Calidad Cloud ha participado en más de 8.000 proyectos en Latinoamérica. Los pilotos se inician en la Región Metropolitana y en los proyectos DS49 de DTE en La Serena (Coquimbo) y Chillán (Ñuble).

11.- PROPUESTA DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA, MODELO DE NEGOCIOS Y ESCALAMIENTO COMERCIAL

Productos tecnológicos que se pondrán en el mercado Producto (proyecto) y responsables; Qué resuelve y cómo; Clientes y usuarios; Mecanismo principal. Evaluación de activo inmobiliario (P1) DTE, Impulso Estratégico e In-Data; Evalúa un terreno o una idea de proyecto integrando capas normativas (PRC, PRI, OGUC), geoespaciales, ambientales, legales, energéticas y económicas; calcula cabida y rentabilidad y predice, con aprendizaje automático, plazos y costos de estudios y permisos. Entrega alternativas priorizadas, un “checklist con fecha” y un anteproyecto ingresable a la DOM.; Desarrolladores, entidades patrocinantes (DS49/DS19), operadores multifamily, corredores y tasadores, SERVIU, MOP y municipios.; SaaS por suscripción y pago por evaluación; licencias institucionales; API para portales.. Optimización del proyecto (P2) Geister, con ANRI y ONDAC; Integra la información BIM de los especialistas y los criterios de evaluación de proyectos para optimizar con IA, sobre el anteproyecto, el CAPEX, el OPEX, los plazos, la TIR y el VAN: el propietario simula escenarios y ve de inmediato el efecto de cada cambio, con metas de agua, energía y residuos y verificación normativa asistida (p. ej., art. 4.1.10 OGUC). Entrega un proyecto “listo para construir” (RTB).; Oficinas de arquitectura e ingeniería, desarrolladores, mandantes públicos y privados y revisores independientes.; SaaS por proyecto u oficina; servicios de implementación.. “Zapatilla”: capa de interoperabilidad (P3) ONDAC, con Calidad Cloud; Conecta software de planificación, costos, calidad, seguridad y BIM con los registros de ITO/IFO bajo un estándar único de comunicación; la IA homologa e interpreta datos heterogéneos a un modelo común, elimina el reingreso manual y genera el as-built digital.; Constructoras, ITO/IFO, mandantes y proveedores de software.; Suscripción por obra; conectores y API; programa de integradores.. Bitácora del activo: mantenimiento predictivo (P4) Calidad Cloud, con ONDAC; Usa la memoria de diseño y construcción del activo, los registros de postventa y los datos de operación para predecir fallas, identificar su causa y optimizar planes de mantención; reporta al propietario y a los diseñadores de nuevos proyectos; la bitácora se transfiere con el activo entre propietarios.; Operadores multifamily, administradores de condominios, mandantes públicos, industria y minería.; Suscripción por activo o superficie; implementación.. Especificación abierta de datos del activo, bien club (P3) ONDAC, Calidad Cloud y DTE; Diccionario de datos y reglas de intercambio publicados con licencia abierta y propuestos al INN como base de una norma chilena de comunicación entre software.; Todo el sector, proveedores de software y organismos públicos.; Publicación abierta y normalización.. Estrategia de transferencia tecnológica La transferencia se diseña desde el inicio con los usuarios y avanza por fases verificables, en coherencia con las dimensiones de la escala IRL (tecnología, cliente, modelo de negocio, propiedad intelectual, equipo y financiamiento): • Co-desarrollo con usuarios (living lab): asociados y el interesado participan en la Mesa de Usuarios desde el diseño funcional, priorizan funcionalidades y validan prototipos, asegurando el ajuste entre producto y mercado antes de escalar. • Pilotaje en entorno operacional real con protocolo: cada piloto se formaliza con un acuerdo (alcance, datos y confidencialidad), línea base, métricas de éxito y acta de validación del usuario. P1 se pilotea con los proyectos DS49 de DTE (La Serena y Chillán) y de CREAR Asociados, con datos de In-Data y validación legal de Molina Matta; P2, con proyectos en diseño coordinados por Geister y revisados por ANRI; P3, en obras de constructoras usuarias de ONDAC y Calidad Cloud; y P4, en activos entregados cuya postventa gestiona Calidad Cloud y en activos de mandantes interesados. • Empaquetamiento tecnológico: producto SaaS multicliente con documentación técnica y de usuario, API documentadas (OpenAPI), conectores, material de incorporación, acuerdos de nivel de servicio, términos y condiciones, política de datos y lista de precios. La valorización de las tecnologías se actualiza en cada informe de avance. • Transferencia a través de los canales de los coejecutores: la base instalada y los equipos comerciales de ONDAC (constructoras usuarias de su Manual de Precios y de sus soluciones de presupuesto), Calidad Cloud (más de 8.000 proyectos en Latinoamérica), Geister (coordinación BIM de grandes proyectos públicos y privados) e In-Data (clientes de inteligencia de permisos), junto con la experiencia de Impulso Estratégico en ecosistemas de socios y escalamiento de canales digitales en Latinoamérica, aceleran la adopción sin construir canales desde cero. • Mecanismos contractuales: licencias SaaS y suscripciones; licencias institucionales para organismos públicos; acuerdos de integración y co-venta con los coejecutores y otros proveedores de software, con reparto de ingresos; licencias de datos agregados y anonimizados; y, si se requiere capital para escalar, aporte de la PI a una filial o spin-off conforme a la política de propiedad intelectual del Programa, sin estructuras que entorpezcan la venta ni el acceso a fondos de inversión. • Transferencia de conocimiento: programa de formación y certificación para entidades patrocinantes, oficinas de arquitectura, revisores independientes (con ANRI), Direcciones de Obras Municipales, ITO/IFO (con los cursos de ONDAC) y administradores de activos, y guías abiertas de buenas prácticas de IA en la línea de vida del activo. • Transferencia al ecosistema de proveedores: API y kit de conectores abiertos a proveedores locales de software e integradores BIM/IoT, con un programa de partners certificados que multiplica la capacidad de implementación. • Normalización: la especificación de datos de P3 se publica como bien club y se propone al INN para su tramitación como norma chilena, lo que facilita la adopción masiva. Modelo de negocios Componente; Definición. Propuesta de valor; Decisiones oportunas y con menor incertidumbre en toda la vida del activo: evaluar un terreno en horas y no en semanas, con plazos y costos esperados; diseñar con el costo total de propiedad a la vista; construir sin silos de información; y mantener de forma predictiva. Metas: reducir el tiempo de evaluación de terrenos en al menos 40%; reducir hasta en 10% el plazo total de factibilización y tramitación por obra; reducir el CAPEX entre 5% y 15% en los proyectos optimizados, y el OPEX entre 5% y 15% en los activos que usen P4 (cuadro 5.2).. Segmentos de clientes; (1) Desarrolladores inmobiliarios y entidades patrocinantes (vivienda con subsidio DS49/DS19 y mercado libre); (2) operadores multifamily y fondos de renta; (3) mandantes públicos: SERVIU, MOP, municipios y servicios de salud; (4) oficinas de arquitectura e ingeniería y revisores independientes; (5) constructoras e ITO/IFO; (6) administradores de activos, industria y minería; (7) proveedores de software y portales (B2B2C).. Canales; Venta consultiva directa B2B y B2G; canales comerciales de los coejecutores (ONDAC, Calidad Cloud, Geister, In-Data e Impulso Estratégico) mediante acuerdos de co-venta con reparto de ingresos; asociados y gremios (ANRI, CChC y Colegio de Arquitectos); ChileCompra (Compra Ágil, convenio marco y compra pública de innovación); partners integradores; marketing de contenidos y demostraciones.. Relación con clientes; Pilotos con acompañamiento, incorporación guiada, soporte y gestión del éxito del cliente; comunidad de usuarios y capacitación certificada; hoja de ruta de producto co-priorizada en la Mesa de Usuarios.. Fuentes de ingreso (hipótesis de precios a validar en pilotos); • P1: pago por evaluación (UF 3 a 10 por terreno), suscripción profesional (UF 10 a 30 mensuales por usuario u oficina) y licencias institucionales (UF 400 a 1.500 anuales). • P2: UF 20 a 80 por proyecto optimizado o suscripción por oficina. • P3: implementación (UF 150 a 400 por empresa) y suscripción por obra (UF 10 a 40 mensuales). • P4: suscripción por activo (UF 3 a 15 mensuales según tamaño y sensorización) e implementación. • Transversal: capacitación y certificación; analítica de mercado con datos agregados y anonimizados; API con reparto de ingresos.. Recursos clave; Plataforma, modelos de IA y capa común de datos; base normativa trazable; bases de datos de los participantes (permisos de In-Data, precios unitarios de ONDAC, calidad y postventa de Calidad Cloud, modelos BIM de Geister); equipo especializado; relaciones con mandantes públicos y privados.. Actividades clave; Desarrollo y mantenimiento de modelos (MLOps); actualización normativa continua; gestión y calidad de datos; venta, implementación y soporte; alianzas y normalización.. Socios clave; Coejecutores (Impulso Estratégico, In-Data, Geister, ONDAC y Calidad Cloud); asociados (ANRI y Molina Matta & Asociados); interesado (CREAR Asociados); Corfo, INN, CENIA y universidades; proveedores de nube y de software.. Estructura de costos; Equipo de producto y datos; nube y cómputo; licencias de datos; actualización normativa y asesoría legal; ventas y soporte; certificaciones (ISO/IEC 27001 y 42001).. Métricas de negocio; Ingresos recurrentes, clientes pagadores, retención, costo de adquisición frente a valor de vida del cliente (CAC/LTV), evaluaciones mensuales y conversión de piloto a cliente.. Plan de escalamiento comercial Fase; Periodo; Hitos comerciales; Metas (coherentes con el cuadro 5.2). Validación y primeras licencias; Etapa 1 (inicio); Convenios de coejecución y Acuerdo de PI; marco de uso de datos de portales; esquema de datos común; P1 en producción para DS49 ofrecido a usuarios externos bajo licencia piloto; Mesa de Usuarios operando; acuerdos de piloto con CREAR Asociados y clientes de los coejecutores.; 3 empresas externas usuarias al año 2 (acumulado); ventas de UF 50 en el año 2; al menos 2 acuerdos de piloto formalizados.. MVP, pilotaje integrado y validación comercial; Etapa 1 (cierre); Prototipo de P4 y MVP de P2, P3 y P4; validación comercial independiente con SERVIU, mandantes privados, constructoras y administradores de propiedades; predictor de plazos y costos en producción; primera obra con la “Zapatilla”; implementación del sistema de seguridad de la información ISO/IEC 27001; informe de continuidad con valorización y modelo de negocios actualizado.; 10 empresas externas usuarias (acumulado); ventas de UF 1.000 en el año 3; 1 obra con la “Zapatilla” y 3 activos con P4; al menos 5 pilotos formalizados.. Escalamiento nacional; Etapa 2; Anteproyectos ingresables de P1 traspasados a P2; primer cliente independiente de P2 y de P3; tipología Data Center con sitios evaluados y cuatro tipologías activas; lanzamiento de la suite integrada “Bitácora del activo”; canal B2G y programa de partners; preparación para la inversión privada con apoyo del Consejo Estratégico.; 50 empresas externas usuarias (acumulado); ventas de UF 5.000 en el año 4 y UF 10.000 en el año 5; 6 obras con la “Zapatilla” y 10 activos con P4; aportes pecuniarios de $1.045 MM ejecutados y preparación para la inversión privada.. Post Programa; Año 6 en adelante; Internacionalización apalancada en la presencia regional de los coejecutores (Calidad Cloud en Latinoamérica; ONDAC, parte del grupo Accumin a través de Tinsa) hacia países con fragmentación normativa similar (p. ej., Perú, Colombia y México) mediante partners, y ampliación a nuevas tipologías.; Definidas en el plan de negocios de cierre.. Captura de valor para el sector. Además de los ingresos de los productos, el Programa genera beneficios para masas críticas del sector: la especificación abierta de datos (bien club), la base normativa trazable, la formación de capital humano y la evidencia de impacto publicada. Estos bienes reducen costos de transacción y barreras de adopción en un sector compuesto mayoritariamente por pymes (98%). Las metas comerciales se sustentan en la base instalada de los coejecutores (más de 8.000 proyectos de Calidad Cloud, constructoras usuarias de ONDAC y oficinas y mandantes coordinados por Geister) y en los precios de lista: 50 clientes con un ingreso medio cercano a UF 17 mensuales equivalen a UF 10.000 anuales.

12.- GOBERNANZA DEL PROGRAMA.

12.1. Descripción del perfil del/la director/a del programa

Jorge Ignacio Prieto Cifuentes es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile (1998), con mención en Gestión de la Construcción y diplomado en Administración de Negocios (PUC), y cuenta con 28 años de experiencia en la industria de la construcción. Fue jefe de oficina técnica y gerente de la zona sur de PERI Chile; subgerente general de INGESUR, constructora de obras portuarias, marítimas, canales, puentes y caminos; gerente técnico y comercial de PERI Perú, a cargo de abrir los mercados peruano y colombiano; gerente general de VENTEKO-Kömmerling Chile y gerente de proyectos de Inmobiliaria IMAS; y, como fundador de INNMARQ, asesoró a empresas constructoras en la optimización de recursos en obra. Desde 2015 es cofundador de Inqsol (Innovación que Soluciona SpA), que desarrolla software para empresas constructoras y proveedores, y desde 2013 de Evoque Energy, dedicada a las energías renovables y la eficiencia energética. En la Cámara Chilena de la Construcción es consejero nacional desde 2021 y presidente del Comité de Especialidades (2024 a 2026); antes fue primer vicepresidente del Laboratorio de Construcción Digital de ese comité (2019 y 2020), presidente de su Grupo de Trabajo de Socios (2020 a 2022) y presidente del Comité de Industriales y Proveedores de la sede Concepción (2005 y 2006). Es mentor de emprendedores de la Fundación Simón de Cirene desde 2020 y fue profesor en INACAP Concepción y profesor invitado de SENCICO, en Perú. Su perfil responde a los requisitos que la Guía Técnica establece para el Director del Programa: • Liderazgo y gestión: 28 años dirigiendo equipos, áreas técnicas y comerciales y empresas de la construcción en Chile y Perú, como gerente general, gerente técnico y comercial y empresario. • Conocimiento del mercado y de la industria: asesor de constructoras nacionales en optimización de recursos y fundador de una empresa de software cuyos clientes son constructoras y proveedores del sector. • Transferencia tecnológica: más de diez años llevando software para constructoras y proveedores desde su desarrollo hasta su adopción comercial (Inqsol), apertura de los mercados peruano y colombiano para PERI y mentoría de emprendimientos desde 2020. • Coordinación de actores público-privados: consejero nacional de la Cámara Chilena de la Construcción, presidente de su Comité de Especialidades y primer vicepresidente de su Laboratorio de Construcción Digital, articulando empresas, gremio y ecosistema. • Conocimientos técnicos para vincularse con los ejecutores: ingeniería civil en construcción y experiencia directa en desarrollo de software para el sector, que le permiten dialogar con los equipos de IA, BIM, costos y calidad de los cinco coejecutores. Presidirá los Consejos Estratégico y Técnico y será la contraparte del Programa ante Corfo, con el apoyo de la Directora alterna, Carmen Gloria Zúñiga de Kartzow (arquitecta PUC con diplomado en Derecho Urbanístico, Gerenta General y representante legal de DTE, con más de 20 años de trayectoria pública y privada, entre ellos como Directora de Obras Municipales y Directora de SECPLA), quien lo subroga y resguarda la transparencia administrativa y financiera, y del coordinador del portafolio, Andrés Salgado Henríquez (arquitecto, Gerente de Diseño y Desarrollo de DTE, con experiencia en proyectos habitacionales DS49 y en coordinación de especialidades para proyectos de la gran minería), secretario técnico del Consejo Técnico.

  - Describa y esquematice el modelo de gobernanza

El modelo de gobernanza se basa en la innovación colaborativa entre las nueve entidades del Programa y en una separación clara de roles entre la entidad gestora (DTE), los órganos colegiados (Consejo Estratégico y Consejo Técnico), la dirección y los equipos de proyecto. En la primera etapa, la gobernanza pone en marcha el trabajo colaborativo, aprueba los reglamentos de funcionamiento de ambos Consejos y de la Unidad de Gestión del Programa y somete a Corfo el modelo para su aprobación. La Figura 3 esquematiza la orgánica y sus mecanismos de coordinación. Figura 3. Modelo de gobernanza del Programa: órganos colegiados, dirección, Unidad de Gestión del Programa, comité de coordinación, proyectos y Mesa de Usuarios. Nivel estratégico: Consejo Estratégico Contribuye a la generación y coordinación estratégica del Programa y apoya al Director en las decisiones que modifican o focalizan la estrategia en beneficio de su viabilidad e impacto, según los lineamientos de Corfo. Evalúa permanentemente las directrices y los objetivos; coordina el Programa con otros programas en ejecución (Programas Estratégicos de Corfo, Transforma Construye y otros Programas Tecnológicos); controla la medición del avance de los productos escalables y comercializables con la información que levanta el Consejo Técnico, para acelerar la obtención de los productos con atractivo comercial; y propone mecanismos de generación de ingresos para la sostenibilidad del Programa y mejoras al modelo asociativo. Sesiona en forma ordinaria dos veces al año y en forma extraordinaria a solicitud de Corfo o del Director. Las sesiones son híbridas, se graban y quedan respaldadas en un acta con los acuerdos, compromisos y decisiones, firmada por los integrantes con derecho a voto. Pueden asistir coejecutores e invitados, pero solo votan los integrantes individualizados; las decisiones se adoptan por mayoría simple y, en caso de empate, decide el Director. Una vez cumplido el 50% del plazo del Programa, podrá incorporarse en forma transitoria un representante de un fondo de inversión o especialista del sector (ver observación). Sus integrantes no reciben remuneración por esta función. Nivel directivo: Director del Programa y Consejo Técnico El Director del Programa lidera la ejecución y el seguimiento del portafolio y asegura el cumplimiento de objetivos y metas; coordina y articula a empresas, gremios, academia y organismos públicos; vela por la correcta gobernanza, participa en ambos Consejos y aplica sus decisiones; evalúa el desempeño de los proyectos y propone acciones correctivas; impulsa la difusión y transferencia de los resultados; y es el responsable de la reportabilidad ante Corfo. La Directora alterna lo subroga en su ausencia. El Consejo Técnico supervisa técnica y científicamente el avance del portafolio: evalúa cada proyecto de manera objetiva, controla y verifica que los resultados con mayor potencial comercializador se obtengan en el plazo estipulado y levanta los factores críticos para su obtención; recomienda acciones correctivas (ajustes de actividades, plazos o hitos) y decide el avance de los proyectos en revisiones stage-gate. Sesiona en forma ordinaria cuatro veces al año y en forma extraordinaria cuando se requiera, con las mismas reglas de registro, votación y desempate del Consejo Estratégico. Los líderes de P1 a P4 participan con derecho a voz. Solo los especialistas del sector pueden percibir honorarios. Nivel operativo: Unidad de Gestión del Programa y equipos de proyecto La Unidad de Gestión del Programa (UGP), radicada en DTE, transforma las decisiones estratégicas en acciones concretas y se organiza en cuatro áreas: • Área técnica y de calidad: coordinación del portafolio, carta Gantt, hitos e interfaces entre proyectos (Andrés Salgado), esquema de datos común y trazabilidad de las fuentes normativas y territoriales (Mauricio Pruzzo), arquitectura de datos y MLOps, sistema de gestión de calidad y de riesgos, y cumplimiento regulatorio (urbanismo y construcción, protección de datos, ciberseguridad e IA), con una hoja de ruta regulatoria para la inserción de las tecnologías en el mercado. Cada proyecto tiene un líder que reporta avances, desviaciones y necesidades al Director. • Área de negocio y transferencia: transferencia tecnológica y PI (Mauricio Pruzzo), modelo de negocios (cliente, producto, mercado y precio), vigilancia de nuevas oportunidades, alianzas y contratos de comercialización con asesoría legal. • Área de comunicaciones y vinculación: estrategia de difusión y relación con los sectores público, privado y académico, a cargo de Nicolás Caro Zúñiga (comunicaciones, medición ESG/ODS y gestión administrativa de DTE). • Área de administración y finanzas: planificación y control presupuestario, rendiciones y reportes financieros, coordinada por Nicolás Caro Zúñiga, con al menos un profesional de dedicación exclusiva a la rendición financiera y a los aspectos administrativos. Los equipos de proyecto son liderados por los coejecutores: P1, por Ariel Sáez (Impulso Estratégico), con Cristóbal Cámpora (In-Data) como subdirector; P2, por Nicolás Geister (Geister Consultores); P3, por Carlos Zambrano (ONDAC); y P4, por el/la director/a que designe Calidad Cloud. DTE participa en todos ellos con su equipo normativo, de arquitectura y de gestión. Instancias de apoyo, coordinación y transparencia Instancia; Integrantes; Función; Periodicidad. Comité de coordinación del portafolio; Director, Directora alterna, coordinador del portafolio y líderes de P1 a P4; Seguimiento de hitos, interfaces entre proyectos, riesgos y versiones del esquema de datos común.; Mensual (PMO semanal). Mesa de Usuarios; Interesado (CREAR Asociados), asociados (ANRI y Molina Matta) e invitados según el tema; Co-diseño, priorización de funcionalidades y validación de pilotos.; Cuatrimestral. Transparencia administrativa y financiera. Rendiciones mensuales por proyecto y participante; tablero de control en línea con el avance físico y financiero, al que acceden todos los participantes y los Consejos; conciliación trimestral de aportes; adquisiciones según el procedimiento de Corfo (tres cotizaciones y autorización de Corfo sobre $10 millones); revisión anual de los estados del Programa por un tercero independiente; y declaración de intereses de todos los integrantes de los órganos de gobernanza. Resolución de conflictos. Las controversias se abordan en instancias sucesivas: (1) entre los líderes de proyecto y el Director; (2) en el Consejo Técnico, si son de naturaleza técnica, o en el Consejo Estratégico, si afectan la estrategia, la PI o los aportes; (3) mediación; y (4) arbitraje, conforme a las cláusulas de los convenios de coejecución y del Acuerdo de PI, informando a Corfo. Quien tenga un conflicto de interés se abstiene de votar. Participación de mujeres. La gobernanza incorpora activamente a mujeres: la representación de los asociados en el Consejo Estratégico recae en la presidenta de ANRI y la dirección alterna del Programa en la Gerenta General de DTE; los cargos por designar o reemplazar se proveen con ternas que incluyan al menos una mujer, con la meta de alcanzar al menos 30% de mujeres en las instancias de gobernanza.

  - Consejo Estratégico

| REFIÉRASE A FACULTADES Y VINCULACIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| El Consejo Estratégico es un ente clave dentro del modelo de gobernanza, encargado de validar y orientar la estrategia general del programa, en donde sus acciones se encuentran directamente relacionada con: - Apoyar en el proceso de coordinación estratégica y apoyar en el proceso de toma de decisiones respecto a la generación, modificación y/o focalización de esfuerzos en pro de la viabilidad e impacto del programa. - Realizar el seguimiento de los avances y resultados, velando por el cumplimiento de los objetivos estratégicos y la correcta ejecución del programa. - Evaluar las directrices de vinculación externa con otros programas sectoriales y con el entorno público-privado. - Evaluar los indicadores de medición de rendimiento e impacto del programa, así como los indicadores para la generación de ingresos para la sostenibilidad del programa. - Proponer mejoras y/o modificaciones al modelo de coejecución del programa - Generar el desarrollo de un plan estratégico de crecimiento de la solución y comercialización. - Dar seguimiento y control a los protocolos estratégicos establecidos en el ámbito de comunicaciones y protección de la propiedad intelectual. - Desarrollar y ejecutar acciones asociadas a la vinculación con entidades público privadas que puedan contribuir en la articulación y mejoramiento del desarrollo del programa. - Controlar la ejecución económica-financiera y técnica del programa - Dar seguimiento al cumplimiento de la correcta ejecución del programa, conforme al convenio de subsidio y convenios de coejecución. - Generar condiciones para el desarrollo de una estrategia comercial sustentable. - Realizar acciones de seguimiento y control sobre las certificaciones de los productos, así como protocolos de seguridad implementados en el ámbito productivo. - Aprobar planes operativos y documentación de carácter estratégico - Dar seguimiento a las obligaciones asumidas por las partes en la ejecución del programa. - Coordinar estratégicamente el Programa con otros programas en ejecución (Programas Estratégicos de Corfo, Transforma Construye y otros Programas Tecnológicos). - Controlar la medición de los avances de los productos escalables y comercializables, según la información levantada por el Consejo Técnico, para acelerar la obtención de los productos con atractivo comercial. Observación: incorporar, desde el mes 31, al representante de un fondo de inversión o especialista del sector, para desarrollar capacidades de negociación con fondos de inversión para el escalamiento. El Consejo Estratégico se vincula directamente con el Director del Programa y con los representantes de los coejecutores y de los asociados, para asegurar que los acuerdos se implementen adecuadamente durante la ejecución. Sesiona semestralmente; sus integrantes no reciben remuneración. |  |  |
| INTEGRANTES | NOMBRE | CAPACIDADES TÉCNICAS Y DE GESTIÓN |
| DIRECTOR/A DEL PROGRAMA | Jorge Ignacio Prieto | Ingeniero civil (PUC) con 28 años en la industria de la construcción y más de diez en desarrollo de software para el sector (cofundador de Inqsol). Gerente general y ejecutivo de empresas de la construcción en Chile y Perú; consejero nacional de la CChC y presidente de su Comité de Especialidades (2024 a 2026). Capacidades de liderazgo, gestión de portafolios, transferencia tecnológica y coordinación público-privada. |
| REPRESENTANTE DE COEJECUTORES (AL MENOS 1) | Robinson Fuentes Valenzuela | Robinson es uno de los tres fundadores de Calidad Cloud. Es ingeniero civil, posee experiencia en ejecución de obra de construcción, pero también ha sido por más de 10 años el CEO de Calidad Cloud. Ha sido responsable de la expansión internacional de esta compañía y ha generado la relación de su representada con grandes empresas de software mundial como Procore (EEUU) y Alto QI (Brasil). Fue el gestor que logró que CEMEX (México) premiara a Calidad Cloud identificándola como una de las empresas de revelación mundial. |
| REPRESENTANTE DE ASOCIADOS (AL MENOS 1) | Iris Liliana Vergara Flores, presidenta de ANRI A.G. | Presidenta de la Asociación Nacional de Revisores Independientes de Arquitectura (ANRI), gremio que agrupa a los revisores independientes inscritos en el Registro Nacional, habilitados para verificar que los proyectos de edificación cumplan la normativa vigente, y que es consultado habitualmente por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en materia normativa. Aporta la visión del cumplimiento normativo y de la adopción por los profesionales revisores. |
| INVITADO PERMANENTE CON DERECHO A VOZ (REPRESENTANTE DE INTERESADOS) | Esteban Serey Gaggero, GRUPO CREAR | Esteban Serey Gaggero aporta una trayectoria destacada en la estructuración, gestión y ejecución integral de proyectos inmobiliarios, con énfasis estratégico en programas habitacionales con subsidio público (MINVU / SERVIU) y desarrollo urbano inclusivo. Su experiencia a la cabeza de Grupo CREAR (Entidad Patrocinante acreditada) lo consolida como un referente técnico y operacional en la cadena de valor inmobiliaria. |
| REPRESENTANTE DESIGNADO POR CORFO (AL MENOS 1) | A definir por Corfo | A definir por Corfo |
| Representante de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño | Por definir | Por definir |
| Representante de un Fondo de Inversión o Especialista del Sector (incorporación transitoria una vez cumplido el 50% del plazo) | Por definir | Por definir |

  - Consejo Técnico

| REFIERASE A FACULTADES Y VINCULACIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| El Consejo Técnico tiene como principal función apoyar al Director del Programa en la supervisión técnica y científica de la ejecución del portafolio de proyectos, asegurando que las actividades se desarrollen conforme a los estándares de calidad, objetivos y metas planteadas. Dentro de las actividades que deben abordar en el consejo se pueden destacar: - Dar seguimiento y validar los avances, resultados y cumplimiento de hitos comprometidos de los proyectos que componen el portafolio del programa. - Asesorar en la definición y ajuste en la hoja de ruta tecnológica en caso de ser necesario. - Proponer recomendaciones para mejorar la calidad técnica y científica del programa, con el ajuste de metodología en caso de ser necesario. - Apoyar en la identificación de riesgos técnicos y la definición de medidas para su mitigación. - Evaluar los resultados que pudiesen ser susceptibles a protección. - Contribuir en la vinculación con el ecosistema científico-tecnológico para generar sinergia con entidades público-privado que puedan contribuir en los resultados del programa. - Análisis de nuevas líneas de investigación, junto a las formas de financiamiento. - Controlar y verificar que los resultados con mayor potencial comercializador se obtengan en el plazo estipulado y levantar los factores críticos para su obtención. - Aprobar el esquema de datos común y sus versiones, y decidir el avance de los proyectos en revisiones stage-gate trimestrales. - Sesionar cuatro veces al año, con participación con voz de los líderes de P1 a P4; solo los especialistas del sector pueden percibir honorarios, y declaran sus eventuales vínculos con los participantes al constituirse el Consejo. El Consejo Técnico es clave para garantizar la excelencia técnica y la coherencia científica en la gestión del programa, fortaleciendo la toma de decisiones basada en evidencia y conocimiento experto. |  |  |
| INTEGRANTES | NOMBRE | CAPACIDADES TÉCNICAS Y DE GESTIÓN |
| DIRECTOR/A DE PROGRAMA | Jorge Ignacio Prieto | Ingeniero civil con mención en Gestión de la Construcción; 28 años de experiencia en construcción e infraestructura y más de diez en desarrollo de software para constructoras y proveedores (Inqsol), lo que le permite supervisar técnicamente desarrollos de software, datos e IA aplicados a la construcción. |
| REPRESENTANTE DE COEJECUTORES (AL MENOS 1) | Nicolás Geister Román, Geister Consultores (coejecutor P2) | Arquitecto (Universidad Central, distinción máxima) con certificación en Facility Management (UAI) y más de 15 años en digitalización del diseño y la construcción. Ha liderado la implementación BIM en más de 130 proyectos y más de 5 millones de m² en 5 países (hospitales, concesiones viales y centros comerciales). Vicepresidente de la Mesa Nacional de Especialidades de la CChC (2024 a 2026) y ex Presidente del GT BIM Nacional (2021 a 2023); experto en BIM Management (ISO 19650), DfMA, gemelos digitales y escaneo láser. Se abstiene en las decisiones que involucren a P2. |
| REPRESENTANTE DESIGNADO POR CORFO (AL MENOS 1) | A definir por Corfo | A definir por Corfo |
| ESPECIALISTAS DEL SECTOR (DOS) | Pedro Barros Arancibia | Ingeniero informático y Técnico en Construcción, dueño de IT-Realestate, empresa dedicada a desarrollar software para la construcción desde el 2012. Además, trabajó más de 22 años en la ex constructora DELTA, ocupando diferentes cargos entre obra y oficina, llegando a ser el Contralor General de la compañía. Tiene un amplio conocimiento técnico de la construcción y del desarrollo de software. Su doble trayectoria en obra y contraloría de una gran constructora y en desarrollo de software para el sector le permite evaluar la factibilidad técnica y la adopción de las soluciones de P3 y P4. |
| ESPECIALISTAS DEL SECTOR (DOS) | Roberto Puga Young | Ingeniero comercial CoFundador de NUBIX y NUBIX Pro, empresa dedicada a desarrollar un software de control de calidad en obra. Esta empresa fue absorbida por Calidad Cloud hace unos años. Roberto, además, ha tenido importantes cargos gremiales en la CCHC, entre los cuales destaca el ser miembro del Nodo de Innovación enfocado a la Transformación Digital de la construcción. Su experiencia en software de control de calidad en obra y en la agenda gremial de transformación digital aporta criterio para evaluar la interoperabilidad (P3) y la adopción en constructoras. |
| Representante de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño | A designar por la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño | Designación institucional. |

13.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL DE LOS RESULTADOS.

La política de propiedad intelectual e industrial (PI) rige para todos los participantes y para todo resultado de valor producido con recursos directos o indirectos del Programa. Se formalizará en un Acuerdo de PI, Confidencialidad y Datos, suscrito al inicio del Programa e incorporado a los convenios de coejecución y de colaboración con los asociados; toda modificación será aprobada por Corfo. Sus objetivos son: (i) una cadena de titularidad clara que permita comercializar, licenciar y atraer inversión sin trabas; (ii) proteger y valorizar los activos intangibles; (iii) reconocer los aportes previos y los realizados durante la ejecución por cada participante; y (iv) maximizar la adopción en el sector mediante bienes club. Marco de referencia: estado actual de las tecnologías Ámbito (proyecto); Referentes internacionales; Referentes nacionales; Brecha que aborda el Programa. Factibilidad y evaluación de terrenos con IA (P1); TestFit, Autodesk Forma, Archistar (Australia), Deepblocks (EE. UU.) y Architechtures (diseño generativo para factibilidad inmobiliaria).; Plataformas locales de análisis territorial con IA para prospectar paños y estimar cabidas (p. ej., FRANK de Urbanamente); inteligencia retrospectiva de permisos (Bau-data de In-Data); portales de terrenos (Portal Inmobiliario, Toc-Toc y PortalTerreno).; Ninguna herramienta incorpora la normativa chilena (OGUC, PRC, PRI) ni predice plazos y costos de estudios y permisos antes de la decisión de compra.. Verificación normativa y optimización del diseño (P2); UpCodes, Archistar eCheck, CORENET X (Singapur), Solibri (revisión de modelos) y optimizadores paramétricos.; REVI (revisión automatizada de permisos) y DOM en Línea (MINVU); Planbim y exigencia BIM del MOP desde 2020; la adopción de BIM alcanza cerca de 35% de los proyectos según la encuesta nacional BIM de la Universidad de Chile.; La revisión normativa opera sobre proyectos terminados y la coordinación BIM no usa IA ni muestra al propietario el efecto de cada cambio en CAPEX, OPEX y plazos; falta optimización temprana con normativa local (p. ej., art. 4.1.10 OGUC).. Interoperabilidad de datos de obra (P3); buildingSMART openBIM (IFC 4.3, ISO 16739-1:2024, BCF, IDS), ISO 19650, Speckle y Autodesk Platform Services; experiencia de estandarización entre software de construcción en Alemania (KIT).; Planbim y Estándar BIM para Proyectos Públicos; software de obra de costos, calidad, compras y planificación (p. ej., Notrasnoches de ONDAC, Calidad Cloud, iConstruye, Inqsol y Nalanda); integraciones bilaterales (Calidad Cloud con Procore y Woken; iConstruye con Builder); intentos de homologación del Instituto de la Construcción, CTEC y CChC.; Los software de obra operan como silos y los estándares no resuelven la homologación semántica automática de datos no BIM (planillas, libros de obra y reportes de ITO/IFO).. Mantenimiento predictivo y gemelos de información (P4); IBM Maximo, Autodesk Tandem, Dalux FM, Planon, Willow, Tractian, Mansis, Flix y Praxedo; ISO 55000; COBie.; Fracttal (One y AI) y eGenya; módulos de postventa (p. ej., Calidad Cloud); administración de condominios (Ley 21.442).; Los sistemas actuales operan sin la información de pre-inversión, diseño y construcción; la predicción de fallas en edificación residencial y pública es incipiente y no aprovecha los plazos de garantía de la Ley 20.016 (3, 5 y 10 años).. Este marco se profundizará en un Informe de Estado de la Técnica y Libertad de Operación, que analizará patentes (PATENTSCOPE, Espacenet e INAPI), literatura científica, tecnologías competidoras y su competitividad y el potencial de mercado, como base de la estrategia de protección. Titularidad de los resultados Activo; Titularidad; Reglas de uso, gestión y transferencia. Conocimiento y activos previos (background); Cada participante conserva lo que aporta: DTE (plataforma “Terrenos DS49”, su motor normativo y la base de más de 148 comunas); Impulso Estratégico (metodologías y componentes de automatización e IA preexistentes); In-Data (plataforma Bau-data y sus bases de permisos y proyectos); Geister (estudio de interrelación entre especialistas y procedimientos BIM); ONDAC (Manual de Precios Unitarios, bases de APU y software Notrasnoches); Calidad Cloud (plataforma de calidad y postventa y sus bases de datos); ANRI y Molina Matta (su conocimiento experto).; Licencias no exclusivas, gratuitas y limitadas al Programa durante su ejecución, individualizadas en un anexo del Acuerdo de PI. El Programa no adquiere ni cede activos previos; su uso comercial posterior se regula en acuerdos específicos.. Producto conjunto de P1 (predictor de plazos y costos, nuevas tipologías, modelación volumétrica y anteproyecto); Cotitularidad de DTE e Impulso Estratégico (e In-Data en los componentes en que aporte), en proporción a los aportes efectivamente realizados, e Impulso Estratégico destina su conocimiento y equipo al “nuevo producto conjunto”.; DTE es responsable único de la protección, gestión, licenciamiento y comercialización, con mandato exclusivo y distribución de beneficios proporcional a la cotitularidad. Ningún cotitular puede vetar licencias en condiciones de mercado ni impedir el aporte de la PI a un vehículo de escalamiento; derecho preferente de compra entre cotitulares.. Resultados de P2, P3 y P4 (software, modelos entrenados y sus pesos, reglas computables, bases de datos derivadas y documentación); Cotitularidad de DTE y del coejecutor líder de cada proyecto (Geister en P2, ONDAC en P3 y Calidad Cloud en P4), en proporción a sus aportes.; DTE administra la PI y comercializa la suite integrada; cada coejecutor líder recibe licencia para integrar el módulo de su proyecto en su oferta comercial, con reparto de ingresos definido en el Acuerdo de PI. Rigen las mismas reglas de no veto, transferibilidad y opción de compra.. Capa común de datos, marcas y producto integrado “Bitácora del activo”; DTE, como gestor tecnológico.; Licencia de uso a los coejecutores para integrar sus módulos. Los asociados (ANRI y Molina Matta) reciben acceso a la plataforma según perfil de usuario y capacitación, conforme a sus convenios de colaboración.. Datos de pilotos y de clientes; La entidad que genera los datos (cliente o propietario del activo).; DTE actúa como encargado del tratamiento; el entrenamiento de modelos usa solo datos anonimizados o agregados con autorización contractual y respeta los derechos de los titulares (Ley 21.719).. Especificación abierta de datos del activo (P3); ONDAC, Calidad Cloud y DTE (autoría), publicada con licencia abierta (CC BY 4.0).; Bien club de libre uso para el sector y propuesto al INN; las implementaciones de software (motor de homologación con IA y conectores) son propietarias.. Creaciones de trabajadores, prestadores y proveedores; Se ceden al titular del resultado.; Artículo 8° de la Ley 17.336 para programas computacionales de dependientes, y cláusulas de cesión y confidencialidad en contratos a honorarios y de servicios.. Condición de comercialización. La estructura asegura que quien tenga el derecho de comercialización (DTE o el vehículo que se constituya para escalar) no enfrente restricciones que entorpezcan la distribución, la venta o el acceso a fondos de inversión: responsable único de la protección y mandato exclusivo de comercialización, ausencia de derechos de veto, transferibilidad de la PI a una filial o spin-off y opción de compra de las cuotas de cotitularidad a valor de mercado. Los porcentajes de cotitularidad se fijan en el Acuerdo de PI según los aportes efectivamente realizados, verificados en las rendiciones, y se actualizan en cada informe de avance. Estrategia de protección • Software y código fuente: inscripción en el Registro de Propiedad Intelectual (Ley 17.336) de las versiones mayores de cada módulo y trazabilidad de autoría en el control de versiones. • Secreto empresarial (Ley 19.039, Título VIII) para modelos, pesos, conjuntos de entrenamiento, reglas computables y código no publicado, con medidas razonables de reserva. • Marcas: búsqueda de anterioridad y solicitud ante INAPI de las marcas de producto (p. ej., “Bitácora” y “Zapatilla”) en las clases 9 y 42. • Patentes: el software como tal no es, en general, patentable en Chile (art. 37 de la Ley 19.039); se evaluará mediante informes de patentabilidad la protección de invenciones con efecto técnico (p. ej., sistemas sensorizados de predicción de fallas en P4) y, de proceder, su solicitud nacional y vía PCT. • Bases de datos: protección como compilación (art. 3° N° 17 de la Ley 17.336) y mediante términos de uso y licencias de datos. • Componentes de código abierto: inventario de componentes (SBOM) y control de licencias para evitar restricciones copyleft en el producto comercial. • Libertad de operación: verificación del uso legítimo de software, modelos y datos de terceros; formalización del marco de uso de datos de portales y de los acuerdos de intercambio de datos entre coejecutores (In-Data, ONDAC y Calidad Cloud) antes de escalar la ingesta automatizada; y revisión de términos de uso y protección de datos. Gestión de la información y del conocimiento • Rotulación por criticidad: pública, uso interno, confidencial y crítica (código, modelos y datos personales). • Custodia física, digital y legal: repositorio único con control de acceso por roles, doble factor de autenticación, cifrado, registro de accesos y respaldos; acuerdos de confidencialidad con todo el personal y los participantes. • Publicaciones: toda publicación o presentación requiere autorización escrita previa del responsable de PI y transferencia de la UGP (respuesta en un máximo de 30 días) para no afectar la protección futura; una vez resguardados, los resultados se divulgan obligatoriamente. • Registro de activos intangibles: inventario trimestral (descripción, autores, titularidad, fecha, estado de protección y valorización), insumo para la valorización tecnológica requerida en los informes de avance. Responsables y reglas de conflicto de interés El responsable de Transferencia Tecnológica y PI de la UGP (Mauricio Pruzzo, DTE) gestiona, protege y transfiere el conocimiento y las tecnologías del Programa, con apoyo del Consejo Estratégico y asesoría legal especializada. En los resultados en cotitularidad, DTE es el responsable único de su protección, transferencia y comercialización. Todos los participantes se comprometen a privilegiar los objetivos del Programa por sobre intereses particulares: declaración de intereses, abstención en decisiones con conflicto, prohibición de usar información confidencial con fines ajenos al Programa y comunicación previa de desarrollos propios que puedan competir con sus resultados. Modelo de vigilancia tecnológica Se implementará un sistema de vigilancia e inteligencia competitiva, con referencia a la norma UNE 166006, que opera en ciclos de planificación, búsqueda, análisis, difusión y decisión, a nivel del Programa y de cada proyecto, en el sector construcción (edificación e infraestructura): Nivel y responsable; Temas vigilados; Fuentes; Productos; Indicadores y metas. Programa (UGP de DTE); IA aplicada a la construcción; estándares de datos; regulación de IA y datos (Chile y UE); competidores, alianzas y financiamiento.; PATENTSCOPE, Espacenet, INAPI, Scopus/arXiv, buildingSMART, ISO/INN, Diario Oficial, BCN y bases de inversión.; Boletín trimestral y alertas.; 4 boletines al año; al menos 2 decisiones anuales del CT o CE basadas en vigilancia.. P1 (DTE, Impulso Estratégico e In-Data); Cambios normativos (OGUC, PRC/PRI, circulares DDU, DS49/DS19, resoluciones SEREMI y criterios del SEA); herramientas de factibilidad.; Diario Oficial, MINVU, municipios y dictámenes de Contraloría; agente de investigación con revisión humana, ya operativo en el piloto.; Alertas normativas y actualización de reglas.; Cambios incorporados en ≤30 días; 100% con fuente citada.. P2 (Geister, con ANRI); Diseño generativo y optimización; coordinación BIM; verificación normativa automática; reglamentación térmica y acústica; análisis de ciclo de vida.; Publicaciones científicas, proveedores, Planbim y MINVU.; Fichas tecnológicas.; Al menos 4 fichas al año.. P3 (ONDAC, con Calidad Cloud); Estándares de interoperabilidad (IFC, IDS y BCF); API de software de obra; modelos de lenguaje para homologación semántica.; buildingSMART, ISO/TC 59/SC 13, INN y proveedores.; Mapa de integraciones.; Mapa actualizado semestralmente.. P4 (Calidad Cloud); Mantenimiento predictivo, IoT y gemelos digitales; ISO 55000; regulación de copropiedad y garantías de la construcción.; Literatura técnica, proveedores de sistemas de mantenimiento, Ley 21.442 y Ley 20.016.; Fichas y comparativos (benchmarks).; Al menos 2 comparativos al año..

14.- DESARROLLO DE CAPACIDADES QUE PERMITAN EL ESCALAMIENTO DE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA

El Programa desarrollará las condiciones y capacidades para que sus resultados se escalen y comercialicen a lo largo de toda la cadena de valor de la construcción, mediante cinco líneas complementarias. Metodología de vinculación con empresas de la cadena de valor Se aplicará una metodología de seis pasos, orientada a segmentos definidos: mandantes públicos (SERVIU, MOP y municipios) y privados (desarrolladores, multifamily, industria y minería), entidades patrocinantes, oficinas de arquitectura e ingeniería, revisores independientes, constructoras (mayoritariamente pymes), ITO/IFO, administradores de activos y proveedores de software y datos. Los canales de los participantes permiten llegar a cada segmento desde el primer año: ANRI llega a los revisores independientes, CREAR Asociados a las entidades patrocinantes, ONDAC y Calidad Cloud a las constructoras y Geister a las oficinas de diseño y coordinación BIM. Paso; Actividades; Instrumentos; Indicador (meta Etapa 1 / meta final). 1. Sensibilizar; Difundir casos de uso y beneficios de la IA en cada etapa de la línea de vida del activo.; Seminarios, webinars, contenidos, gremios y canales de los participantes.; Empresas alcanzadas: 200 / 600. 2. Diagnosticar; Medir la madurez digital y el uso de datos e IA, y levantar la línea base de procesos.; Instrumento de diagnóstico de madurez; entrevistas.; Empresas diagnosticadas: 40 / 120. 3. Co-diseñar; Priorizar funcionalidades y requisitos con los usuarios.; Mesa de Usuarios, talleres y prototipos.; Talleres de co-diseño: 6 / 12. 4. Pilotear; Validar en operación real con protocolo, línea base y métricas.; Acuerdos de piloto y actas de validación.; Pilotos formalizados y validados: 5 / 10. 5. Adoptar; Incorporar las soluciones a la operación habitual de las empresas.; Incorporación guiada, capacitación certificada y soporte.; Empresas y entidades no integrantes usuarias (licencias): 10 / 50. 6. Escalar; Extender las soluciones a nuevas tipologías, regiones y empresas.; Partners, canales de los coejecutores y ChileCompra.; Regiones con usuarios, pilotos o capacitaciones: 3 / 8. Plan estratégico de escalamiento y comercialización El plan se gestionará como un proceso de preparación para el mercado y la inversión: (i) validación de la disposición a pagar y de los precios en los pilotos de la Etapa 1; (ii) métricas comerciales auditables (clientes, ingresos recurrentes, retención y CAC/LTV) en el tablero del Programa; (iii) sala de datos para inversionistas, valorización de las tecnologías y plan de negocios actualizado; (iv) incorporación transitoria al Consejo Estratégico, una vez cumplido el 50% del plazo, de un representante de fondo de inversión o especialista, para desarrollar capacidades de negociación; (v) acuerdos de co-venta con los canales comerciales de los coejecutores; y (vi) levantamiento de capital privado en la Etapa 2 para financiar la expansión nacional y la posterior internacionalización. Las metas comerciales son las del cuadro 5.2 y del plan de escalamiento. Plan de redes y alianzas nacionales e internacionales Actor; Ámbito; Objetivo de la alianza; Proyectos. Cámara Chilena de la Construcción (Comisión de Innovación, CDT, Mesa Nacional de Especialidades y Aceleradora BIM); Nacional; Difusión en empresas socias, pilotos y articulación con grupos de trabajo sectoriales, apalancando la participación de Geister en la Mesa Nacional de Especialidades y en la Aceleradora BIM.; P2 a P4. Colegio de Arquitectos de Chile y Asociación de Directores de Obras Municipales; Nacional; Capacitación de profesionales y Direcciones de Obras; validación de criterios normativos y de datos de plazos de tramitación.; P1 a P2. MINVU (DDU, DOM en Línea), SEREMI y SERVIU; Nacional; Acceso a capas normativas y datos de tramitación; interoperabilidad con sistemas públicos.; P1 a P3. Planbim, Corfo y MOP; Nacional; Alineamiento con estándares BIM públicos e interoperabilidad.; P2 a P4. CENIA y centros de innovación universitarios (p. ej., Centro de Innovación UC); Nacional; I+D aplicada en IA responsable, modelos de lenguaje en español (p. ej., LatamGPT) y formación.; P1 a P4. INN; Nacional; Normalización de la especificación abierta de datos del activo como norma chilena.; P3. Instituto de la Construcción y CTEC; Nacional; Articulación de la estandarización de datos entre software de obra, sobre la experiencia de sus intentos previos.; P3. Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria (CGAI-Chile); Nacional; Datos y retroalimentación sobre administración y mantenimiento de activos.; P2, P4. Asociación Chilena de Data Centers, SEC y Coordinador Eléctrico Nacional; Nacional; Validación de criterios y capas para la tipología Data Center.; P1. ChileCompra y Laboratorio de Gobierno; Nacional; Mecanismos de compra pública de innovación para mandantes públicos.; P1 a P4. buildingSMART International y sus capítulos; Internacional; Estándares openBIM (IFC, IDS y BCF) y visibilidad internacional.; P3, P4. Karlsruhe Institute of Technology (KIT, Alemania); Internacional; Transferencia de la experiencia alemana de estandarización de datos entre software de construcción.; P3. Red BIM de Gobiernos Latinoamericanos y BID; Internacional; Escalamiento regional y cooperación con mandantes públicos de la región.; P1 a P4. Grupo Accumin/Tinsa (accionista de ONDAC) y red regional de Calidad Cloud; Internacional; Canales para la internacionalización de las soluciones de costos, interoperabilidad y mantenimiento.; P2 a P4. Cada alianza se formalizará mediante carta de intención, convenio o memorando de entendimiento, y el Consejo Estratégico revisará semestralmente su avance. Alianzas con proveedores locales y transferencia de capacidades • Programa de partners integradores: proveedores locales de software de construcción, consultoras BIM e integradores IoT acceden a API, kit de conectores, documentación y capacitación; se certifican como integradores y co-venden las soluciones. • Primeros integradores del estándar: ONDAC y Calidad Cloud, proveedores de software con base instalada en constructoras, implementan primero la especificación abierta de P3 y sus conectores, lo que acelera la adhesión de otros proveedores. • Acuerdos de integración con proveedores de software de obra y de mantenimiento para intercambiar datos mediante la especificación abierta de P3. • Formación de formadores en asociados y gremios (ANRI, CChC y Colegio de Arquitectos) y en los cursos de ONDAC para ITO, para multiplicar la capacitación en regiones. Capacidades internas y capital humano especializado • Equipo especializado: incorporación escalonada de especialistas en IA, programación, evaluación de proyectos y experiencia de obra en los cuatro proyectos, según los equipos definidos por cada coejecutor, junto con científicos/as de datos, desarrolladores/as, especialistas normativos y BIM, gestión de producto y éxito de clientes. • Infraestructura digital y MLOps: plataforma en la nube con canalizaciones de datos, registro y versionado de modelos, monitoreo de deriva y entornos de prueba reproducibles, más el equipamiento de cada proyecto (cómputo para IA en P1, modelación BIM en P2, captura en obra en P3 e infraestructura de datos de operación en P4). • Gestión del conocimiento: documentación técnica, manuales operativos y repositorio de lecciones aprendidas que aseguran la continuidad ante rotación de personal. • Capital humano del sector: al menos 120 personas capacitadas al término de la Etapa 1 y 300 al cierre, con al menos 40% de mujeres.

15.- MATRIZ DE RIESGO

La matriz identifica los riesgos para la obtención de los resultados y actividades, vinculados a los objetivos y resultados del Programa, con su probabilidad de ocurrencia, impacto, mecanismo de control y periodicidad, acciones de mitigación y responsable. Escala: probabilidad (P) e impacto (I): 1 = bajo, 2 = medio, 3 = alto. Nivel = P × I (1 a 2 bajo; 3 a 4 medio; 6 a 9 alto). La matriz se revisa mensualmente en el comité de coordinación del portafolio, trimestralmente en el Consejo Técnico y semestralmente en el Consejo Estratégico; los riesgos de nivel alto tienen plan de mitigación activo desde el inicio del Programa. N°; Riesgo y resultado afectado; P; I; Nivel; Control y periodicidad; Acciones de mitigación; Responsable. 1; Normativa urbana incompleta, no digitalizada o desactualizada (PRC, PRI y ordenanzas). Afecta cobertura y precisión de P1 y P2.; 3; 3; 9 Alto; Indicador de cobertura y vigencia de capas normativas; revisión mensual (equipo P1) y trimestral (CT).; Priorizar comunas según demanda; carga asistida por IA con revisión humana y fuente citada; convenios con MINVU/SEREMI y municipios; alertas del agente de vigilancia normativa; validación de ANRI y Molina Matta.; Líder P1. 2; Acceso restringido o sin base legal a datos de terceros (portales, permisos y software de obra). Afecta P1 y P3.; 2; 3; 6 Alto; Estado de convenios de datos, mensual; revisión trimestral del Consejo Técnico.; Marco de uso de datos de portales resuelto (convenio formal o política de datos públicos con revisión legal, actividad 2 de P1); acuerdos de intercambio de datos entre coejecutores (In-Data, ONDAC y Calidad Cloud) en los convenios de coejecución; solicitudes vía Ley 20.285; fuentes alternativas; cese de toda captura sin autorización.; Director y responsable de TT-PI. 3; Datos históricos insuficientes para entrenar modelos predictivos (plazos, costos y fallas). Afecta P1 y P4.; 2; 3; 6 Alto; Métricas de desempeño (desviación y precisión) por iteración; revisión trimestral del CT.; Enfoque híbrido de reglas y aprendizaje automático; datos de proyectos ejecutados (Chillán, La Serena I y II), permisos de In-Data, precios unitarios de ONDAC y registros de calidad y postventa de Calidad Cloud; captura estructurada en pilotos; umbrales mínimos antes de liberar predicciones.; Subdirector P1 (In-Data). 4; Precisión insuficiente, sesgos o errores de la IA que induzcan malas decisiones de inversión. Afecta confianza y adopción.; 2; 3; 6 Alto; Validación experta (ANRI y Molina Matta) antes de cada lanzamiento; monitoreo mensual de deriva e incidentes.; Fuente normativa citada en cada resultado; explicabilidad; revisión humana obligatoria en recomendaciones críticas; pruebas de sesgo territorial; uso declarado como apoyo a la decisión.; Consejo Técnico y UGP (calidad, datos y riesgos). 5; Resistencia de proveedores de software a abrir datos o API. Afecta P3.; 2; 3; 6 Alto; Embudo de integraciones y acuerdos, bimestral.; Estándares abiertos (IFC, BCF e IDS) y exportaciones existentes; ONDAC y Calidad Cloud como primeros adoptantes, con sus integraciones actuales; programa de partners con beneficios; normalización con el INN; conectores por lectura de documentos como alternativa.; Líder P3 (ONDAC). 6; Baja adopción por cultura del sector, baja madurez digital y predominio de pymes. Afecta resultados comerciales.; 2; 3; 6 Alto; Embudo de adopción (usuarios activos y conversión de piloto a pago), mensual; revisión semestral del CE.; Co-diseño con la Mesa de Usuarios; experiencia de uso simple; pilotos acompañados; casos de negocio con ahorros medidos; capacitación; canales de los coejecutores, asociados y gremios; precios escalonados para pymes.; Responsable de TT-PI. 7; Cambios regulatorios (OGUC, DS49, regulación de IA y protección de datos). Afecta reglas y obligaciones.; 3; 2; 6 Alto; Vigilancia normativa (boletín trimestral y alertas); Consejo Técnico.; Motor normativo versionado; cumplimiento anticipado (ISO/IEC 42001 y evaluaciones de impacto); participación en consultas públicas; asesoría legal de Molina Matta.; Líder P1 y asesoría legal. 8; Conflictos de PI o de interés entre participantes (p. ej., cotitularidad entre DTE y los coejecutores). Afecta la comercialización.; 2; 3; 6 Alto; Responsable de PI de la UGP; registro de activos intangibles.; Acuerdo de PI firmado al inicio del Programa, con porcentajes según aportes verificados; responsable único y mandato exclusivo de comercialización; declaraciones de interés; mediación y arbitraje.; Responsable de TT-PI. 9; Falta de obras o activos disponibles para pilotos en entorno real. Afecta la validación y el avance IRL.; 2; 3; 6 Alto; Cartera de pilotos con al menos 2 alternativas por proyecto; revisión trimestral.; Acuerdos tempranos con CREAR Asociados y con clientes de ONDAC y Calidad Cloud; proyectos propios de DTE (La Serena y Chillán); pilotos en distintas regiones.; Líderes de proyecto. 10; Coordinación de cinco coejecutores e interfaces entre proyectos (retraso o no adopción del esquema de datos común). Afecta la integración del portafolio.; 2; 3; 6 Alto; Hitos de integración; comité de coordinación mensual; revisión trimestral del CT.; Esquema de datos común v1 aprobado con acta de todos los líderes; interfaces y entregables definidos en los convenios de coejecución; In-Data responsable de los patrones de comunicación con P1; pruebas de integración en cada MVP.; Director y subdirector P1. 11; Madurez inicial heterogénea: P3 y P4 parten de componentes y bases existentes que deben integrarse, con riesgo de no alcanzar el MVP. Afecta el avance IRL.; 2; 3; 6 Alto; Revisión stage-gate trimestral del CT; entregables cada tres meses.; Reutilización de las plataformas y bases de ONDAC y Calidad Cloud; estándares abiertos; desarrollo incremental; reasignación de recursos y ajuste de alcance aprobados por el CT.; Líderes P3 y P4. 12; Incidente de ciberseguridad o de protección de datos personales. Afecta cumplimiento y reputación.; 1; 3; 3 Medio; Auditoría de seguridad semestral y prueba de penetración anual; registro de incidentes.; Privacidad desde el diseño; controles ISO/IEC 27001; cifrado y control de acceso; anonimización; plan de respuesta a incidentes; delegado de protección de datos.; Líder técnico. 13; Rotación o escasez de talento especializado en IA y datos. Afecta plazos.; 2; 2; 4 Medio; Dotación y rotación, trimestral.; Condiciones competitivas y flexibles; incorporación escalonada; documentación y pares técnicos; alianzas con universidades para prácticas y tesis; apoyo de los equipos de los coejecutores.; Director. 14; Retrasos en hitos o desviaciones presupuestarias. Afecta el cumplimiento del plan.; 2; 2; 4 Medio; PMO con gestión por hitos y valor ganado; comité de coordinación mensual; reporte trimestral al CT y semestral al CE.; Planificación ágil incremental; holguras en la ruta crítica; reprogramaciones aprobadas por CT/CE y Corfo; priorización stage-gate.; Coordinación del portafolio. 15; Incumplimiento de aportes comprometidos por participantes. Afecta el cofinanciamiento.; 2; 2; 4 Medio; Conciliación trimestral de aportes por participante.; Convenios de coejecución y de colaboración con montos y calendario; sustitución de participantes con autorización de Corfo.; Área de administración. 16; Entrada de competidores con soluciones similares. Afecta la participación de mercado.; 2; 2; 4 Medio; Vigilancia competitiva trimestral.; Diferenciación en normativa chilena y predicción de plazos; integración de todo el ciclo de vida; alianzas de canal; protección de PI; salida temprana al mercado (P1 en producción para DS49 desde el inicio).; Director. 17; Dependencia de proveedores de nube o de modelos fundacionales (costos y cambios de API). Afecta continuidad y costos.; 2; 2; 4 Medio; Monitoreo mensual de costos y niveles de servicio.; Arquitectura portable (contenedores); modelos alternativos de pesos abiertos; optimización de cómputo; cláusulas contractuales.; Líder técnico. 18; Cambios en la estructura societaria u organizacional de un participante. Afecta la continuidad.; 1; 3; 3 Medio; Obligación de informar cambios; reporte semestral al CE.; Mecanismos previstos en los convenios; capacidades documentadas; continuidad del equipo clave.; Director. 19; Falta de financiamiento privado para el escalamiento. Afecta la Etapa 2.; 2; 2; 4 Medio; Métricas de tracción; revisión semestral del CE.; Preparación para la inversión; representante de fondo en el CE; ingresos tempranos por licencias de P1.; Director.

16.- ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS AVANCES Y RESULTADOS

Objetivos • Presentar los resultados del portafolio a las empresas del sector construcción y a mandantes públicos y privados. • Difundir los productos y servicios desarrollados para la transformación productiva y generar demanda para su adopción masiva. • Transferir conocimiento y buenas prácticas de uso responsable de la IA en la línea de vida del activo. • Posicionar al Programa y a sus participantes como referentes nacionales e internacionales, y rendir cuentas a Corfo y al ecosistema. Públicos, mensajes y canales Público objetivo; Mensaje clave; Canales y acciones. Mandantes públicos (SERVIU/MINVU, MOP, municipios y DOM); Decisiones de inversión pública más rápidas y trazables; menos plazos y sobrecostos en todo el ciclo de vida.; Reuniones técnicas y demostraciones; seminarios sectoriales; notas técnicas de política pública; Mesa de Usuarios.. Desarrolladores, entidades patrocinantes y operadores multifamily; Evaluar un terreno en horas, con plazos, costos y rentabilidad, y diseñar pensando en el costo total del activo.; Webinars mensuales, demostraciones, casos de éxito, medios y portales inmobiliarios, canales de CREAR Asociados y boletín digital.. Oficinas de arquitectura e ingeniería y revisores independientes; Verificación normativa y optimización asistidas por IA, con fuente citada.; Talleres con ANRI y el Colegio de Arquitectos; cursos certificados; guías técnicas.. Constructoras, ITO/IFO y proveedores de software; Fin de los silos: un solo flujo de datos de obra.; Actividades gremiales (CChC, Mesa Nacional de Especialidades y Aceleradora BIM), ferias y congresos del sector (p. ej., EDIFICA), canales de ONDAC (Manual de Precios, Guía de Obras y cursos) y de Calidad Cloud, programa de partners y documentación de API.. Administradores de activos, industria y minería; Mantenimiento predictivo con la memoria completa del activo.; Seminarios temáticos, casos de negocio con datos de postventa de Calidad Cloud y visitas a pilotos.. Ecosistema de innovación, academia, autoridades y ciudadanía; IA responsable, con impacto medido y perspectiva de género.; Sitio web, LinkedIn, prensa, publicaciones técnicas (p. ej., Revista BiT de la CDT) y congresos.. Material de difusión • Identidad visual del Programa conforme a las normas gráficas de Corfo, con mención de su cofinanciamiento. • Sitio web con repositorio público de resultados; fichas técnicas y videos demostrativos por producto. • Casos de estudio con métricas antes y después; boletín trimestral; informe anual de resultados e impacto. • Guías abiertas: “IA responsable en la línea de vida del activo” y especificación abierta de datos del activo. Calendario de difusión Periodo; Hitos de difusión; Público principal. Puesta en marcha; Lanzamiento del Programa, identidad visual y sitio web; presentación a gremios, asociados y al interesado.; Sector, gremios y autoridades. Desarrollo; Webinars mensuales; talleres de co-diseño con la Mesa de Usuarios; primeros casos de P1 en proyectos DS49.; Desarrolladores, entidades patrocinantes y revisores. Pilotaje y validación; Demostraciones de los MVP; jornadas regionales; publicación de la especificación abierta de datos; informes anuales de resultados.; Constructoras, oficinas de diseño y mandantes. Escalamiento y cierre; Demo days de la suite; casos de estudio con métricas antes y después; seminario internacional; informe final de impacto.; Mandantes públicos y privados, inversionistas y ecosistema. Indicadores de difusión Indicador; Meta Etapa 1; Meta final; Medio de verificación. Eventos de presentación de resultados (encuentros, jornadas regionales y demo days); 6; 15; Programas, listas de asistencia y registro fotográfico. Asistentes a actividades (desagregado por sexo); 400; 1.200; Registros de inscripción. Empresas del sector alcanzadas; 200; 600; CRM del Programa. Solicitudes de demostración o piloto generadas; 40; 120; CRM del Programa. Publicaciones técnicas y casos de estudio; 3; 8; Publicaciones y sitio web. Paneles y exposiciones con al menos 40% de mujeres; 60%; 80%; Programas de los eventos. Gestión: la estrategia es ejecutada por el área de comunicaciones y vinculación de la UGP, a cargo de Nicolás Caro Zúñiga (comunicaciones, medición ESG/ODS y gestión administrativa de DTE), con el apoyo de los equipos comerciales de los coejecutores; los contenidos se revisan previamente con el responsable de PI de la UGP para resguardar información confidencial, se usa lenguaje inclusivo y todo material menciona el cofinanciamiento de Corfo.

17.- MODELO DE MEDICIÓN DE RESULTADOS E IMPACTO ECONÓMICO, SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DESARROLLADOS

Enfoque El modelo se basa en una teoría de cambio y un marco lógico que conectan los productos del Programa con resultados e impactos económicos, éticos, sociales y medioambientales, medidos a nivel nacional y en los territorios de los pilotos. La línea base se levanta al inicio del Programa y los indicadores se miden durante la ejecución, al término y ex post. Insumos y actividades; Productos; Resultados en usuarios; Impactos en el sector y el país. Equipo y datos; desarrollo de modelos de IA; capa común de datos; pilotos; capacitación; alianzas; difusión.; Módulos P1 a P4 operando; especificación abierta de datos; personas capacitadas; pilotos validados.; Menor tiempo de evaluación, factibilización y tramitación; menos rediseños y reprocesos; mantención predictiva; decisiones informadas; adopción por empresas no participantes.; Mayor productividad y competitividad de la construcción; habilitación más rápida de vivienda e infraestructura; menor consumo de energía, agua y residuos; empleo especializado; mayor participación de mujeres.. Metodología para establecer causalidad • Línea base: tiempos y costos de factibilización, estudios y tramitación; horas de reingreso de información y reprocesos en obra; costos de mantención correctiva y preventiva; consumos proyectados. Se construye con registros reales de proyectos (la carta Gantt de 48 actividades del proyecto DS49 Chillán y los proyectos La Serena I y II de DTE), el estudio de interrelación entre especialistas de Geister, los precios unitarios de ONDAC, los registros de calidad y postventa de Calidad Cloud, los permisos de In-Data, registros administrativos y encuestas a empresas usuarias. • Comparación antes y después con protocolo en cada piloto (misma empresa y proyectos equivalentes) y diferencias en diferencias entre usuarios y un grupo de comparación de no usuarios de características similares, emparejados por puntaje de propensión (tipología, región y tamaño). • Series de tiempo interrumpidas para indicadores agregados de la plataforma y análisis de contribución (entrevistas y casos) para efectos cualitativos, como la calidad de vida. • Trazabilidad de la atribución: el identificador único del activo y los registros de uso vinculan cada decisión con sus resultados. • Validación independiente: evaluación de impacto por un tercero al cierre del Programa y mediciones ex post a 12 y 24 meses. Indicadores, metas y medios de verificación Dimensión; Indicador (unidad); Línea base; Meta Etapa 1; Meta final; Medio de verificación y frecuencia. Económica; Reducción del tiempo de evaluación de un terreno con P1 (%); Caso Chillán DS49; ≥20%; ≥40%; Registro de fechas de inicio y cierre de cada evaluación; trimestral. Económica; Reducción del plazo total de factibilización y tramitación por obra (%); Pilotos (inicio); 5%; 10%; Registros de hitos de pilotos y de la DOM; anual. Económica; Desviación promedio del plazo predicho por P1 (%); Primeras predicciones; ≤35%; ≤30%; Predicciones contrastadas con cierres reales en proyectos no usados para entrenar; trimestral. Económica; Reducción de CAPEX en proyectos optimizados con P2 (%); Presupuestos base; 2%; 5%; Presupuestos pre y post optimización validados por mandantes; por proyecto. Económica; Reducción de horas de reingreso de información y reprocesos en obra con P3 (%); Obras piloto (inicio); ≥10%; ≥20%; Registros de obra y encuestas de tiempo; semestral. Económica; Reducción de OPEX de operación y mantención en activos con P4 (%); Histórico del activo; 2%; 5%; Registros de mantenimiento y contables del usuario; anual. Económica; Ventas anuales derivadas de la tecnología (UF); 0; ≥1.000; ≥10.000; Facturas del gestor y de los canales de venta; anual. Económica; Empresas externas que licencian o contratan las soluciones (N° acumulado); 0; 10; 50; Contratos de licencia y facturación; semestral. Económica; Obras operando con la “Zapatilla” (N°); 0; 1; 6; Contratos de piloto y registros de integración; semestral. Económica; Activos con mantenimiento predictivo P4 (N°); 0; 3; 10; Contratos o acuerdos de piloto y registros de la plataforma; semestral. Económica; Inversión privada movilizada adicional a los aportes del Programa (MM$ acumulados); 0; ≥ $100 MM; ≥ $250 MM; Contratos, comprobantes y actas de inversión; anual. Económica; Empleo directo contratado para el Programa (N°; % mujeres en nuevas contrataciones); Inicio; ≥12 (≥40%); ≥16 (≥40%); Contratos, liquidaciones y cotizaciones; anual. Social; Reducción del plazo de pre-inversión en proyectos de vivienda con subsidio evaluados (%); Pilotos (inicio); ≥10%; ≥20%; Registros de SERVIU y entidades patrocinantes; anual. Social; Personas capacitadas (N° y % mujeres); 0; ≥120 (≥40%); ≥300 (≥40%); Registros de cursos; semestral. Social; Satisfacción de usuarios (NPS); Primera medición; ≥20; ≥30; Encuesta; semestral. Ética; Recomendaciones críticas con revisión humana y fuente trazable (%); 0%; 100%; 100%; Auditoría de registros de la plataforma; trimestral. Ética; Módulos con evaluación de impacto algorítmico y de privacidad previa a su lanzamiento (%); 0%; 100%; 100%; Actas del Consejo Técnico; por lanzamiento. Ética; Incidentes graves de sesgo, privacidad o seguridad (N°) y cerrados con acciones correctivas (%); 0; 0 / 100%; 0 / 100%; Registro de incidentes; trimestral. Ambiental; Reducción proyectada de demanda de energía operacional en proyectos optimizados con P2 (kWh/m²·año, %); Proyecto base; ≥5%; ≥10%; Simulación energética frente al proyecto base; por proyecto. Ambiental; Reducción proyectada del consumo de agua en proyectos optimizados (%); Proyecto base; ≥5%; ≥10%; Memoria de cálculo frente al proyecto base; por proyecto. Ambiental; Residuos de construcción evitados por menor reproceso (%); Obras piloto (inicio); ≥3%; ≥5%; Cubicaciones y factores de generación de residuos; anual. Ambiental; Emisiones evitadas por eficiencia energética en diseño y operación (tCO₂e/año); Proyecto base; Medición inicial; Meta definida al término de la Etapa 1; GHG Protocol con factor de emisión del sistema eléctrico nacional; anual. Técnicas de recolección, unidades y análisis Elemento; Definición. Técnicas de recolección; Telemetría y registros de uso de la plataforma (continua); fichas de hito y actas de validación de pilotos; encuestas estructuradas (línea base, madurez digital y satisfacción); entrevistas semiestructuradas y grupos focales (efectos cualitativos, género y calidad de vida); registros administrativos (DOM en Línea, SERVIU y solicitudes de acceso a información); sensores IoT y sistemas de mantenimiento (P4); modelos BIM, cubicaciones y simulaciones energéticas (P2 y P3); registros contables y de ventas.. Unidades de análisis; Terreno o idea de proyecto evaluado; proyecto en diseño; obra; activo en operación; empresa usuaria; persona usuaria o capacitada.. Unidades de medida; Días, horas-persona, pesos y UF, porcentajes, kWh/m²·año, m³, toneladas, tCO₂e y número.. Técnicas de análisis (métricas); Estadística descriptiva y pruebas de diferencia de medias; diferencias en diferencias con emparejamiento; series de tiempo interrumpidas; métricas de desempeño de modelos (MAPE, MAE, precisión, exhaustividad, F1 y calibración); retorno de la inversión y ahorro neto para usuarios; costo de ciclo de vida (ISO 15686-5) y análisis de ciclo de vida simplificado (ISO 14040/14044); retorno social de la inversión (SROI) y, en proyectos públicos, evaluación social según las metodologías del Sistema Nacional de Inversiones; contabilidad de gases de efecto invernadero según GHG Protocol.. Sistema de seguimiento; Tablero de control en línea con actualización mensual, revisión trimestral del Consejo Técnico y semestral del Consejo Estratégico, informes de avance y de continuidad a Corfo, informe anual de impacto y mediciones ex post a 12 y 24 meses del cierre.. Contribución a los ODS y criterios ESG ODS (meta); Contribución del Programa; Indicadores asociados. ODS 9 (9.4 y 9.5); Modernización tecnológica e innovación del sector construcción con IA y datos.; Tiempo de evaluación y factibilización, reprocesos y adopción. ODS 11 (11.1 y 11.3); Habilitación más rápida de vivienda adecuada y urbanización planificada.; Plazo de pre-inversión en vivienda con subsidio. ODS 8 (8.2); Aumento de la productividad mediante tecnología y empleo especializado.; Ventas, empleo y costos de mantención. ODS 7 (7.3) y ODS 13 (13.2); Eficiencia energética en diseño y operación; emisiones evitadas.; Energía proyectada y tCO₂e. ODS 12 (12.5); Reducción de residuos de construcción por menor reproceso.; Residuos evitados. ODS 5 (5.5); Participación y liderazgo de mujeres en tecnología y construcción.; % de mujeres en equipo, gobernanza y capacitación. Los indicadores se integrarán a los reportes ESG de los participantes que los emitan (en particular DTE y los coejecutores) y se publicarán en el informe anual de impacto. Las metas son consistentes con el cuadro 5.2 y con los indicadores de cada proyecto del portafolio.

18.- SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MARCOS REGULATORIOS ASOCIADOS A LOS DESARROLLOS TECNOLÓGICOS (Describa el sistema de gestión de calidad y los marcos regulatorios aplicables. Identifique y analice las barreras legales, regulatorias y/o administrativas que puedan afectar la implementación de las soluciones propuestas y sector seleccionado, proponiendo un plan de trabajo con medidas concretas para abordarlas).

Estrategia preliminar del sistema de gestión de calidad El Programa instalará un sistema integrado de gestión basado en el ciclo de mejora continua (planificar, hacer, verificar y actuar), con referentes internacionales, especificidades por tecnología y metas de acreditación o certificación necesarias para cumplir las exigencias de clientes corporativos y públicos y asegurar desarrollos replicables y reproducibles. Metas: sistema de gestión de seguridad de la información implementado y certificado bajo ISO/IEC 27001, y sistema de gestión de calidad y de IA alineado con ISO 9001 e ISO/IEC 42001, con certificación según la demanda de los clientes. Ámbito; Estándar o buena práctica; Aplicación en el Programa. Gestión del Programa; ISO 9001:2015; Procesos de gestión, control documental, auditorías internas, acciones correctivas y satisfacción de usuarios.. Gestión de proyectos; ISO 21502 y gestión del valor ganado (EVM); Planificación, control de hitos, costos y riesgos del portafolio.. Sistemas de IA; ISO/IEC 42001:2023 (gestión de IA) e ISO/IEC 23894:2023 (riesgos de IA); NIST AI RMF como referencia; Inventario de sistemas de IA, evaluaciones de impacto, controles del ciclo de vida, supervisión humana y transparencia.. Seguridad de la información y privacidad; ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701; Gestión de accesos, cifrado, continuidad operacional, gestión de incidentes y privacidad.. Calidad de software y datos; ISO/IEC 25010 e ISO/IEC 25012; OWASP ASVS; Requisitos de calidad, pruebas automatizadas, revisión de código, seguridad de aplicaciones e indicadores de calidad de datos.. Desarrollo y operación de modelos; Metodologías ágiles, DevSecOps y MLOps; Integración y despliegue continuos, versionado de datos y modelos, fichas de modelos y de conjuntos de datos, monitoreo de deriva.. Información de activos construidos; ISO 19650; ISO 16739-1:2024 (IFC 4.3); buildingSMART IDS y BCF; COBie; Modelo de datos común y especificación abierta de P3; entrega de información a P4.. Gestión de activos; ISO 55001; Planes de mantención y gestión del ciclo de vida en P4.. Información geoespacial; Normas ISO 19100 y OGC; IDE Chile; Capas normativas y territoriales de P1.. Gestión de la innovación y vigilancia; UNE 166002 y UNE 166006 (referencia); Gestión del portafolio y sistema de vigilancia tecnológica.. Accesibilidad digital; WCAG 2.1 AA; Accesibilidad de la plataforma para todas las personas usuarias.. Igualdad de género y conciliación; NCh 3262; Prácticas de equidad y conciliación.. Gobernanza de datos y fuentes de información Dimensión; Política y medidas. Fuentes de datos (Big Data); Normativa urbana (DTE: más de 148 comunas y 12.000 zonas PRC en el piloto, con meta de cubrir todas las comunas con PRC vigente); permisos de edificación y proyectos a nivel nacional (Bau-data de In-Data); precios unitarios, análisis de precios unitarios y costos de insumos y mano de obra (Manual de Precios de ONDAC) y proyectos en ejecución (Guía de Obras); registros de calidad, no conformidades y postventa de más de 8.000 proyectos (Calidad Cloud); modelos BIM/IFC de proyectos coordinados (Geister); oferta de terrenos de portales (según el marco de uso de datos); capas oficiales (INE, MINEDUC, MINSAL, MINVU, SII, IDE Chile, SEA y Coordinador Eléctrico Nacional); normativa, circulares DDU, dictámenes y jurisprudencia; sensores IoT y sistemas de mantenimiento (P4). Se procesan con canalizaciones de ingesta y calidad, lago de datos, análisis geoespacial, procesamiento de lenguaje natural para extraer normativa y aprendizaje automático supervisado.. Propiedad; Los datos pertenecen a quien los genera; DTE actúa como custodio y encargado del tratamiento según contratos y convenios, y cada coejecutor conserva la titularidad de sus bases preexistentes.. Acceso y uso; Control de acceso por roles y mínimo privilegio; acuerdos de intercambio de datos con finalidad definida; registro de accesos y auditorías.. Uso ético; Principios de la Política Nacional de IA y de la OCDE: transparencia, explicabilidad, no discriminación, supervisión humana y responsabilidad; evaluaciones de impacto algorítmico aprobadas por el Consejo Técnico.. Calidad; Dimensiones de ISO/IEC 25012 (exactitud, completitud, consistencia, actualidad y trazabilidad); 100% de los datos normativos con fuente documentada (decreto, fecha y origen).. Interoperabilidad; Estándares abiertos (IFC y OGC/GeoJSON), API REST documentadas, identificador único del activo y diccionario de datos abierto.. Protección de datos; Cumplimiento de la Ley 19.628 y de la Ley 21.719 (vigente desde diciembre de 2026): bases de licitud, minimización, evaluaciones de impacto en privacidad, derechos de los titulares, anonimización o seudonimización, contratos de encargo, garantías para transferencias internacionales y delegado de protección de datos.. Herramientas y recursos; Catálogo y linaje de datos, lago y almacén de datos, plataforma MLOps, registro de consentimientos y bitácora de auditoría.. Marcos regulatorios aplicables Ámbito; Normativa principal; Implicancia para las soluciones. Urbanismo y construcción; LGUC (DFL 458) y OGUC (DS 47), incluida la reglamentación térmica del art. 4.1.10; instrumentos de planificación territorial (PRC, PRI y planes seccionales); circulares DDU; Ley 20.703 (revisores independientes); Ley 20.958 (aportes al espacio público e IMIV); Ley 21.450 (integración social y urbana); Ley 21.442 (copropiedad inmobiliaria); Ley 20.016 (responsabilidad y plazos de garantía de la construcción: 3, 5 y 10 años).; Reglas del motor normativo (P1 y P2); verificación del diseño; registros de obra y postventa (P3); administración, garantías y mantención de condominios (P4).. Vivienda con subsidio; DS 49 y DS 19 (MINVU); resoluciones SEREMI, como la Res. Ex. N° 9/2026 de la SEREMI RM sobre localización DS49.; Criterios de elegibilidad y rentabilidad de P1.. Ambiental y energía; Ley 19.300 y DS 40/2012 (SEIA) y criterios del SEA (p. ej., data centers, 2026); Ley 21.202 (humedales urbanos); Ley 21.305 (eficiencia energética); normas de emisión de ruido (DS 38/2011).; Capas y reglas de elegibilidad (P1); metas de consumo en diseño y operación (P2 y P4).. Compras públicas y obra pública; Ley 19.886, modificada por la Ley 21.634; Estándar BIM para Proyectos Públicos (Planbim); reglamentos MOP.; Canal de venta B2G y formatos de intercambio (P3).. Datos, IA y ciberseguridad; Ley 19.628 y Ley 21.719 (protección de datos personales); Ley 21.663 (marco de ciberseguridad); Ley 21.459 (delitos informáticos); Ley 21.180 (transformación digital del Estado); Ley 20.285 (acceso a información pública); Ley 19.799 (firma electrónica); Política Nacional de IA y proyecto de ley que regula los sistemas de IA (Boletín N° 16.821-19); referencia internacional: Reglamento (UE) 2024/1689.; Gobernanza de datos, privacidad, seguridad y supervisión humana en todos los módulos.. Propiedad intelectual; Ley 17.336 (propiedad intelectual) y Ley 19.039 (propiedad industrial).; Estrategia de protección.. Laboral y género; Código del Trabajo; Ley 21.643 (prevención del acoso y la violencia en el trabajo); Ley 20.348 (igualdad de remuneraciones); Ley 21.645 (conciliación); Ley 21.015 (inclusión laboral).; Medidas de género y diversidad.. Barreras legales, regulatorias y administrativas, y plan de trabajo para abordarlas Barrera; Efecto; Medidas concretas; Responsable; Indicador. Normativa urbana (PRC, PRI y ordenanzas) no disponible en formatos digitales estructurados y heterogénea entre comunas (administrativa); Limita la cobertura y la actualización automática de P1 y P2.; Convenios de acceso a capas con MINVU, SEREMI y municipios; propuesta de estándar de normativa urbana legible por máquina junto a MINVU-DDU e IDE Chile; carga asistida con trazabilidad de fuentes.; Director y líder P1; Comunas con normativa estructurada (148 → todas con PRC vigente). Interpretaciones normativas divergentes entre Direcciones de Obras (regulatoria); Riesgo de que la evaluación automatizada difiera del criterio de la DOM.; Reglas versionadas con citación de circulares DDU y dictámenes; validación por revisores de ANRI y abogados de Molina Matta; reporte de discrepancias a MINVU-DDU; advertencia expresa de que no reemplaza el pronunciamiento de la DOM ni el Certificado de Informaciones Previas.; Líder P1 y asesoría legal; permanente; 100% de reglas con fuente citada. Responsabilidad legal por decisiones basadas en recomendaciones de IA (legal); Riesgo reputacional y de litigios que frene la adopción.; Diseño como sistema de apoyo a la decisión con supervisión humana; términos y condiciones y acuerdos de nivel de servicio; trazabilidad y explicabilidad; evaluación de seguro de responsabilidad profesional.; Responsable de TT-PI y asesoría legal; Términos aprobados; 0 reclamos. Protección de datos personales (Ley 21.719): datos de propietarios, permisos y operación de activos; uso de nube en el extranjero (legal); Posibles sanciones y restricciones al uso de datos.; Evaluación de impacto en privacidad por módulo; bases de licitud y finalidad; minimización y anonimización; contratos de encargo; garantías para transferencias; delegado de protección de datos; adecuación antes de diciembre de 2026 y de cada lanzamiento.; UGP (calidad, datos y riesgos); permanente; 100% de módulos con evaluación. Uso de información de portales inmobiliarios y sus términos de uso (contractual); Restricción de la fuente de datos de oferta de terrenos.; Convenio formal con portales o política de uso de datos públicos con revisión legal (actividad 2 de P1, con apoyo de Molina Matta); cese de toda captura no autorizada.; Director y líder P1; Convenio o política aprobada. Datos históricos de tramitación (permisos, factibilidades y estudios) dispersos entre organismos (administrativa); Limita el entrenamiento del predictor de plazos.; Solicitudes por Ley 20.285; convenios con MINVU (DOM en Línea), sanitarias y distribuidoras eléctricas; datos de In-Data y de pilotos.; Líder P1 e In-Data; Fuentes integradas (N°). Formatos propietarios y licencias de software de obra que restringen la extracción de datos (contractual y técnica); Limita la interoperabilidad de P3.; Priorizar estándares abiertos; acuerdos con proveedores, empezando por ONDAC y Calidad Cloud; propuesta de norma chilena ante el INN; promover que las compras públicas de MOP y MINVU exijan formatos abiertos.; Líder P3 (ONDAC) con Calidad Cloud; Integraciones (N°); propuesta ingresada al INN. Baja adopción de BIM (cerca de 35% de los proyectos) y especialistas que trabajan fuera de BIM (de mercado y administrativa); Limita la información estructurada disponible para P2.; Conectores para formatos no BIM (planos, planillas y documentos) con homologación por IA; capacitación con ANRI y la CChC; alineamiento con Planbim y el Estándar BIM para Proyectos Públicos.; Líder P2 (Geister); Proyectos con información integrada (N°). Valor probatorio de los registros digitales de obra y de la bitácora del activo, y su transferencia entre propietarios (regulatoria); Limita la continuidad y el valor de los datos (P3 y P4).; Firma electrónica avanzada (Ley 19.799), sellos de tiempo e integridad; alineación con iniciativas públicas de libro de obras digital; propuesta a MINVU para reconocer la bitácora digital en los antecedentes del edificio.; Líderes P3 y P4; Propuesta presentada. Ciclos y requisitos de compras públicas (Ley 19.886 y Ley 21.634) (administrativa); Retrasa la adopción por mandantes públicos.; Pilotos mediante convenios de colaboración; Compra Ágil y compra pública de innovación; inscripción en el Registro de Proveedores; evaluación de convenio marco.; Responsable de TT-PI; Contratos públicos (N°). Incertidumbre sobre la futura ley de IA (Boletín N° 16.821-19) (regulatoria); Posibles obligaciones adicionales para sistemas de alto riesgo.; Cumplimiento anticipado (ISO/IEC 42001, evaluaciones de impacto y transparencia); participación en consultas; vigilancia normativa.; UGP (calidad, datos y riesgos); permanente; Informe anual de cumplimiento. Exigencias de ciberseguridad para clientes regulados (Ley 21.663), como energía y minería (regulatoria); Requisitos adicionales a proveedores tecnológicos.; Sistema de gestión ISO/IEC 27001 implementado y certificado; cláusulas de seguridad.; Líder técnico; Certificación obtenida. Límites a la patentabilidad del software (art. 37 de la Ley 19.039) (legal); Menor protección vía patentes.; Estrategia mixta: derecho de autor, secreto empresarial, marcas y contratos; evaluación de invenciones con efecto técnico.; Responsable de TT-PI; Estrategia aprobada.

19.- MEDIDAS DE PERSPECTIVA DE GÉNERO Y/O DIVERSIDAD QUE SE IMPLEMENTARÁN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA (Refiérase a medidas, acciones y/o políticas que busquen acortar brechas, barreras e inequidades y potenciar la participación de las mujeres en el programa, propiciando así el desarrollo de una cultura de igualdad de oportunidades).

Diagnóstico. La construcción es uno de los sectores con menor participación femenina en el empleo en Chile, y las disciplinas de datos e IA también presentan brechas de género relevantes. A la vez, las soluciones del Programa impactan la vivienda con subsidio, donde una alta proporción de las postulaciones corresponde a mujeres jefas de hogar. El Programa parte de una base favorable: la empresa beneficiaria es dirigida por una mujer (su Gerenta General y representante legal, Carmen Gloria Zúñiga, es la Directora alterna del Programa), la arquitecta BIM Antonia Jiménez dedica el 75% de su jornada a P2 y ANRI, asociada del Programa, es presidida por Iris Liliana Vergara Flores, quien representa a los asociados en el Consejo Estratégico. El Programa transforma esa base en compromisos medibles: Ámbito; Medidas; Meta e indicador. Gobernanza; Al menos 40% de mujeres en Consejos y comités; ternas con al menos una mujer para los cargos por designar o reemplazar (representante de fondo de inversión, especialistas y cargos clave); responsable de género en la UGP.; ≥40% de mujeres en instancias de gobernanza. Reclutamiento y selección; Descripciones de cargo con lenguaje neutro; preselección con currículos anonimizados; ternas finales con al menos una candidata; comités de selección mixtos; difusión de vacantes en redes de mujeres en tecnología y construcción.; ≥40% de mujeres en nuevas contrataciones y ≥30% en roles técnicos de IA y datos. Equidad salarial; Bandas de remuneración por cargo y auditoría anual de brecha salarial (Ley 20.348).; Brecha ≤5% en cargos equivalentes. Conciliación y corresponsabilidad; Jornada flexible y teletrabajo; permisos para cuidados (Ley 21.645); reuniones en horario protegido; actividades compatibles con responsabilidades de cuidado.; 100% del equipo con acceso a las medidas. Ambientes laborales seguros; Protocolo de prevención del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo (Ley 21.643), canal de denuncia confidencial y capacitación anual.; 100% del equipo capacitado; denuncias gestionadas en plazo legal. Formación y desarrollo; Al menos 40% de cupos para mujeres en las capacitaciones del Programa; mentorías para profesionales mujeres en IA y construcción; becas de certificación.; ≥40% de mujeres capacitadas; ≥10 mentorías. Difusión; Paneles con al menos 40% de expositoras; lenguaje e imágenes inclusivos; datos desagregados por sexo en todas las actividades.; ≥60% de paneles con al menos 40% de expositoras. Diseño de soluciones sin sesgos; Evaluación de sesgos en datos y modelos; pruebas de usabilidad con usuarias; incorporación en P1 de criterios de cercanía a servicios de cuidado (salas cuna, salud y educación), que benefician especialmente a mujeres.; 100% de los módulos con evaluación de sesgo. Proveedores y pilotos; Preferencia, en igualdad de condiciones, por empresas lideradas por mujeres en contrataciones y pilotos.; Empresas lideradas por mujeres contratadas o en pilotos (N°). Diversidad e inclusión; Inclusión laboral de personas con discapacidad (Ley 21.015); accesibilidad digital de la plataforma (WCAG 2.1 AA); diversidad territorial mediante pilotos y capacitaciones en regiones.; Plataforma accesible; actividades en ≥5 regiones. Gestión y certificación; Prácticas alineadas con la norma NCh 3262 y postulación al Sello Iguala-Conciliación.; Postulación en la Etapa 2. Seguimiento. Todos los indicadores de personas se reportan desagregados por sexo en el tablero del Programa; el/la responsable de género informa semestralmente al Consejo Estratégico, que evalúa el avance y adopta medidas correctivas.

20.- RESUMEN DE PRESUPUESTO

20.1. Presupuesto consolidado de todo el programa

| Costo Total del Programa Sumatoria del Subsidio Corfo más aporte de los Participantes. | $ 5.000.000.000 (100%) |
| --- | --- |
| Subsidio solicitado a Corfo | $ 3.000.000.000 (60,00%) |
| Aporte Total de Entidades Participantes del Programa (Beneficiario, Coejecutores y Asociados) | $ 2.000.000.000 (40,00%) |
| Aporte Pecuniario de las Entidades Participantes del Programa | $ 1.045.000.000 (20,90%) |
| Aporte Valorizado de las Entidades Participantes del Programa | $ 955.000.000 (19,10%) |
| Aporte Total del Beneficiario | $ 995.000.000 |
| Aporte Pecuniario del Beneficiario | $ 845.000.000 |
| Aporte Valorizado del Beneficiario | $ 150.000.000 |
| Subsidio solicitado correspondiente a la cuenta de Recursos Humanos. | $ 2.125.000.000 (70,83% del subsidio) |
| Subsidio solicitado correspondiente a la cuenta Gastos de Operación. | $ 500.000.000(16,67% del subsidio) |
| Subsidio solicitado correspondiente a la cuenta Gastos de Inversión. | $ 75.000.000 (2,50% del subsidio) |
| Subsidio solicitado correspondiente a la cuenta Gastos de Administración. | $ 300.000.000 (10,00% del subsidio) |
| Aporte Total Coejecutores y Asociados. *Montos deben coincidir con el detalle de planilla Excel denominada “Presupuesto y Carta Gantt” | Aporte Total $ 1.005.000.000 |
|  | Aporte Pecuniario $ 200.000.000 |
|  | Aporte Valorizado $ 805.000.000 |

ANEXO 1: PROYECTOS/PROGRAMAS CON COFINANCIAMIENTO PÚBLICO EN EJECUCIÓN

Descripción de proyectos o programas, relacionados con la materia de la convocatoria, adjudicados por empresas u otras entidades participantes de la propuesta del programa tecnológico, que se encuentren EN EJECUCIÓN, y que cuenten con cofinanciamiento público de fuentes tales como Corfo, ANID, FIA, FIC-R u otras que puedan considerarse relevantes:

| Nombre entidad beneficiaria | No se registran. Los participantes (DTE Consulting & Development SpA, Impulso Estratégico CX SpA, In-Data, Geister Consultores, ONDAC SpA, CCLOUD S.A., ANRI y Molina Matta & Asociados) declaran no tener en ejecución proyectos o programas con cofinanciamiento público (Corfo, ANID, FIA, FIC-R u otros) relacionados con la materia de esta convocatoria. Si durante la evaluación o la ejecución se adjudica alguno, se informará a Corfo con su análisis de adicionalidad. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre entidad de origen del con financiamiento público | No aplica. |  |  |
| Nombre del Instrumento | No aplica. |  |  |
| Nombre programa/proyecto | No aplica. |  |  |
| Código del programa/proyecto | No aplica. |  |  |
| Objetivo del programa o proyecto (máx. 500 caracteres) | No aplica. |  |  |
| Justificar adicionalidad con el Programa Tecnológico postulado | No aplica. |  |  |
| Argumentar la no duplicidad con el Programa Tecnológico postulado | No aplica. Se deja constancia de que los proyectos habitacionales DS49 de DTE (La Serena y Chillán) se financian con subsidios habitacionales del MINVU para las familias y no financian desarrollo tecnológico; en el Programa solo aportan datos y entorno de pilotaje a P1, sin duplicidad de actividades ni de recursos humanos. |  |  |
| Monto Total ($) | No aplica. | Aporte Subsidio Institución Pública ($) | No aplica. |
| Año inicio | No aplica. | Año término | No aplica. |

Nota: repetir este cuadro las veces que sea necesario., para indicar PROYECTOS/PROGRAMAS CON COFINANCIAMIENTO PÚBLICO EN EJECUCIÓN

Se sugiere que la extensión máxima de este formulario no exceda las 150 páginas en total, sin incluir anexo.

Señalar el sector económico y/o productivo, considerando lo indicado en la publicación del respectivo llamado a concurso del instrumento de financiamiento “Programas Tecnológicos”.

De acuerdo con lo señalado en el numeral 8.5 de las bases técnicas, se deben considerar al menos los indicadores señalados en la Guía Técnica de esta convocatoria, ajustándolos a las características de la propuesta y completando las metas numéricas anuales.

No se requiere definir las capacidades de los participantes, ya que éstas se encuentran descritas anteriormente.

Refiérase a si participa o no el gestor tecnológico en la ejecución del proyecto individualizado.

Indicar nombre (s)

Indicar nombre (s)

Indicar nombre (s)

Manera en que se pueden integrar y complementar, maximizando el uso de los recursos y evitando la duplicación de actividades.

Se deberán considerar las brechas establecidas en el Numeral 2 de la Guía Técnica de la Convocatoria y Numeral 8 de las Bases Técnicas.

Incorporar CV de ambos profesionales en anexos

Incorporar CV de profesionales del equipo de trabajo en anexos

Se deberán considerar al menos las brechas establecidas en la Guía Técnica de la convocatoria, entre otras que se consideren necesarias.

Manera en que se pueden integrar y complementar, haciendo eficiente el uso de los recursos y evitando la duplicación de actividades.

De acuerdo con lo señalado en la Guía Técnica de la convocatoria, los proyectos presentados en el portafolio del programa deben iniciarse con un IRL (Innovation Readiness Level ) igual o superior a 5 (IRL 5).

Indique con cuáles Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS-Naciones Unidas) se asocia el proyecto.

Se deberán considerar al menos las brechas establecidas en la Guía Técnica de la convocatoria, entre otras que se consideren necesarias.

Manera en que se pueden integrar y complementar, haciendo eficiente el uso de los recursos y evitando la duplicación de actividades.

De acuerdo con lo señalado en la Guía Técnica de la convocatoria, los proyectos presentados en el portafolio del programa deben iniciarse con un IRL (Innovation Readiness Level ) igual o superior a 5 (IRL 5).

Indique con cuáles Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS-Naciones Unidas) se asocia el proyecto.

Se deberán considerar al menos las brechas establecidas en la Guía Técnica de la convocatoria, entre otras que se consideren necesarias.

Manera en que se pueden integrar y complementar, haciendo eficiente el uso de los recursos y evitando la duplicación de actividades.

De acuerdo con lo señalado en la Guía Técnica de la convocatoria, los proyectos presentados en el portafolio del programa deben iniciarse con un IRL (Innovation Readiness Level ) igual o superior a 5 (IRL 5).

Indique con cuáles Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS-Naciones Unidas) se asocia el proyecto.

Se deberán considerar al menos las brechas establecidas en la Guía Técnica de la convocatoria, entre otras que se consideren necesarias.

Manera en que se pueden integrar y complementar, haciendo eficiente el uso de los recursos y evitando la duplicación de actividades.

De acuerdo con lo señalado en la Guía Técnica de la convocatoria, los proyectos presentados en el portafolio del programa deben iniciarse con un IRL (Innovation Readiness Level ) igual o superior a 5 (IRL 5).

Indique con cuáles Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS-Naciones Unidas) se asocia el proyecto.