6.2.- Coejecutores. Describa y fundamente (repita este cuadro por cada coejecutor participante del programa):

| NOMBRE Y RUT COEJECUTOR | - Calidad Cloud se fundó en el año 2011 con el propósito de resolver un problema histórico en las obras civiles: la desconexión informática, el papeleo y la lentitud para reportar fallas desde el terreno a las oficinas en tiempo real. El foco principal de sus soluciones tecnológicas es la gestión de la productividad, control de calidad en obra y servicio de postventa a través de software. - Calidad Cloud está presente en varios países de Latinoamérica y ha participado en más de 8000 proyectos con sus soluciones. Las principales soluciones son: - Control de Calidad en Terreno: Digitaliza listas de chequeo, protocolos de fierraduras, hormigonado y recepciones de partidas, reduciendo drásticamente las fallas constructivas. - Gestión de Hormigón (Concreto): Controla los ensayos, cubicaciones, guías de despacho y resistencias de las mezclas en tiempo real. - Módulo de Propietarios y Postventa: Permite gestionar las actas de entrega de departamentos o casas a los compradores finales y dar seguimiento técnico a los reclamos o reparaciones posteriores. - Integración BIM: Conecta las observaciones hechas en el terreno directamente sobre los planos y gemelos digitales de la obra. |
| --- | --- |
|  | - El equipo técnico de Calidad Cloud está conformado por más de 40 personas, entre las cuales se cuentan más de 10 ingenieros programadores expertos en manejo de BigData, bases de datos, soluciones cloud y operación en terreno. Desde hace un poco más de un año están evolucionando con la incorporación de IA en sus proyectos. Necesidad de su participación y complementariedad. - La experiencia de Calidad Cloud en el mercado de la construcción desde hace 25 años, junto a su gran reputación y el excelente servicio que brindan a sus clientes en todo el continente, hacen que sea considerado un actor estratégico en el desarrollo del P4. - Uno de los focos comerciales y de desarrollo de Calidad Cloud es el módulo de propietarios y postventa, lo que demuestra la clara vocación de esta empresa para dar al propietario la mejor información posible sobre su activo bien raíz para mejorar la toma de decisiones. - Actualmente, Calidad Cloud ya se encuentra avanzando hacia el control del mantenimiento de los proyectos construidos, lo que calza muy bien con el espíritu del P4. - Además, Calidad Cloud tiene un fuerte equipo comercial en varios países de Latinoamérica, lo que su incorporación implica tener un socio con un fuerte músculo comercial para el momento de ofrecer al mercado el producto final de este proyecto. |
|  | Dedicación horaria de su equipo: - NNNN y MMMM:. - El rol de estos señores será gestionar el BigData que actualmente administran, desarrollar la arquitectura del software a desarrollar, identificar las principales variables críticas que puedan afectar al proyecto y realizar el análisis de factibilidad necesario para asegurar el éxito del proyecto. - Técnicos expertos en IA (dos por contratar): se contratará a dos especialistas en IA a tiempo completo (100%), a partir del quinto mes, para el logro de este proyecto. - Técnicos expertos en construcción (dos por contratar): se contratará a partir del mes seis a dos ingenieros expertos en construcción, con gran experiencia en obra para asegurar que el enfoque de la plataforma P4 incorpore los aspectos más relevantes relacionados al mantenimiento de infraestructura y activos bienes raíces y sea algo útil para la industria y los propietarios. Se ha pensado en contratar ex administradores de obra o equivalentes para este fin. |

8.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PORTAFOLIO

8.2.- Describir cada proyecto del portafolio (Refiérase a todas las actividades a desarrollar en cada proyecto, considerando la descripción establecida en el numeral 2, 3, 7 y 8 de las bases técnicas y los antecedentes de la Guía Técnica de la convocatoria, entre otros aspectos que considere necesarios).

| ANTECEDENTES PROYECTO N° |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BRECHAS QUE ABORDARÁ |  |  | P4 responde a dos de las brechas del numeral 2 de la guía técnica, no de forma genérica, sino que con una metodología propia para cada una. (1) Escasa incorporación de IA con fines productivos durante el proceso de mantenimiento y explotación comercial del bien raíz. Después de que termina la etapa de construcción viene una etapa de postventa, la cual está regida por condiciones de mercado y también por la ley 20.016 que establece los plazos de garantía en la construcción, según sea terminaciones (3 años), instalaciones (5 años) o estructura (10 años). Pero el bien raíz está diseñado y construido para durar mucho más que esos plazos. Actualmente, existen varios softwares en el mercado orientados a esto (las chilenas Fracttal AI, Fracttal One y eGenya o las extranjeras Mansis, Tractian, Flix y Praxedo entre otras), sin embargo, muchos de los equipos de administración de los proyectos construidos aún funcionan de forma poco eficiente, sin incorporación de IA, con planillas de cálculo o sistemas manuales de registro. Todo esto hace que haya poca previsión y poca capacidad de predecir las fallas futuras y atenuar los costos asociados. (2) Existencia de una oportunidad en la generación de soluciones, a través del desarrollo y/o la adaptación de tecnologías asociadas a la IA. A nivel de grandes grupos corporativos empresariales relacionados a la administración de propiedades, el uso de plataformas modernas con IA de tipo predictivo es bastante común, pero no así a nivel de edificios residenciales, comunidades o edificios públicos. Por otro lado, para implementar estas plataformas es recomendable comenzar a operar desde el modelo BIM, pero la mayoría de las veces, esto no sucede, pues estas plataformas están desconectadas de la fase de construcción de las obras y, entonces, requieren de un proceso manual de carga de la información. Si bien la oportunidad detectada en esta brecha no es la incorporación de IA, sí lo es la unión de las etapas anteriores para entregar a estas plataformas o el mismo P4 un modelo muy completo con toda la historia del proyecto desde la búsqueda del terreno. |  |  |  |
| NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | Mantenimiento predictivo y línea de vida del activo |  |  |  |
| OBJETIVO |  |  | Ej.: Determinar la línea base tecnológica y productiva de las empresas vinculadas al programa. El proyecto P4 ya tiene competencia en el mercado, pero se diferencia de ella porque viene integrado a los proyectos anteriores, contando con mucha información valiosa que permitirá hacer mejores predicciones al momento de anticiparse a las fallas de un bien raíz. Calidad Cloud ya ha operado en más de 8000 proyectos en Latinoamérica por lo cual ya maneja mucha información del proceso de construcción de ellos y ahora podrá utilizar esa información para mejorar la predicción de fallas durante la vida útil del activo. La incorporación de IA para esta etapa es algo ya acordado, pero falta desarrollarlo con mayor profundidad para asegurar la calidad y oportunidad de la entrega de información relevante al propietario del activo. |  |  |  |
| DURACIÓN (MESES) |  |  | 50 meses |  |  |  |
| OTROS PROYECTOS DEL PORTAFOLIO CON LOS CUALES SE VINCULA |  |  | P0. Gestión y Administración del programa. P4 reporta a P0 el avance de sus actividades y los valores medidos de sus indicadores. P0 los consolida para el seguimiento del portafolio ante la gobernanza del Programa y Corfo, coordina a P4 con los demás proyectos. P1 Búsqueda de terreno y P2 Diseño P4 recibirá indirectamente desde P1 y P2 la información del terreno elegido, pero les entregará en forma directa información sobre el comportamiento del activo en el tiempo, sus costos de operación y de mantenimiento, generando una buena retroalimentación a los tomadores de decisión en esas etapas de la línea de vida del proyecto. P3 Construcción. Con P3 el vínculo es directo, pues usará toda la información generada durante la fase de construcción (P3) para mejorar la predicción ante eventuales fallas, pero por sobretodo, poder analizar las razones de la falla, evaluar una mejor solución alternativa y entregar a los constructores, especialistas y propietarios información útil para evitar repetir las mismas decisiones en los próximos proyectos. |  |  |  |
| IDENTIFICACIÓN DE SINERGIAS CON LOS PROYECTOS VINCULADOS |  |  | Las mayores sinergias se producen entre P4 con P2 y P3. En el caso de P4 con P3 la relación es directa, pues todo lo que se genera durante P3 será el insumo directo para la etapa de mantenimiento. En el caso de P4 con P2, la mayora parte de la información estará enfocada a mejorar decisiones y evitar algunas que, pareciendo económicas y baratas al inicio, terminan siendo graves y costosas al final. Por ejemplo, una fuga de agua que inunde el piso de abajo en un edificio y que se repita en muchos departamentos debido a la rotura de los flexibles en los wc de los baños. Se informará para que cambie la especificación y/o la compra de ese elemento, reemplazándolo por otro aunque sea un poco más caro. El sistema entregará la información para demostrar que lo barato salió caro al final de los tiempos. El costo del flexible es marginal comparado con el costo de la reparación del piso de abajo en un edificio, incluyendo el rehacer la pintura, los recubrimientos, alfombras, quizás algunos muebles y otros. El foco de la retroalimentación desde P4 hacia los anteriores tiene relación con que estas actividades sean insumos para disminuir la postventa, tener información efectiva durante el período de garantía de la construcción (3, 5, ó 10 años, según corresponda a terminaciones, instalaciones o estructura, respectivamente, de acuerdo a la ley chilena) y servir para conversar con las compañías de seguro cuando suceda alguna falla en el activo. Respecto de P0, la relación radica en que, al igual que los demás proyectos “P”, P4 es una de las cuatro patas en que se afirma P0, como si fuera una mesa. El producto final a entregar necesitará de P4, como de los demás. Todo lo anterior es relevante, pues durante la etapa de mantenimiento se desembolsa un capital que no siempre está presupuestado y que puede decidir entre una buena o mala rentabilidad del negocio. |  |  |  |
| APORTE CORFO ($) |  |  |  |  |  |  |
| APORTE ENTIDADES DEL PROYECTO ($) |  |  |  |  |  |  |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO ($) |  |  |  |  |  |  |
| TRL INICIAL DEL DESARROLLO |  |  |  |  |  |  |
| TRL INTERMEDIO ESPERADO DEL DESARROLLO |  |  |  |  |  |  |
| TRL FINAL ESPERADO DEL DESARROLLO |  |  |  |  |  |  |
| ODS ASOCIADOS |  |  | ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles). Al ser un sistema que previene con bastante antelación cualquier falla en un bien raíz, se espera que se reduzca fuertemente los trabajos ruidosos, caros e intempestivos, permitiendo optimizar los ciclos de trabajo y los recursos. Esto transformará a cada activo en “vecino querido” y no en un “vecino problemático”, haciendo una ciudad más sustentable y amigable. |  |  |  |
| REGIÓN(ES) DE EJECUCIÓN |  |  | Comenzaremos por proyectos desarrollados en la Región Metropolitana dado que los beneficiarios y coejecutores tienen sus casas matrices en esa región, pero el proyecto P4 es escalable a nivel mundial. |  |  |  |
| RECURSOS HUMANOs |  |  |  |  |  |  |
| Nombre, RUT y Entidad |  | Funciones |  | Capacidades técnicas | Dedicación horaria (h/mes) | Valor Hora |
| Nombre del director/a: XXXXX RUT: XXXXX Entidad: Calidad Cloud. |  | Dirección y estrategia para desarrollar la plataforma de mantenimiento predictivo |  | Desarrollador senior informático | 100% de su tiempo laboral (40 horas semanales) | UF: 0,87, aprox.: $35.715 |
| EQUIPO (INTEGRANTES PRINCIPALES) |  |  |  |  |  |  |
| Nombre, RUT y Entidad |  | Funciones |  | Capacidades técnicas | Dedicación horaria (h/mes) | Valor Hora |
| Nombre: XXXXX RUT: XXXXX Entidad: Calidad Cloud. |  | Diseño, estrategia y manejo de la BigData que provendrá de la etapa P3 y otras fuentes externas. |  | Desarrollador senior informático | 100% de su tiempo laboral (40 horas semanales) durante todo el proyecto. | UF 0,63, equivale a: $26.042 |
| Nombre: Programadores (2) RUT: Entidad: Calidad Cloud. |  | Programación y desarrollo de plataforma IA |  | Conocimientos técnicos en programación e IA | 100% de su tiempo laboral (40 horas semanales) durante todo el proyecto. | UF 0,63, equivale a: $26.042 |
| Nombre: Administradores de obra o constructores (2) RUT: Entidad: Calidad Cloud. |  | Definición de los parámetros que serán necesarios de considerar en la plataforma para que reporte información de utilidad al propietario para la administración de su proyecto y a los diseñadores, para los próximos proyectos. |  | Conocimientos comprobados de experiencia en construcción de obras. Uno de ellos en vivienda y otro en proyectos de infraestructura. | 100% de su tiempo laboral (40 horas semanales) durante los primeros dos años, a partir del sexto mes. | UF 0,63, equivale a: $26.042 |
| METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO |  |  |  |  |  |  |
| Situación Actual: Todos los proyectos construidos o bienes raíces, necesitan ser mantenidos en el tiempo para asegurar su funcionalidad y operación. El trabajo que esto involucra muchas veces es delegado en administradores de propiedades quienes, a su vez, pocas veces están conectados con las fases tempranas del mismo proyecto, cuando fueron su diseño y su construcción. Esto se aumenta cuando ya ha pasado un tiempo importante desde la fecha de construcción y llega un nuevo administrador a hacerse cargo del mantenimiento del activo. Normalmente, este nuevo encargado desconoce o tiene poco conocimiento sobre la historia del activo. Hoy en día ya existen en el mercado, desde hace menos de 10 años, varios software que se encargan de administrar propiedades y, los más recientes, incluso son capaces de predecir fallas, pues han incorporado IA en sus modelos. Sin embargo, todos ellos carecen de la historia completa del proyecto desde la búsqueda y elección del terreno, pues solo se alimentan del modelo BIM de la fase de construcción. Solución Propuesta: Un desarrollo computacional con IA que reúna toda la información desde el origen del proyecto, desde que era una idea en la mano del propietario más toda la información proveniente de fuentes externas, especialmente normativas y nuevas leyes que vayan apareciendo en el mercado durante el tiempo de vida útil del proyecto ya construido. Es importante que el desarrollo considere dos tipos de entrega de reportes, a saber, el primero para el dueño vigente del activo con toda la información relevante de costos y tiempos para poder predecir de la mejor forma posible las eventuales fallas del bien raíz, además de entregar información comercial y contable del negocio inmobiliario (si procede) y el segundo, información sobre la historia del comportamiento del activo en el tiempo de operación para los tomadores de decisiones responsables de la búsqueda de terreno y del diseño, en caso de que el actual propietario quiera invertir en un nuevo proyecto similar al administrado. Estado actual: Hoy existen varios sistemas nacionales y extranjeros que ayudan en el mantenimiento predictivo de los bienes raíces, pero ninguno de ellos logra capturar la información desde el origen del proyecto. Esto último es relevante para poder predecir de mejor forma las eventuales fallas y encontrar, además, la razón de la falla, considerando para ese análisis información del proceso de diseño y compra de los materiales con que fue construido el proyecto. |  |  |  |  |  |  |
| N° | PRINCIPALES ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |
| 1 | Analizar la situación actual de los software que serán incorporados en la fase de piloto y creación del prototipo, respecto de su lenguaje, estructura, manejo de datos, arquitectura de las bases de datos y otros. Meses 1 a 4. Responsable: ONDAC SpA. |  |  |  |  |  |
| 2 | Revisar a nivel mundial experiencias comparables en estandarización de procesos a nivel de industria, como lo fue el estándar BIM inglés o el norteamericano, para evaluar cuáles son los criterios que deben ser abordados en la fase de estandarización. Meses 2 a 6. Responsable: ONDAC SpA. |  |  |  |  |  |
| 3 | Incorporar a los expertos en construcción para definir cuáles son las variables más importantes, las críticas y la jerarquía de ellas para incorporar en el modelo de arquitectura de software que servirá de base para el desarrollo de esta plataforma P3. Meses 6 a 12. Responsable: ONDAC SpA. |  |  |  |  |  |
| 4 | Diseño y desarrollo del sistema IA (software) más las pruebas necesarias para obtener el Prototipo Mínimo Funcional. Meses 13 a 24. Responsable: ONDAC SpA. |  |  |  |  |  |
| 5 | Comienza la fase de validación comercial independiente de P3, iniciando conversaciones con futuros posibles clientes (empresas constructoras) para evaluar y recibir retroalimentación de cuánto les aporta este proyecto P3 para hacer más eficiente la construcción de sus proyectos. Meses 25 a 30. Responsable: ONDAC SpA. En esta fase colaborarán los responsables de las otras etapas que tienen vasta experiencia en sistemas informáticos de BigData que ya operan en el mercado y que se venden en forma recurrente desde hace muchos años en Chile y Latinoamérica. |  |  |  |  |  |
| 6 | Perfeccionar el sistema a partir de la interconexión del P3 con los demás P (1, 2 y 4), mejorando la interfaz que verá el propietario (P0) hasta el término del proyecto. Meses 25 a 50. Responsable: ONDAC SpA. |  |  |  |  |  |
| N° | PRINCIPALES RESULTADOS (corto, mediano y largo plazo) |  |  | INDICADORES |  |  |
|  | El numeral 8.5.c de las Base Técnicas exige levantar una línea de estos indicadores y medirlos durante la ejecución, al término del Programa y con posterioridad. En el caso del P3 no existe un modelo actual, sino que existe la idea y la voluntad de algunas casas de software en desarrollar patrones comunes entre algunos sistemas para lograr que se comuniquen (por ejemplo: Calidad Cloud se une a Woken y Procore, IConstruye se une a Builder, Agilice y Adam de Inqsol). Además, en los años pre-pandemia, en Alemania se hizo un intento de introducir un estándar, el que fue encargado al KIT (Karlsruhe Institute of Technology) y en Chile, el Instituto de la Construcción, el CTEC y la CCHC han intentado avanzar en la homogeneización, pero sin éxito dado el alto costo y la falta de estándares únicos. Por lo tanto, la oportunidad que aquí se presenta es única y se debe aprovechar. Es el momento para definir un estándar nacional que incluso, sirva de inspiración a otros países para realizar el estándar y así se dé un paso grande en la mejora sustancial de la productividad y eficiencia en obras de construcción.. |  |  |  |  |  |
|  | CORTO PLAZO (año 1) |  |  |  |  |  |
| 1 | Arquitectura de software, criterios, parámetros y variables |  |  | Indicador 1: tener definidos los tiempos y variables que afectan a la interoperabilidad entre los softwares. Línea base: interoperabilidad de Calidad Cloud con otros software. Indicador 2: tener definidas las variables clave en la construcción que deben ser medidas, unidas, homologadas y comunicadas entre software para mejorar la información que recibe el tomador de decisiones. Indicador 3: tener lista la arquitectura del software, el plano conceptual, las tablas de datos a crear, la interrelación entre ellas, el lenguaje que se usará, la plataforma IA a utilizar y los costos asociados. |  |  |
|  | MEDIANO PLAZO (años 2 y 3) |  |  |  |  |  |
| 2 | Desarrollo del software, pruebas, QA y MVP |  |  | Indicador: tener listo el MVP (prototipo mínimo funcional) que se va a probar en el mercado y que se va a conectar con el P3. Verificación: pruebas exitosas de intercomunicación con P2 y P4 |  |  |
| 3 | Integración con BIM IFC Estándar |  |  | Indicador: tener éxito en la integración del P3 con el estándar IFC de BIM para asegurar que cualquier desarrollo en BIM se pueda comunicar con P3, sin importar la marca de la licencia de software BIM utilizada por el especialista. |  |  |
| 4 | Validación comercial del P3 |  |  | Indicador: tener, al menos, 4 (cuatro) reuniones con constructoras para obtener su retroalimentación, pero que hayan demostrado el interés en poder contratar el P3 como un sistema útil para sus procesos internos de control de obra. Objetivo: poder comercializar el P3 sin necesidad de los otros proyectos, como un “subproducto” del P0. |  |  |
|  | LARGO PLAZO (años 3 a 5) |  |  |  |  |  |
| 5 | Obtener el primer cliente P3 |  |  | Indicador: obtener el primer cliente de P3 independiente |  |  |

Se deberán considerar al menos las brechas establecidas en la Guía Técnica de la convocatoria, entre otras que se consideren necesarias.

Manera en que se pueden integrar y complementar, haciendo eficiente el uso de los recursos y evitando la duplicación de actividades.

De acuerdo con lo señalado en la Guía Técnica, los proyectos presentados en el portafolio del programa deben iniciarse con un TRL (Technological Readiness Level ) igual o superior a 5 (TRL5, Validación en entorno relevante).

Indique con cuáles Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS-Naciones Unidas) se asocia el proyecto.